D O D A T E K  č. 1/2019

ke Smlouvě č. FV10645

o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu

formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace

(dále jen „Smlouva“)

# Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu

se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1

IČ: 47609109

DIČ: CZ47609109; neplátce DPH

zastoupená:	Ing. Martinem Švolbou

ředitelem odboru výzkumu, vývoje a inovací

dále jen „poskytovatel“, na straně jedné

a

organizace:               Zemědělské družstvo Rpety se sídlem ve Rpetech

se sídlem:	        Rpety 118, 268 01  Rpety

IČ:	        001 03 063

DIČ:                         CZ 001 03 063

zápis v OR:	         MěS v Praze, oddíl Dr. XCVII, vložka 164

zastoupená:	        Ing. Václavem Koulou, CSc.

funkce:                     vedoucím střediska DAKEL na základě plné moci

dále jen „příjemce“, na straně druhé

uzavřeli mezi sebou dne 10. 10. 2016 Smlouvu o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace (dále jen Smlouva) ve smyslu § 9 zák. č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zák. č. 130/2002 Sb.).

Název projektu:	       Analyzátor kontinuální akustické emise pro diagnostiku erozně korozního a creepového poškození potrubních systémů

Ev. č. projektu:        FV10645

Dnešního dne uzavírají poskytovatel a příjemce tento dodatek č. 1/2019 ke Smlouvě, kterým se upravuje její znění takto:

I.

upravuje se Článek III. odst. 3:

- Řešení projektu je rozloženo do období: 09/2016 – 12/2019

II.

upřesňuje se:

- Příloha č. 1 – Přehled celkových uznaných nákladů na celou dobu řešení projektu

- Příloha č. 2 – Věcná náplň řešení projektu

III.

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech rovné právní síly, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.

V Praze dne

za poskytovatele:                                                                   za příjemce:

______________________	                 _______________________

Ing. Martin Švolba	       	    Ing. Václav Koula, CSc.

ředitel odboru výzkumu, vývoje a inovací	  	               vedoucí střediska DAKEL

na základě plné moci

### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Analyzátor kontinuální akustické emise pro diagnostiku erozně korozního a creepového poškození potrubních systémů

Ev.č.:	FV10645

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Zajištění řešení etap (organizace) | Termín ukončení etapy |
| --- | --- | --- | --- |
| rok 2016 |
| 1 | Návrh diagnostického systému a metody AE Systémový návrh efektivní metody a diagnostického systému AE pro diagnostiku erozně korozních procesů a creepu. | ZD Rpety - DAKEL | 12/2016 |
| 2 | Testování vzorků ocelí Testování referenčního souboru vzorků ocelí s různým stupněm degradace ve vazbě na diagnostiku creepu s využitím AE. | UJP Praha a.s. | 12/2016 |
| 3 | Analýza metod pro detekci slabých signálů AE Analýza metod vhodných pro detekci signálů AE z ověřovacích experimentů diagnostiky erozně korozních procesů a creepu s vysokou hladinou rušivých signálů. | UTIA - Praha | 12/2016 |
| 4 | Systémový návrh třídění signálů AE Analýza a návrh systémového řešení pro třídění signálů AE z diagnostiky erozně korozních procesů a creepu. | VUT - Brno | 12/2016 |
| rok 2017 |
| 5 | Návrh diagnostického systému a metody AE pro diagnostiku erozně korozních procesů Ověřování diagnostiky erozně korozních procesů a návrh diagnostické metody. Systémový návrh hw a sw pro diagnostický systém AE. | ZD Rpety - DAKEL | 12/2017 |
| 6 | Ověření a klasifikace signálů AE způsobených creepem Testování působení creepu na referenčním laboratorním systému a porovnání diagnostiky AE s klasickými metodami testování creepu. | UJP Praha a.s. | 12/2017 |
| 7 | Návrh algoritmů pro efektivní separaci sledovaného signálu AE od šumu proudícího média Návrh algoritmů a metod vhodných pro separaci signálů signálu AE z ověřovacích experimentů diagnostiky erozně korozních procesů a creepu s vysokou hladinou rušivých signálů. | UTIA - Praha | 12/2017 |
| 8 | Návrh metody pro klasifikaci signálů AE Porovnání aktivity emisních událostí AE z laboratorních experimentů - creep a reálného potrubního systému - erozně korozní poškození. Návrh metody klasifikace signálů AE. | VUT - Brno | 12/2017 |
| Rok 2018 |
| 9 | Návrh HW a SW laboratorního vzorku diagnostického systému AE Návrh elektronických obvodů s vazbou na diagnostické algoritmy a metody zpracování signálu AE. Úpravy HW a SW pro dosažení parametrů diagnostického systému AE. | ZD Rpety - DAKEL | 12/2018 |
| 10 | Testování diagnostiky creepu na reálném potrubním systému Testování účinnosti diagnostiky creepu s využitím AE na reálném potrubním systému. | UJP Praha a.s. | 12/2018 |
| 11 | Testování metod zpracování kontinuálního signálu AE Ověření možností metod zpracování a vyhodnocení kontinuálního signálu AE z diagnostiky erozně korozních procesů a creepu. | UTIA - Praha | 12/2018 |
| 12 | Evaluace projevů degradace erozně korozními procesy a creepem Srovnávací analýza signálů z kontinuálního monitoringu AE způsobené různou mírou působení erozně korozních procesů a působení creepu. | VUT - Brno | 12/2018 |
| Rok 2019 |
| 13 | Zhotovení a testování prototypu diagnostického systému AE Zhotovení, ověření funkčních vlastností a testování prototypu diagnostického systému AE pro detekci erozně korozních procesů a creepu v reálném prostředí. | ZD Rpety - DAKEL | 12/2019 |
| 14 | Testování diagnostického systému AE pro oblast creepu Testování diagnostického systému AE pro detekci creepu v reálném prostředí. | UJP Praha a.s. | 10/2019 |
| 15 | Optimalizace zpracování signálu AE z prototypu diagnostického systému AE Optimalizace metod a algoritmů zpracování a vyhodnocení kontinuálního signálu AE z diagnostiky erozně korozních procesů a creepu. | UTIA - Praha ZD Rpety - DAKEL | 12/2019 |
| 16 | Databáze signálů AE vyvolaných erozně korozními procesy a creepem Návrh struktury a vytvoření databáze typických signálů z diagnostiky AE vyvolaných erozně korozními procesy a creepem | VUT - Brno | 10/2019 |