Smlouva o dílo č.: SO1900014/ZA03590
[image: image1.wmf] 


SMLOUVA O DÍLO č.: SO1900014/ZA03590
Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami obchodní smlouva o dílo tohoto znění:

I.

Smluvní strany

Objednatel:
Žatecká teplárenská, a. s.
Se sídlem:
Žatec, č.p. 3149, 
PSČ 43801
Zapsán:
u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 794
Zastoupen:

Zmocněnec pro jednání smluvní:

Zmocněnec pro jednání technická:

IČO:
64650871
DIČ:
CZ64650871
Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:

Tel.: 


Tel.:


a

Zhotovitel:
ZVVZ – Enven Engineering, a. s.

Se sídlem:
Milevsko, Sažinova 1339, PSČ 399 01
Zapsán:
u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B,


vložka 1578

zastoupen:

IČO:
25696882
DIČ:
CZ25696882

Bankovní spojení:
ČSOB a. s.

číslo účtu:


Tel.:


FAX:

Ve věcech obchodních a technických souvisejících s plněním práv a povinností dle této smlouvy jsou za smluvní strany oprávněni jednat:
Za Objednatele:

Za Zhotovitele:


II.

Úvodní ustanovení

2.1.    Nedílnou součástí této smlouvy je:

· Nabídka č. PR08897 ze dne 15. března 2019
2.2.    Normy a předpisy

· jednotky pro měření budou uvedeny v metrické soustavě dle ISO,
· pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, výpočty a návrhy konstrukcí mechanických a elektrických zařízení a kontroly budou provedeny dle inspekčních plánů, plánů jakosti a norem v nich uvedených,
· veškerá dodávaná zařízení budou dodána v souladu s příslušnými českými právními předpisy a normami.

2.3.    Název díla (stavby) – „Výměna filtračních hadic TF K3“.
III.

Předmět smlouvy

3.1.    Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje, že při splnění níže uvedených podmínek provede na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a objednatel se zavazuje, že dílo od zhotovitele převezme a zaplatí zhotoviteli dohodnutou cenu.

Smluvní strany shodně prohlašují, že převážná část plnění prodávajícího nespočívá ve výkonu činnosti ve smyslu ust. § 2086 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a současně, že předmětem plnění ve smyslu této smlouvy je zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části dle ust. § 2587 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3.1.1. Specifikace rozsahu dodávky filtračních hadic: 

Pro uvedenou technologii dodáme, instalujeme filtrační hadice a ventouriho trubice v rozsahu:
a) dodávka filtračních hadic K3

Množství (ks):
specifikace







470


Filtrační hadice
ZVVZ-ENVEN EFP D6-14



materiál:

BWF  PM-Tec® GL 750

provedení:

152 x 4305 mm

nahoře:

schnapring + těsnící planžeta

dole:


2x dno s výztuží 100 mm 

plášť:


holý, šito PTFE

Filtrační materiál FH je 750 g/m2 filtrační médium tvořené sklotkaninou s nalaminovanou ePTFE membránou. Vychází ze stávajícího osazení FH. 

Součástí dodávky budou zdarma dodané ochranné montážní návleky „průchodky“ v počtu 5 ks. Použití průchodky při montáži snižuje riziko poškození membrány na funkční straně hadice.

Technický list filtračního média je přílohou č.2 této smlouvy. 

b) dodávka ventouriho trubic K3

Množství (ks):
specifikace







462


vtoková dýza - ventouri 




Materiál:

ČSN 11 … , tl. 2,0 mm 

průměr:

D6

c) dodávka servisních prací v rozsahu

· demontáž vík komor, kopí, opěrných košů, venturek a filtračních hadic, 

· základní čištění hlavové desky komor = dělící roviny, kopí, opěrných košů  – KONTROLA – REVIZE, 

· čištění vík komor – KONTROLA,
· montáž filtračních hadic, opěrných košů, nových venturek, kopí – CELKOVÉ VYROVNÁNÍ,
· k montáži FH bude použito ochranných montážních návleků-průchodek zamezujících poškození FH,
· průběžné čištění prostorů celého filtru, 

· likvidaci odpadů O „150203“,
· precoating vhodným aditivem.
3.3 Zhotovené dílo bude ověřeno:

· Komplexním vyzkoušením díla po dobu 72 hodin dle čl. X. odst. 10.5. této smlouvy.
IV.

Zadané technické podmínky a vstupní parametry

Objednatelem zadané technické podmínky a vstupní parametry, na které je navrženo technické řešení a rozsah dodávek, jsou uvedeny v Příloze č. 3 této smlouvy - „dotazník filtrace plynů K3-PR08897 ze 12. 4. 2019, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

V.
Technický popis, technické parametry díla a rozsah dodávek

Technický popis, technické parametry díla, rozsah dodávek a hranice plnění jsou uvedeny v technické části Přílohy č. 1 této smlouvy (tj. „Technická část nabídky“ č. PR08897 ze 15. 3. 2019), která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

V rozsahu díla zhotovitele není dodávka:
· igelitových pytlů k balení starých hadic

· mechanické čištění pomocí drátěných kartáčů (cena zahrnuje základní očistu čisté strany filtru a opěrných košů pomocí vysavače).
VI.

Doba plnění, místo plnění
6.1.    Zhotovitel provede dílo v době od 26. 8. 2019 do 30. 9. 2019, komplexní vyzkoušení proběhne nejdříve 2. 9. 2019.
6.2.    Pokud bude stavební připravenost nebo jakákoliv jiná sjednaná součinnost objednatele (viz článek XI. smlouvy) realizována k pozdějšímu datu, bude o tuto dobu posunut termín zahájení realizace díla, tak i termín ukončení díla. Zároveň je nesplnění těchto závazků nezbytné součinnosti řádně a včas ze strany objednatele pro účely této smlouvy považováno za její podstatné porušení.

Místem plnění je pro účely této smlouvy sjednáno Žatecká teplárenská, a. s., Žatec č. p. 3149, PSČ 438 01.
VII.

Cena díla

7.1. Cenu díla specifikovaného v článku III. až V. této smlouvy stanovily smluvní strany dohodou, jako cenu pevnou, platnou do doby předání a převzetí díla smluvními stranami, a to ve výši:

Smluvní cena
591 700,-Kč bez DPH
Smluvní strany prohlašují, že smluvní cena je neměnná, přičemž zhotovitel na sebe bere ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností. 

7.2. Cena se rozumí DAP Žatec dle INCOTERMS 2010

7.3. Ve sjednané smluvní ceně nejsou zahrnuty:

· Projekt.

· Potřebná povolení pro realizaci a provoz zařízení.

· Garanční zkoušky.

· Všechny dodávky a služby nespecifikované v naší nabídce PR08897.
Smluvní strany se dohodly, že v případě požadavků na vícepráce budou tyto realizovány jen na základě písemných dodatků ke smlouvě uzavřených mezi oběma smluvními stranami a účtovány zhotovitelem v sazbě: 380,-Kč/hod montér.
VIII.

Platební podmínky

8.1. Platba za dodávku díla bude prováděna v Kč bezhotovostním převodem na základě daňového dokladu Zhotovitele následovně:

8.1.2
100% z celkové ceny včetně DPH po předání zařízení do provozu, nejpozději do 10 dnů od ukončení montáže na základě daňového dokladu (faktury). Tato faktura bude vystavena se splatností 45 dnů.

8.2. Platební doklady (faktury) bude zhotovitel vystavovat a zasílat objednateli doporučenou poštou nebo osobním předáním ve 2 vyhotoveních, budou obsahovat náležitosti obvyklé a vždy číslo smlouvy o dílo (bez tohoto údaje jsou neplatné) a budou obsahovat náležitosti dle platných daňových zákonů.

8.3. Splatnost faktur se stanovuje v souladu s bodem 8.1.2  tohoto článku.

8.4. V případě, že objednatel bude v prodlení s placením jim uznaných doručených faktur delším než 10 dnů, má zhotovitel právo přerušit provádění díla do doby zaplacení. O tuto dobu se odpovídajícím způsobem posunují termíny plnění díla.
IX.

Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu a nebezpečí škody na něm

9.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází na objednatele okamžikem zaplacení celkové ceny díla.

9.2. Nebezpečí škody na zhotoveném díle, případně jeho části, nese zhotovitel do okamžiku předání díla objednateli.
X.

Podmínky provádění díla a jeho převzetí

10.1. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí a může ho provádět prostřednictvím třetí osoby.

10.2. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce podle smlouvy v bezvadné jakosti, v souladu s příslušnými bezpečnostními, ekologickými a požárními předpisy a zákony a v souladu se zákony o nakládání s nebezpečnými látkami a zákonem o odpadech. Veškerá opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vyplývající z povahy vlastních prací si zajišťuje zhotovitel podle platných právních předpisů a vyhlášek. Zejména je povinen písemně předem dohodnout vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce plynoucí z předmětu smlouvy.

10.3. Zhotovitel prokáže splnění díla:

· individuálním vyzkoušením a úspěšným komplexním vyzkoušením,

O průběhu a výsledcích všech výše uvedených zkoušek bude sepsán zápis do montážního deníku nebo samostatný protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami.

10.4. Individuální vyzkoušení
· Individuální vyzkoušení provádí Objednatel jako součást montáže. Individuálními zkouškami se rozumí přezkoušení mechanické funkce jednotlivých smontovaných strojů a zařízení a jejich uvedení do dočasného chodu naprázdno.

10.5. Komplexní vyzkoušení díla

· Komplexním vyzkoušením prokazuje Zhotovitel řádné provedení díla tj. kvalitu a schopnost dodávky k provozu tím, že se zařízení provozuje nepřetržitě po dobu  sedmdesáti dvou (72) hodin na sjednaný výkon, případně na zatížení, které bude odpovídat podmínkám provozu v době konání komplexního vyzkoušení.
· Komplexní vyzkoušení proběhne ihned po ukončení montáže a individuálním vyzkoušení a po odstranění případných nedostatků uvedených v zápise o ukončení montáže a individuálního vyzkoušení.
· Komplexní vyzkoušení zajišťuje objednatel. K účasti na komplexních zkouškách vyzve zhotovitele minimálně tři pracovní dny před zahájením zkoušek. 

· Za přerušení komplexního vyzkoušení nebudou považovány drobné závady, jejichž odstranění (součet času všech odstávek) nebude trvat déle než 5 hod. nebo přerušení, jehož příčinou nebude závada na díle. Rovněž nebude považováno za přerušení komplexního vyzkoušení odstavení díla z důvodu venkovních klimatických podmínek.

· V rámci komplexních zkoušek provede Zhotovitel zaškolení provozního personálu Objednatele. Jména osob k zaškolení sdělí písemně Objednatel do doby zahájení komplexního vyzkoušení Zhotoviteli. Zaškolení bude ukončeno písemným osvědčením o jeho provedení.

· Komplexní vyzkoušení zajišťuje objednatel a nese na své náklady veškeré energie, palivo, technologická média a potřebný počet pracovníků obsluhy.  

· Následující den po úspěšném ukončení komplexních zkoušek začíná běžet záruční doba díla.

10.6. Předání a převzetí díla

· Dílo bude zhotovitelem předáno a Objednatelem převzato nejpozději následující den po úspěšném ukončení komplexního vyzkoušení.
· Po úspěšném provedení komplexního vyzkoušení sepíší obě strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém bude zhodnocena jakost provedených prací a dodávek, soupis zjištěných případných drobných vad a nedodělků včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. Oboustranným podepsáním Protokolu o předání a převzetí díla se považují veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokolu uvedené za dohodnuté. V závěru protokolu Objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá nebo z jakých důvodů dílo odmítá převzít.

· Po odstranění nedostatků, pro které Objednatel odmítl dílo převzít, se přejímací řízení opakuje v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě bude k původnímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém Objednatel prohlásí, že dílo přejímá. Protokol o předání a převzetí díla je pak potvrzen podepsáním uvedeného dodatku.

· Pověřeným pracovníkem zhotovitele k předání díla je
· Pověřeným pracovníkem objednatele k převzetí díla je
XI.

Spolupůsobení objednatele

11.1 Objednatel na své náklady a dle pokynů a dokumentace zhotovitele provede

· Projekt.

· Potřebná povolení pro realizaci a provoz zařízení.

· Výroba, úprava a přívod tlakového vzduchu k filtru.

· Zajištění školení

· Přítomnost koordinátorů BOZP a PO.

· Zajištění požárního dozoru.

· Garanční zkoušky.

· Zajistí vhodné skladovací prostory ke krátkodobému uložení dodaných nových filtračních hadic, opěrných košů před jejich montáží.

· Umožní využití šaten a sociálních zařízení pro max. 5 montérů po celou dobu provádění servisních prací.
11.2 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí montážního pracoviště nebo jeho části stavební deník, do kterého se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od montážní dokumentace a projektu. Deník musí být v pracovní době na pracovišti trvale přístupný. Povinnost vést deník končí odevzdáním a převzetím díla bez vad a nedodělků. V deníku se průběžně vyznačují doklady, které se ukládají na pracovišti (smlouvy, jejich dodatky, záznamy, výkresy, odchylky od projektu apod.).

11.3 Denní záznamy zapisuje pověřený zaměstnanec zhotovitele (vedoucí montér) nebo jeho zástupce v den, kdy byly práce provedeny nebo nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu, výjimečně v den následující. Mimo nich mohou provádět záznamy v stavebním deníku pověření zaměstnanci objednatele a zhotovitele.

11.4 Zhotovitel vyzve tři (3) pracovní dny předem objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými formou zápisu ve stavebním deníku. Pokud se objednatel nedostaví ke kontrole těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat.
11.5 Objednatel se zavazuje zajistit na své náklady přívod energií, potřebných pro trvalý provoz díla, v dostatečném množství a kvalitě dle realizačního projektu.

11.6 Objednatel určuje za koordinátora svého zaměstnance Vladimíra Vančuru (technický dozor), který bude v průběhu montáže zajišťovat styk mezi objednatelem a zhotovitelem, popř. dalšími subjekty na pracovišti.

XII.

Vady díla a záruka

12.1. Odpovědnost za vady díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
12.2. Zhotovitel zaručuje objednateli, že dodané dílo bude mít funkční vlastnosti, uvedené v této smlouvě, dle realizační projektové dokumentace, v normách platných v ČR, které se na dílo vztahují. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu dodávky předmětu díla, za správnost a úplnost montáže a za funkci díla. Záruční doba na všechny vady technologické části díla začíná dnem úspěšného ukončení komplexních zkoušek a trvá   12 (dvanáct) měsíců.
12.3. Záruka se nevztahuje na díly rychlého opotřebení, které jsou specifikovány v průvodní technické dokumentaci.

12.4. Zhotovitel neodpovídá za vady a případná poškození, které vznikly v záruční době, jestliže tyto vady nezavinil (např. byly způsobeny nekvalifikovanou činností objednatele, třetí osobou nebo okolnostmi vyšší moci).

12.5. Zhotovitel dále neodpovídá za vady:

· vzniklé v důsledku nedodržení předaných provozních předpisů nebo vadné údržby díla ze strany objednatele

· vzniklé tím, že objednatel bez předchozí písemné dohody se zhotovitelem provede opravu na předaném díle, s výjimkou drobných oprav, specifikovaných v provozních předpisech nebo takových oprav, které nestrpí odkladu a k jejichž provedení není účast zhotovitele nutná
· vzniklé tím, že objednatel bez souhlasu zhotovitele provede na předaném díle opravy nebo změny, pokud těmito opravami nebo změnami došlo ke vzniku konkrétní vady

· vzniklé v důsledku použití věcí dodaných objednatelem v rámci jeho spolupůsobení podle článku XI. smlouvy, přes prokazatelné nedoporučení zhotovitele.

· vzniklé v důsledku nedodržení pokynů zhotovitele v rámci jeho spolupůsobení podle článku XI. smlouvy, přes prokazatelné nedoporučení zhotovitele.

12.6. Vady zjištěné v záruční době je Objednatel povinen bezodkladně písemně reklamovat u Zhotovitele. V reklamaci musí Objednatel vždy popsat, popřípadě uvést, jak se projevují, dále uvést své požadavky na vypořádání reklamace a připojit vhodné důkazní prostředky.

12.7. V případě závady bránící trvalému provozu může být reklamace provedena telefonicky a faxem na kontaktních tel./fax. číslech uvedených v bodě 12.12. tohoto článku.

12.8. Zhotovitel je oprávněn se přesvědčit o reklamovaných vadách na místě prostřednictvím svých zástupců, za účasti objednatele, o výsledku šetření bude sepsán vždy protokol.

12.9. Zhotovitel se zavazuje dostavit k odstranění reklamované vady (jím uznané) do sedmi dnů od doručení reklamace objednatelem (doporučenou poštou či osobně) v případě vad nebránícím trvalému provozu.

12.10. V případě vady bránící trvalému provozu je Zhotovitel povinen do 24 hodin od doručení reklamace objednatelem (telefonicky a faxem) se dostavit na místo a k sepsání protokolu a neprodleně zahájit odstraňování závady a dohodnout s Objednatelem přiměřenou lhůtu pro odstranění reklamované vady.

12.11. Jestliže v důsledku vady uznané zhotovitelem, nebo úpravy či opravy prováděné zhotovitelem dojde k zastavení provozu díla, prodlužuje se záruční doba o dobu, po kterou nemohlo být dílo z tohoto důvodu užíváno.
12.12. Pokud při následujícím autorizovaném jednorázovém měření emisí dle vyhlášky MŽP ČR č. 415/2012 Sb. nebude splněn aktuální emisní limit 30 mg/m3, odstraní tento nedostatek zhotovitel na své náklady v termínu 30 dnů od vyzvání Objednatelem.  Zhotoviteli je umožněno se jednorázového měření zúčastnit.

12.13. Kontaktními osobami na straně zhotovitele pro případ nahlášení vady či neodkladných reklamací jsou - 

XIII.

Smluvní pokuty, sankce

13.1. Jestliže zhotovitel nedodá dílo ve sjednaném termínu do 2. 9. 2019 dle čl. VI této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % smluvní ceny díla za každý den prodlení, maximálně však do výše 10% ceny za dílo bez DPH. Zhotovitel však není v prodlení po dobu, po kterou nemohl svou povinnost splnit následkem okolností vzniklých na straně Objednatele.

13.2. Jestliže zhotovitel neodstraní jakoukoliv řádně reklamovanou a jím uznanou vadu v dohodnutých lhůtách uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení s odstraněním jednotlivé vady. Totéž platí i v případě s odstraněním vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.
13.3. Pro případ prodlení s úhradou jakékoliv faktury objednatele se zavazuje zaplatit zhotovitel úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

13.4. Smluvní strany prohlašují, že celková odpovědnost zhotovitele vůči objednateli dle této smlouvy, zejména potom odpovědnost za škody a smluvní pokuty, nepřesáhne částku ve výši 100 % ceny díla bez DPH.

XIV.
Další podmínky odpovědnosti zhotovitele za vady díla

Smluvní strany dále ujednaly, že:
14.1
Filtrační hadice a ventouriho dýzy látkového filtre musí být provozovány podle podmínek stanovených v provozních předpisech, které dodal zhotovitel a nesmí se vyskytnout žádné chybné funkce díla způsobené objednatelem.
14.2
Filtrační hadice a ventouriho dýzy látkového filtru musí být provozovány na projektované provozní hodnoty a vstupní vzduchotechnické parametry dle článku IV. této smlouvy.
XV.

Bezpečnost práce

15.1. Na písemné požádání je objednatel povinen provést bezplatně proškolení zaměstnanců zhotovitele nebo pověřeného zaměstnance zhotovitele z předpisů bezpečnosti práce, požární ochrany a Organizačního řádu zhotovitele (např. organizace poskytnutí první pomoci, zajištění přivolání zejména lékařské pomoci, hasičů a policie, organizaci evakuace zaměstnanců) týkající se pracovišť, na kterých budou pracovat zaměstnanci zhotovitele.

15.2. Zhotovitel spolu s objednatelem zajistí, aby činnosti a práce jejich zaměstnanců byly organizovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci příp. dalšího zaměstnavatele. Zhotovitel bude spolupracovat při zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí pro všechny zaměstnance na pracovišti.
15.3. Zaměstnanci zhotovitele budou po celou dobu přítomnosti na pracovišti objednatele viditelně označeni na oděvu tak, aby byli snadno odlišitelní od zaměstnanců objednatele i zaměstnanců jiných firem.

15.4. Zhotovitel souhlasí s tím, aby zástupci objednatele prováděli kontrolu zaměstnanců zhotovitele, zda jsou dodržovány předpisy bezpečnosti práce. Tímto však není dotčena odpovědnost zhotovitele za zajištění a kontrolu dodržování předpisů bezpečnosti práce.

15.5. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést, při jeho činnosti na pracovištích objednatele, k ohrožení života a zdraví zaměstnanců objednatele nebo zaměstnanců dalších firem.

15.6. V případě, kdy budou zaměstnanci zhotovitele pracovat ve výškách, dohodne objednatel se zhotovitelem potřebná opatření k zamezení úrazu padajícími předměty. O opatřeních bude proveden zápis do stavebního deníku.

15.7. Pohyblivé části zařízení v prostoru provádění díla, která budou v provozu, objednatel opatří ochrannými zařízeními. Kabely, elektrické rozvody a elektrická zařízení budou odpovídat příslušným ČSN a platným vyhláškám.

15.8. Pokud není dohodnuto jinak, náklady na bezpečnostní opatření na pracovištích objednatele, hradí objednatel.

15.9. Utrpí-li pracovní úraz podléhající registraci zaměstnanec zhotovitele, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele. Objednatel je povinen spolupracovat se zhotovitelem při zjišťování příčin takovéhoto úrazu, sepsání záznamu o něm, včetně jeho potvrzení.

XVI.

Platnost a účinnost smlouvy

Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

XVII.

Vyšší moc

17.1. Pokud jedna ze smluvních stran nemůže, byť částečně plnit své povinnosti vyplývající ze smlouvy z důvodů vyšší moci, bude plnění jejích povinností pozastaveno v takovém rozsahu a po takovou dobu, pokud bude toto plnění ovlivněno vyšší mocí. Smluvní strana, která se bude dovolávat vyšší moci, bude mít právo na prodloužení sjednané doby plnění o dobu trvání vyšší moci.

XVIII.

Řešení případného sporu

18.1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné neshody a spory jakéhokoliv druhu, které vzniknou mezi smluvními stranami v souvislosti s plněním této smlouvy, budou v první řadě řešit smírnou cestou.

18.2. Pokud se smluvní strany nedohodnou na smírném řešení těchto neshod a sporů během přiměřené doby, má každá ze stran právo se obrátit na příslušný soud.

XIX.

Odstoupení od smlouvy

Ze strany objednatele 

19.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy na základě písemného oznámení zhotoviteli o porušení jeho smluvní povinnosti v případě:

 a. prodlení zhotovitele s řádným dodáním díla a jeho předáním objednateli v dohodnuté lhůtě, 

 b. nedodržení (nedosažení) garantovaných hodnot dle smlouvy a v případě jiných podstatných vad díla, pokud zhotovitel neprokázal dosažení sjednaných hodnot (jakostně-technických ukazatelů) ani opakovanými zkouškami v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu objednatel písemně stanovil.
19.2. Pokud objednatel využije právo odstoupit od smlouvy ve smyslu výše uvedeném, má nárok na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

19.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy způsobem předpokládaným občanským zákoníkem, vyjma ust. § 2627 odst. 2 občanského zákoníku.
19.4. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitelem dle bodu 19.3 se objednatel zavazuje převzít již zhotovenou bezvadnou část díla oproti zaplacení odpovídající části ceny díla; objednatel zaplatí zhotoviteli dále uvedené částky:
· poměrnou část smluvní ceny řádně přináležející realizovaným částem díla (veškeré dodávky a práce do této doby provedené) ke dni odstoupení od smlouvy,
· veškeré oprávněné škody, které vznikly zhotoviteli.
XX.

Závěrečná ustanovení

20.1. Smluvní strany se zavazují, že bez souhlasu druhé strany neposkytnou třetí osobě informace, které získaly při provádění díla.

20.2. Tato smlouva může být měněna pouze formou číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

20.3. Objednatel je oprávněn zhotovené dílo nebo jeho část použít pouze k účelům vyplývajícím z této smlouvy. K jiným účelům je objednatel oprávněn použít zhotovené dílo pouze se souhlasem zhotovitele. 
20.4. Objednatel souhlasí s umístěním loga zhotovitele na jím dodaných dílech.
20.5. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména pak platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

20.6. Tato smlouva je zhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá se smluvních stran obdrží po jednom.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Nabídka PR08897
Příloha č. 2 – technický list filtračního média BWF PM-Tec® GL 750
Příloha č. 3 – dotazník filtrace plynů K3-PR08897 ze 12. 4. 2019
	V Milevsku dne: 
	 V Žatci dne:


	
	

	
	

	
	

	……………………………..
	……………………………..

	     předseda představenstva
…………………………….

       člen představenstva
	   předseda představenstva 

……………………………..
         člen představenstva



Strana 2 (celkem 12)

[image: image1.wmf]