Dodatek č. 1

ke

Smlouvě o dílo č. 1204/2019

uzavřené dne 15. 5. 2019 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník, v platném znění

mezi

A) Zhotovitelem			:       	R.S.C., spol. s r.o.

sídlo				:	Výstaviště 1, 647 00 BRNO

IČ				:	13690841

DIČ				:	CZ13690841

Bankovní spojení		:	xxx

č.účtu				:	xxx

zastoupená			:	Ing. Petrem Sedlákem,

technickým ředitelem a jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

a

B) Objednatelem			:       	Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.

sídlo				:       	Veveří 967/97, 602 00 BRNO

IČ				:       	68081715

DIČ				:       	CZ68081715

Bankovní spojení		:	xxx

č. účtu				:	xxx

zastoupená			:	Ing. Františkem Foretem, DSc.								ředitelem ústavu

(dále jen „objednatel“)

(dále také jen „smluvní strany“)

Předmětem smlouvy o dílo je provedení díla „nová serverovna v hlavní budově UIACH“.

- Tímto Dodatkem č. 1 se mění čl. I odst. 1 Smlouvy o dílo takto:

Předmět smlouvy se rozšiřuje o bod č. 4 níže uvedeného znění.

4.  Instalace stávajících ICT technologií do nové serverovny (Eduroam).

Termín plnění zůstává nezměněn, tzn. do 12. 7. 2019.

- Tímto Dodatkem č. 1 se mění čl. IV odst. 1 Smlouvy o dílo takto:

Původní text

- Cena za provedení díla byla stanovena dohodou obou smluvních stran, s přihlédnutím k platné právní úpravě v této oblasti, a činí 388.410,- Kč (slovy třistaosmdesátosmtisíčtyřistadeset korun českých) včetně DPH 21%. Cena je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 21. 3. 2019.

Nový text

- Cena za provedení díla byla stanovena dohodou obou smluvních stran, s přihlédnutím k platné právní úpravě v této oblasti, a činí 395.670,- Kč (slovy třistadevadesátpěttisícšestsetsedmdesát korun českých) včetně DPH 21%. Cena je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 21. 3. 2019 a cenou za vícepráce.

- Ostatní články Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

      - Specifikace a vyčíslení víceprací ze dne 27. 6. 2019

- Závěrečné ujednání:

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, prosté omylu nikoli v tísni.

Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto dodatku připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

V Brně, dne: 							V Brně, dne:

- Za objednatele:						Za zhotovitele:

……………………………….                                    ……………………………..

Ing. František Foret, DSc.					Ing. Petr Sedlák

ředitel 						               	jednatel

Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.                              R.S.C., spol. s r.o.

Příloha č.1 – Specifikace a vyčíslení víceprací

|  |  | Instalace stávajících ICT technologií do nové serverovny (Eduroam) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | instalace |  |  | 6 000 Kč |  |
|  |  | Celkem bez DPH |  |  | 6 000 Kč |  |

Celkem s DPH 21%							   7 260 Kč

V Brně, dne: 27. 6. 2019

- Za zhotovitele zpracoval:

Ing. Petr Sedlák

jednatel

R.S.C., spol. s r.o.