Objednatel : 	MĚSTO CHRUDIM	Bankovní spojení : ČSOB – pobočka Chrudim

Resselovo náměstí č.p. 77	Číslo účtu :	104109190/0300

537 16  Chrudim	IČO :	00270211

DIČ :	CZ00270211

Objednávka číslo :     106/1/19/06

Uvádějte na dodacím listu i na faktuře

Dodavatel: 	Jakub Kutílek

Kunětická 100

530 09  Pardubice

IČO:	 75487403

Dodací lhůta :

Místo a způsob dodávky :  	Město Chrudim

Objednáváme u Vás dopravně technickou studii ulice Na Ostrově a okolí.

Rozsah díla:

- podrobné řešení ul. Na Ostrově včetně křižovatky s ul. Vrchlického

- popis a situace navrhovaného uspořádání ul. Na Ostrově, případně prověření variant

- koncepční řešení ucelené oblasti po obou březích řeky Chrudimky od ul. Dr. Milady Horákové po u. Havlíčkovu

- popis a siutace širších vztahů – stav + návrh

- terénní průzkum – sčítání

- jižní konec ul. Na Ostrově (cca u č.p. 734) – ranní špička všedního dne + rekreační cyklisté a chodci o víkendu

- u ZŠ – ranní špička všedního dne, včetně vyhodnocení chování doprovodu žáků

- u mostu Vrchlického – ranní špička všedního dne + rekreační cyklisté a chodci o víkendu

- u mostu Havlíčkova – ranní špička všedního dne

- (sčitání ranní špičky je možné provádě nejdříve v září, sčítání rekreačních uživatelů bude prováděno již o prázdninách)

- projednání se zástupci města v rozpracovanosti

- odevzdání v elektronické podobě (PDF)

Podklady:

- digitální technická mapa města

- dokumentace nebo popis připravovaných záměrů v území včetně předpokládaného termínu realizace – zejména rezidenční soubor Kopanický mlýn a dopravní napojení pavého břehu z ul. Dr. Milady Horákové

Termíny:

- odevzdání konceptu do 31. 10. 2019

- odevzdání čistopisu do 30. 11. 2019

Cena celkem 75.000,00 Kč včetně DPH.

Ing. Petr Kopecký

vedoucí Odboru územního plánu a regionálního rozvoje

V Chrudimi dne: 2. 7. 2019

Vyřizuje: Ing. Alena Stará, tel: 469 657 475, fax: 469 657 452, e-mail: alena.stara@chrudim-citycz

_______________________________________________________________________________________

Na faktuře uvádějte u firmy, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČO!

P o ž a d u j e m e    1 4 - t i     d e n n í     l h ů t u      s p l a t n o s t i !

Město Chrudim je od 1.4.2009 plátcem DPH

Příjemce plnění (ručitel za nezaplacenou daň) dle § 109 ZDPH (zejména nespolehlivý plátce, nezveřejněný účet) je oprávněn postupovat v souladu s § 109a ZDPH a uhradit DPH za poskytovatele plnění (týká se plátců DPH).