DODATEK Č. 1

SPOLEČENSKÉ SMLOUVY

uzavřené dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů

**číslo**

**VRV: 02-O-4141-8706/19**

**VUMOP:10/2019**

SMLUVNÍ STRANY

**Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

Sídlo: Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5

IČO: 471 16 901 DIČ: CZ47116901 Plátce DPH: ANO

Zapsána: v Obchodním rejstříku, oddíl B, vložka 1930 vedená u Městského soudu v Praze

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5

Číslo účtu: 19-1583390227/0100

Statutární orgán: Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva

Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva

Ing. Jiří Valdhans, člen představenstva

Ing. Jiří Frýba, člen představenstva

Ing. Jan Cihlář, člen představenstva

Smluvně oprávněn jednat: Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně. Kdo za společnost podepisuje, připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci.

Technicky oprávněn jednat: Ing. Jan Cihlář, Ing. Pavel Menhard, Ing. Vendula Koterová

*(dále i jen „****VRV****“)*

**Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.**

Sídlo:Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5 – Zbraslav

IČO: 00027049 DIČ: CZ00027049 Plátce DPH: ANO

Zapsána: v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném

MŠMT

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s, Praha 5

Číslo účtu: 24635051/0100

Statutární orgán: doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D., ředitel

Smluvně oprávněn jednat: doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D., ředitel

Technicky oprávněn jednat: Ing. Petr Fučík, Ph.D., Mgr. Antonín Zajíček, Ph.D.

*(dále i jen „****VUMOP****“)*

**Výše uvedené smluvní strany se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku tímto dodatkem č. 1 Společenské smlouvy ze dne 5.4.2019 na doplnění níže uvedených článků takto:**

**PREAMBULE**

Společnost „**VRV +** **VUMOP**“ byla vybrána jako vítězný uchazeč a dne 10. 5. 2019 byla uzavřena se zadavatelem Smlouva o dílo č. Zhotovitele 02-0-4141-8707/19. Tuto Smlouvu o dílo dává vedoucí společnosti na vědomí ostatním účastníkům společnosti a tato smlouva tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o společnosti a stává se jeho nedílnou a závaznou součástí.

podíly SPOLEČníků

*Ustanovení tohoto článku se doplňuje následovně:*

Smluvní strany se dohodly na tom, že cena včetně výnosů bude rozdělena mezi účastníky sdružení v tomto poměru:

**VRV**: **198 000 Kč** bez DPH (slovy sto devadesát osm tisíc korun českých)   
(35 % celkového podílu)

**VUMOP: 370 000 Kč** bez DPH (slovy tři sta sedmdesát tisíc korun českých)   
(65 % celkového podílu)

*A vkládá se článek:*

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

**Předmět plnění** pro **VRV** dle smlouvy o dílo č. 02-0-4141-8707/19 mezi společností   
VRV + VUMOP a Jihočeským krajem je stanoven v následujícím rozsahu:

* Koordinace prací na jednotlivých lokalitách a zajištění včasného odevzdání Díla
* Zajištění komunikace s objednatelem
* Účast na kontrolních dnech a výrobních výborech

dále pro jednotlivé lokality:

1. **EVL a PR Kapličky**

* excerpce dostupných geologických, hydrogeologických a klimatických dat, archivní údaje o průtocích v povrchových tocích, tj. v Lipovém potoce,
* mapa rozšíření rašelin, izolinie povrchu rašelin,
* vytrasování přesného průběhu meliorací a odvodňovacích kanálů s vyznačením směru proudění vody,
* zhodnocení vlivu případné instalace přehrádek na odvodňovacích kanálech a následného zvýšení hladiny podzemní vody na
  1. hladinu vody v lesních porostech v bezprostředním sousedství zájmové lokality,
  2. na průtokové poměry v Lipovém potoce.

1. **EVL Borkovická Blata v části PR Kozohlůdky**

* excerpce dostupných geologických, hydrogeologických a klimatických dat, archivní údaje o průtocích v povrchových tocích, tj. v Blatské stoce,
* mapa rozšíření rašelin, izolinie povrchu rašelin,
* vytrasování přesného průběhu meliorací a odvodňovacích kanálů s vyznačením směru proudění vody,
* zhodnocení vlivu instalace přehrádek na odvodňovacích kanálech a následného zvýšení hladiny podzemní vody na

1. hladinu vody v lesních porostech v bezprostředním sousedství zájmové lokality,
2. na průtokové poměry v Blatské stoce.
3. **EVL Koštěnický potok**

* excerpce dostupných geologických, hydrogeologických a klimatických dat, archivní údaje o průtocích v povrchových tocích, tj. v Koštěnickém potoku,
* mapa rozšíření rašelin, izolinie povrchu rašelin,
* vytrasování přesného průběhu meliorací a odvodňovacích kanálů s vyznačením směru proudění vody
* zhodnocení vlivu instalace přehrádek na dvou hlavních odvodňovacích kanálech a následného zvýšení hladiny podzemní vody na

1. hladinu vody v lesních porostech v bezprostředním sousedství zájmové lokality,
2. na průtokové poměry v Koštěnickém potoce.

**Předmět plnění** pro **VUMOP** dle smlouvy o dílo č. 02-0-4141-8707/19 mezi společností   
VRV + VUMOP a Jihočeským krajem je stanoven v následujícím rozsahu:

1. **EVL a PR Kapličky**

* excerpce dostupných geologických, hydrogeologických a klimatických dat, archivní údaje o průtocích v povrchových tocích, tj. v Lipovém potoce,
* izolinie dna rašelin – mělké mapovací vrty,
* instalace 16 vystrojených mělkých pozorovacích hydrogeologických vrtů (průměr 50 mm, délka 1500 mm) pro sledování kolísání hladiny podzemní vody v průběhu min. 1 vegetační sezóny/1 roku, pozorovací vrty budou situovány v podélné ose ložiska (8 ks) a kolmo na odvodňovací kanály určené k revitalizaci + kolmo na Lipový potok (4 +  4 ks),
* měření a izolinie hladiny podzemní vody během sezóny/roku v závislosti na srážkách a průtoku v Lipovém potoce,
* spolupráce na zhodnocení vlivu případné instalace přehrádek na odvodňovacích kanálech a následného zvýšení hladiny podzemní vody na

1. hladinu vody v lesních porostech v bezprostředním sousedství zájmové lokality,
2. na průtokové poměry v Lipovém potoce.
3. **EVL Borkovická Blata v části PR Kozohlůdky**

* excerpce dostupných geologických, hydrogeologických a klimatických dat, archivní údaje o průtocích v povrchových tocích, tj. v Blatské stoce,
* izolinie dna rašelin – mělké mapovací vrty,
* instalace 16 vystrojených mělkých pozorovacích vrtů (průměr 50 mm, délka 1500 mm) pro sledování kolísání hladiny podzemní vody v průběhu min. 1 vegetační sezóny/1 roku, pozorovací vrty budou situovány v podélné a příčné ose ložiska (8 ks) a kolmo na odvodňovací kanál určený k revitalizaci + Blatská stoka (4 + 4 ks),
* orientační měření rozdílů hladin podzemní vody ve třech skupinách piezometrů v hloubkách (hloubky 0,5; 1,0 a 2,0 m; měření 3 – 4 x za sezónu) a na jejich základě zhodnocení možnosti přítoku hlubokých podzemních vod do prostoru rašelin, příp. i pomocí chemického složení vzorků podzemních vod odebraných v piezometrech,
* měření a izolinie hladiny podzemní vody během sezóny/roku v závislosti na srážkách a průtoku v Blatské stoce,
* spolupráce na zhodnocení vlivu instalace přehrádek na odvodňovacích kanálech a následného zvýšení hladiny podzemní vody na

1. hladinu vody v lesních porostech v bezprostředním sousedství zájmové lokality,
2. na průtokové poměry v Blatské stoce.
3. **EVL Koštěnický potok**

* excerpce dostupných geologických, hydrogeologických a klimatických dat, archivní údaje o průtocích v povrchových tocích, tj. v Koštěnickém potoku,
* izolinie dna rašelin – mělké mapovací vrty,
* instalace 8 vyztužených mělkých pozorovacích vrtů (průměr 50 mm, délka 1500 mm) pro sledování kolísání hladiny podzemní vody v průběhu min. 1 vegetační sezóny (1 roku), pozorovací vrty budou situovány v podélné ose ložiska (3 ks) a kolmo na hlavní odvodňovací kanál + Koštěnický potok (3 + 2 ks),
* měření izolinie hladiny podzemní vody během sezóny/roku v závislosti na srážkách a průtoku v Koštěnickém potoce,
* spolupráce na zhodnocení vlivu instalace přehrádek na dvou hlavních odvodňovacích kanálech a následného zvýšení hladiny podzemní vody na

1. hladinu vody v lesních porostech v bezprostředním sousedství zájmové lokality,
2. na průtokové poměry v Koštěnickém potoce.

PRÁVA A POVINNOSTI SPOLEČNÍKů

*Ustanovení tohoto článku se doplňuje následovně:*

VRV jako vedoucí účastník sdružení bude vystavovat faktury za celou společnost dle smlouvy o dílo č. 02-0-4141-8707/19 uzavřené dne 10. 5. 2019 mezi objednatelem Jihočeským krajem a společností „VRV+VUMOP“ s tím, že ostatním účastníkům dá pokyn k vystavení faktur za jednotlivá plnění vč. data předpokládané splatnosti. Faktury budou obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle platných předpisů a jejich splatnost je pouze předpokládaná, VRV je proplatí do 4 pracovních dnů po obdržení úhrady od objednatele.

Ve všech ostatních věcech je pro všechny účastníky sdružení závazná smlouva o dílo č. 02-0-4141-8707/19 uzavřené dne 10. 5. 2019 mezi objednatelem Jihočeským krajem a společností „VRV+VUMOP“ s tím, že pokud některý účastník sdružení porušením svých povinností způsobí porušení této smlouvy, uhradí případné sankce (smluvní pokuty, náhradu škody) které objednatel uplatní.

ODPOVĚDNOST SPOLEČNÍKů

*Ustanovení tohoto článku se doplňuje následovně:*

V souladu s ustanovením druhého odstavce čl. „Odpovědnost společníků“ odpovídají účastníci sdružení za řádné plnění svého podílu v termínech jak dohodnutých mezi účastníky sdružení, tak uvedených ve smlouvě o dílo (vč. její přílohy) s objednatelem a jsou si vědomi výše smluvní pokuty sjednané v článku 12 Smlouvy o dílo mezi Objednatelem a Sdružením.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

*Ujednání Společenské smlouvy, která nejsou v rozporu s obsahem tohoto smluvního dodatku, zůstávají v platnosti.*

*Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem jejího zveřejnění v registru smluv.*

*Společníci prohlašují, že Smlouva neobsahuje informace, které nelze poskytovat podle právních předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. VRV bere na vědomí, že VÚMOP coby povinná osoba ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, je povinna Smlouvu zveřejnit v registru smluv. Tato skutečnost nebrání VRV, aby i z její strany došlo ke zveřejnění této Smlouvy.*

*Tento dodatek Společenské smlouvy se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, kdy každý má platnost originálu. Vedoucí společník obdrží dvě vyhotovení, druhý společník po jednom vyhotovení.*

V Praze dne 18. 6. 2019

Za **VRV**: Za **VUMOP**: