SMLOUVA O DÍLO

název:                             Základní škola jazyků Karlovy Vary

IČO:                                00872296
sídlo :                              Libušina 1032/31, 360 01 Karlovy Vary
(dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné)
 
a

jméno, příjmení/název:  Zbyněk Tolar

IČO:                                72625015

sídlo:                              Chebská 38/5,  360 06  Karlovy Vary
(dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé)
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto
 
smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)

I.
Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo: „Malířské a stavební práce ve škole“; dále jen „Dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit  za něj zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II  této Smlouvy.

II.
Cena díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši  do 198 000,- Kč  a  bude uhrazena ve dvou splátkách  na základě zálohové faktury vystavené po začátku plnění díla ve výši 50% a dále faktury na doplatek  celkové ceny díla, který bude uhrazen po předání a převzetí díla na účet zhotovitele.

III.
Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude zhotovitelem započato 8.7.2019  a provedeno  v termínu nejpozději do 30.8.2019.

IV.
Předání a převzetí díla

K předání a převzetí díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení.

O předání a převzetí díla bude smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

V.
Odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytne na dílo záruku po dobu 24 měsíců  od předání díla objednateli. 
Zhotovitel se zavazuje předat dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění. Náklady na odstranění vad nese zhotovitel.

VI.
Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

V Karlových Varech  dne  2.7..2019                  V Karlových  Varech  dne  2.7.2019

................................................                              ...............................................

Objednatel                                                             Zhotovitel