- Smlouva o dílo

- Smlouva o dílo č.: 20191206

- Dle cenové nabídky č.26052019

Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

Smluvní strany:

Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK

V Remízku 7/919

Praha 5 - Hlubočepy

PSČ: 152 00

IČO: 697 81 745

DIČ: není plátcem DPH

Zastoupená: Mgr. Milanem Holubem

dále jen „objednatel“,

a

- KVK Stav s.r.o.

se sídlem: Vsetínská 292/11

155 21, Praha 5 – Zličín

v obchodním rejstříku zapsán u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 50623

- Ev.číslo:310028-287339805, Č.j.:žio/28/0719/06/kos

tel. +420 603 259 207, +420 605 501 821

- IČO: 251 12 601,  DIČ: CZ25112601

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank, č. ú. : 694 624 7001/5500

zástupce ve věcech smluvních a ve věcech technických a převzetí díla: Jan Vrbský Kováč, Jan Klomínek

dále jen „zhotovitel“,

uzavírají na základě vzájemné shody tuto Smlouvu o dílo:

Článek I.

- Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy jsou stavební práce vyspecifikované v cenové nabídce (příloha č.1), která je nedílnou součástí této smlouvy.

- Článek II.

- Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době:

Zahájení díla: 8.7.2019

Ukončení prací: 12.8.2019

Místem plnění je Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UKna adrese: V Remízku 7/919, Praha 5 - Hlubočepy.

- Článek III.

- Cena za dílo

Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy a specifikovaného v příloze této smlouvy činí: 404.677,-  Kč včetně DPH

(slovy: čtyřistačtyřitisícšestsetsedmdesátsedm Kč).

1. V případě požadavku objednatele na provedení víceprací, popř. nutnosti provedení víceprací vyplývajících ze změn, bude na tyto práce uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo. Veškeré vícepráce budou odsouhlaseny oběma stranami.

2. V případě, že některé práce nebudou provedeny, nebo budou provedeny z části, bude tato skutečnost zohledněna v konečné faktuře a to ve výši, která odpovídá rozpočtu nákladových položek rovněž odsouhlasené oběma stranami.

3. Termín ukončení může být upraven po vzájemné dohodě obou stran samostatným zápisem.

Článek IV.

- Platební podmínky

1. Podpisem Smlouvy o dílo se objednatel zavazuje uhradit cenu za provedení díla následovně:

- I.Dílčí faktura  - 30% z ceny v průběhu prací (121.403,- K4 s DPH)

- Konečná faktura v částce 100% z dohodnuté celkové ceny včetně DPH a případných více (méně)prací po dokončení a předání díla bez vad a nedodělků se splatností čtrnáct dní převodem na účet zhotovitele. Případné více (méně) práce budou upřesněny v aktualizovaném cenovém vyúčtování.

Platba se považuje za uskutečněnou, byla-li částka uvedená na faktuře – daňovém dokladu - připsána na účet zhotovitele uvedeného v záhlaví smlouvy.

2. Za nesplnění termínu plnění dle čl. II zaplatí zhotovitel objednateli sankci ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 dnů ode dne, kdy obdrží od objednatele zhotovitel tento požadavek

3. Za prodlení s úhradou faktur za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet sankci ve výši 0,05 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

4. Objednatel se stává vlastníkem předmětu díla a všech souvisejících dokumentů dnem zaplacení celé ceny díla na účet zhotovitele.

5. Případné vícepráce provedené dle dodatku ke smlouvě o dílo bude fakturováno samostatnou fakturou.

6. Pro účely prováděných prací objednatel prohlašuje, že pro účely účtování DPH dle této smlouvy se jedná o bytovou jednotku v souladu s § 48 a 48 a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že se v budoucnu prokáže, že se nejedná o bytovou jednotku ve  výše uvedeném smyslu, zavazuje se objednatel k úhradě veškerých doměrků  daní a sankcí z tohoto titulu ze strany finančního úřadu.

7. Při vystavování daňových dokladů – faktur - zhotovitelem bude stanovená částka zdaněna DPH platným v době vystavení faktur.

- Článek V.

- Záruční doba

1. Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce 24 měsíců na dodaný materiál a 36 měsíců na provedené práce.

2. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v souvislosti s vadami spodní stavby, v důsledku nevhodného zacházení s předmětem díla nebo opomenutím údržby, na vady vzniklé extrémními povětrnostními podmínkami a na vady vzniklé v důsledku vyšší moci a dále na ty části díla, na které zhotovitel poskytl kompenzaci.

3. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma stranami.

4. Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v předem dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba na reklamovanou část díla.

5. Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním.

Článek VI.

- Součinnost

1. Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost v tomto rozsahu v místě výkonu práce:

- napojení na elektřinu 230V

- napojení na odběr vody

- Objednatel zpřístupní místo výkonu práce zhotoviteli po dobu realizace od:  pondělí – pátek od 8:00 do 18:00 hod.

sobota od 8.00 do 18.00 hod.

3. Znemožní-li objednatel vstup do místa provádění díla, vč. jeho provádění podle ujednání ve smlouvě, prodlužuje se termín provádění díla o počet dnů, po které nebylo možno dílo provádět

4. Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle odst. 1 tohoto článku neovlivní kvalitu plnění předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně s návrhem nového termínu plnění.

- Článek VII.

- Platnost smlouvy

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

- Článek VIII.

- Řízení stavby

1. Účastníci se dohodli, že ustavují tyto své zástupce:

Za objednatele: Jana Tesařová, tel. 724 327 085

Za zhotovitele: Jan Vrbský Kováč, tel. 605 501 821

- Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě jako očíslované dodatky této smlouvy a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

3. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

Za objednatele:                                                      Za zhotovitele:

.………………………………                  ……………………………….

V Praze dne: 27. 6. 2019

Přílohy:

Cenová nabídka č.26052019

Pojištění o odpovědnosti