Č.j. 2019/4172/NM

### DODATEK  č. 12  k  MANDÁTNÍ  SMLOUVĚ

### Evidenční číslo smlouvy Národního muzea: ONIR 161/2007

### Evidenční číslo smlouvy IDS Praha a.s.:  2250

### uzavřená podle § 566 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obch. zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

### Smluvní strany

| ### Mandatář: | ### IDS Praha a.s. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### Se sídlem: Na Moráni 3/360, 128 01 Praha 2 |  |  |  |  |
|  | ### Jednající: | ### Mgr. Tomáš Pešek, statutární ředitel |  |  |  |
|  | ### IČ: 60194260 |  |  | ### DIČ: CZ60194260 | ### (plátce DPH) |
|  | ### Zápis v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 2447 |  |  |  |  |
|  | ### bankovní spojení: |  | ### XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  |
|  |  |  | ### XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  |

### a

|  | ### FRAM Consult a.s. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### Se sídlem: Husitská 42/22, 130 00 Praha 3 |  |  |  |
|  | ### Zastoupený: | ### Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva |  |  |
|  | ### IČ: 64948790 |  | ### DIČ: CZ64948790 | ### (plátce DPH) |
|  | ### Zápis v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 3682 |  |  |  |
|  | ### bankovní spojení: |  | ### XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |
|  |  |  | ### XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |
|  | ### (dále jen „mandatář“) |  |  |  |

### jako účastníci „Sdružení Muzeum“ na základě smlouvy o sdružení ze dne 30. 4. 2018 zastoupeni vedoucím účastníkem sdružení společností FRAM Consult a.s.

| ### Mandant: | ### NÁRODNÍ MUZEUM, příspěvková organizace |
| --- | --- |
|  | ### Se sídlem: Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1, |
|  | ### Zastoupené: PhDr. Michalem Lukešem, Ph.D., generálním ředitelem |
|  | ### IČ: 00023272 DIČ: CZ00023272 |
|  | ### bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|  | ### (dále jen „mandant“) |

### Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 12, kterým se upravuje mandátní smlouva uzavřená dne 16. 8. 2007 (dále jen „mandátní smlouva“) takto:

V Článku II. mandátní smlouvy označeném Místo a doba plnění se upravuje bod II.7. v tomto znění:

II.7. Vzhledem k posunu termínu dokončení rekonstrukce Historické budovy Národního muzea, konkrétně posunu termínu dokončení podzemní spojovací chodby do 15. 9. 2019 a termínu odstranění vad a nedodělků nebránících převzetí díla z přejímek díla do 30. 9. 2019, se prodlužuje termín plnění mandatáře do 30. 9. 2019. Posun termínu je vyvolán skutečnostmi, které nebyly na straně mandatáře, a které zároveň mandant nemohl v žádném případě předvídat. Propočet ceny za prodloužení termínu plnění mandatáře je uveden v Příloze tohoto dodatku.

V článku III. mandátní smlouvy označeném jako Cena a platební podmínky se upravuje cena plnění obsažená v bodu III. 2.takto:

Cena za realizaci předmětných činností dle smlouvy

a dodatku č. 1 až 11 (bez DPH) :                                                                        48 915 770,00  Kč

Zvýšení ceny o částku dle tohoto dodatku (bez DPH) viz. Příloha:                      2 188 009,50, Kč

Cena celkem (bez DPH) :                                                                                 51 103 779,50  Kč

### Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení mandátní smlouvy ve znění dodatku č. 1 až 11, nedotčená tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti a účinná.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran v počtu 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

| Mandant: | Mandatář: |
| --- | --- |
| ……………………. | …………………………. |
| PhDr. Michal Lukeš, Ph.D. | Ing. Roman Klimt |
| generální ředitel | předseda představenstva |
| NÁRODNÍ MUZEUM | FRAM Consult a.s. |