DODATEK č. 1 KE Kupní smlouvĚ

I.

#### Smluvní strany

- Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace

Se sídlem: 	              El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek

Zastoupen:                          Ing. Tomášem Stejskalem, MBA, ředitelem

IČ:	00534188

DIČ:	CZ00534188

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

v Ostravě oddíl Pr, vložka 938

Bankovní spojení: 	GE Money Bank a.s.

Číslo účtu: 	174-63407764/0600

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Bc. Běhunčíková Martina, tel. 558415171, 604 227 083

Ing. Jelínek Jan, tel. 558415157, 604 227 087

(dále jen „kupující“)

a

2.   AMBRA-Group, s.r.o.

Se sídlem:	Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek

Zastoupena:	Alenou Svobodovou, jednatelkou společnosti

IČ:	25379887

DIČ:	CZ25379887

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:	19-3606010207/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajském soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16590

(dále jen „prodávající“)

II.

#### Předmětem dodatku

- Z důvodu stavební nepřipravenosti se prodávajícímu prodlužuje termín odevzdání a dokončení instalaci interiéru bronchoskopického sálu v budově „F“ v Nemocnici ve Frýdku – Místku,p.o.  nejpozději do 19.6.2019.

III.

Závěrečné ujednání

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž kupující i prodávající obdrží jedno vyhotovení.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

| Ve Frýdku-Místku dne: 16.5.2019 |  | Ve Frýdku-Místku dne: 16.5.2019 |
| --- | --- | --- |
| za kupujícího Ing. Tomáš Stejskal, MBA ředitel |  | za prodávajícího Alena Svobodová jednatelka společnosti |