**SMLOUVA O DÍLO**

**„Komíny pro odkouření stávajících kotlů“**

dle § 2586 a následujících Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Nová Paka**

se sídlem Kumburská 740, 509 01 Nová Paka

IČO 60117001

(dále jen „Objednatel“)

a

**Pavel Jelínek – DRUKO –Kominictví a vložkování komínů,**

Dvořákova 1098

50901 Nová Paka

IČO“ 14520915, DIČ: CZ6202080984

(dále jen „Zhotovitel“)

**I. Předmět smlouvy**

1. Předmětem zakázky je odkouření 3 ks stávajících kondenzačních kotlů, které slouží pro vytápění a ohřev teplé vody, ústředního vytápění na budově školy Gymnázia a Střední odborná škola pedagogická Nová Paka.
2. Budou vybudovány nové plastové kouřovody (kaskádový systém) od kotlů se zpětnými klapkami. V sousední místnosti za kotelnou, jiný požární úsek, bude kouřovod veden pod stropem až k venkovní stěně. V prostoru kotelny, v nezámrzném prostředí, osadit revizní otvor s odvodem kondenzátu do kanalizace se zápachovou uzávěrkou pro suchý stav. Plastový kouřovod D250 v prostoru za kotelnou bude osazen přechodem na nerez. Odtud bude veden jeden společný nerezový třívrstvý kouřovod D250 do venkovního prostředí. Ve venkovním prostředí bude osazeno patní koleno svislého třísložkového komína – nerez-tepelná izolace nerez. Svislý průduch, D250, bude veden pomocí objímek po fasádě budovy – mezi okny sociálního zařízení – až nad okapový žlab objektu, kde bude cca 1 m nad střechou ukončen. Materiál pro ležatý kouřovod a svislý komínový průduch, bude použit 316L (třída oceli 1.4404) vnitřní vložka, a pro vnější plášť bude použita potravinová nerez 304 (třída oceli 1.4301).
3. Nový komínový průduch bude nutno osadit hromosvodem a vypracovat revizní zprávy komína a hromosvodu.

**II. Doba a místo plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na své nebezpečí v následujících termínech

Termín zahájení prací 1.7.2019

Termín dokončení prací 31.8.2019

1. Zhotovitel provede dílo v sídle objednatele.

**III. Cena za dílo**

Cena díla bez DPH 389.900,- Kč

DPH 81.879,-Kč

Cena díla s DPH 471.779,- Kč

**IV. Platební podmínky**

- zálohové faktury nebudou vyhotovovány

- fakturace bude prováděna na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného objednatelem

- splatnost faktur bude vždy do 14 dnů od jejich doručení do sídla objednatele

- faktury zhotovitele musí obsahovat všechny právní náležitosti (IČO, DIČ, bankovní účet, název a sídlo organizace)

**V. Závazky zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, v patřičné kvalitě a v termínech sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a normy na pracovišti objednatele.

**VI. Závazky objednatele**

Objednatel se zavazuje, že zajistí pro zhotovitele přístup do kotelny (uskladnění materiálu a nářadí v uzamčeném prostoru), prostor pro montážní plošinu (uvolnění parkoviště), přívod elektrické energie a vody.

**VII. Převzetí díla**

1. Dílo vymezené čl. I této smlouvy bude splněno řádným a včasným provedením díla stvrzené protokolárním předáním objednateli.
2. Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí zjištěny žádné podstatné vady a nedodělky. Případné vady a nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění.

**VIII. Záruka za dílo**

Zhotovitel poskytne na dílo podle této smlouvy záruku v délce 60 měsíců ode dne převzetí díla podle této smlouvy.

Smlouva se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží „Objednatel“ a 1 vyhotovení obdrží „Zhotovitel“.

V Nové Pace dne 14.6.2019 V Nové Pace dne 14.6.2019

Objednatel: Zhotovitel: