Ve Svitavách dne 1. července 2019

H-mont Svitavy s.r.o.

IČO: 04215851

jednatel

Ing. Ivo Hejduk

náměstí Míru 108/28

568 02  Svitavy

Objednávka

Objednáváme u Vás zajištění technického dozoru investora - stavebníka nad prováděním stavby „Rekonstrukce vodovodu v ul. Dimitrovova, Svitavy“ v průběhu realizace díla, včetně případného odstranění vad a nedodělků a podání žádosti o kolaudaci stavby.

Cena: max. 95.000,- Kč bez DPH.

Fakturace:

- 30.000,- Kč bez DPH k 31.7.2019

- 30.000,- Kč bez DPH k 31.8.2019

- 35.000,- Kč bez DPH po odstranění vad a nedodělků a podání žádosti o kolaudaci stavby.

Termín plnění: 15.7.-31.9.2019.

Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem

Ing. Marek Antoš

jednatel svazku

Potvrzujeme a akceptujeme objednávku:

- H-mont Svitavy s.r.o., IČO: 04215851, náměstí Míru 108/28, 568 02 Svitavy

- podpis, datum: