# dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

# pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Rekonstrukce lávky v Pulicích, Dobruška

# Smluvní strany:

# Objednatel:	Město Dobruška

se sídlem nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška

IČ: 00274879

DIČ: CZ 00274879

zastoupený Ing. Petrem Lžíčařem, starostou

na straně jedné

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GARRET – CZ, spol. s r.o.

Sídlo: Pulická 146, 518 01 Dobruška

IČ: 25933272

DIČ: CZ25933272

Zastoupený: Miloslav Španiel, jednatel společnosti

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, spis. zn. C 15673

na straně druhé

(dále jen „zhotovitel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli tento

Dodatek č. 1  ke Smlouvě o dílo ze dne 13.11. 2018

I.

1.1.	Výše uvedené smluvní strany konstatují, že dne 13.11. .2018 spolu uzavřely Smlouvu o dílo na provedení díla „Rekonstrukce lávky v Pulicích, Dobruška “ (dále jen „Smlouva o dílo“).

1.2. 	Smluvní strany tímto dodatkem mění obsah jimi uzavřené Smlouvy o dílo, a to v rozsahu uvedeném v čl. II - IV.

II.

2.1.	Smluvní strany se dohodly na provedení  víceprací a méněprací, které jsou popsány v dokumentu  popis změn , který tvoří příloha č. 1 tohoto dodatku  a nabídkový položkový rozpočet, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

III.

3.1. 	Celková cena díla, sjednaná v odst. 3.1. čl. III. Smlouvy o dílo se s ohledem na sjednané nové práce zvyšuje o částku 369 175, 48 Kč bez DPH a činí tak po tomto zvýšení

Cena bez DPH					1384338,21 Kč

DPH 21%					   290711,02 Kč

Cena vč. DPH					1675049,23  Kč

/slovy: dvamilionysedmsetosmdesátšesttisícstošedesátsedm korun českých a čtyřicetosm haléřů/

IV.

4.1.	Smluvní strany se dohodly na novém termínu dokončení díla.

4.1.1.	Dokončení a předání díla objednateli:		12.7 .2019

4.2.	V ostatních ujednáních se smlouva o dílo nemění.

V.

5.1. 	Tento dodatek je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

5.2. 	Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 8.7. .2019.

5.3.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – popis změn

Příloha č. 2 – nabídkový položkový rozpočet

# V Dobrušce dne 8.7. 2019				V Pulicích  dne  8.7. 2019

Za objednatele:						Za zhotovitele:

_________________________				__________________________

Ing. Petr Lžíčař, starosta			   	Miloslav Španiel  jednatel