##### SMLOUVA O DÍLO

***uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník***

***v platném znění***

##### I. Smluvní strany

Obchodní firma: HaSaM, s.r.o.

Sídlo: Tečovice č.p. 45, 763 02 Tečovice

IČ: 49968319

DIČ: CZ49968319

Zastoupená: Ing. Tomášem Havlíčkem jednatelem

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13371

*(dále jen „****Zhotovitel“****) na straně jedné*

a

Obchodní firma: Hlavní město Praha

Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1

IČ: 00064581

DIČ: CZ00064581

zastoupené

Obchodní firma: TRADE CENTRE PRAHA a.s.

Sídlo: Blanická 28, 120 00 Praha 2

IČ: 00409316

DIČ: CZ00409316

Jednající: Filipem Veselým, předsedou představenstva a

 Mgr. Janem Bouškou, místopředsedou představenstva

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 43

*(dále jen „****Objednatel“****) na straně druhé*

smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

**Preambule**

Hlavní město Praha je výlučným vlastníkem pozemků parcelní číslo 1087/1, parcelní číslo 1087/3, parcelní číslo 1087/4, parcelní číslo 1087/5 a dále stavby č.p. 848/41, která je součástí pozemku parcelní číslo 1087/3, to vše v katastrálním území Troja, obec Praha, jak zapsáno na listu vlastnictví č. 885 vedeno u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Stavba je multifunkční sportovní plavecký areál Aquacentrum Šutka. Společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s. (dále také i jen „TCP“) na základě Příkazní smlouvy č. PRK/83/10/017026/2014 uzavřené s hlavním městem Prahou dne 7. 11. 2014 (dále jen „Příkazní smlouva“) je povinna zajišťovat správu tohoto objektu, a to jménem a na účet hlavního města Prahy (dále také i jen („HMP“).

**II. Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou provést na svůj náklad a své nebezpečí pro Objednatele dílo, jehož předmětem je: ***„Upgrade softwarového vybavení odbavovacího systému na verzi EPOS V10*“** (dále jen „dílo“)v rozsahu dlepřílohy č. 1 této smlouvy – Nabídka upgrade softwarového vybavení odbavovacího systému z verze EPOS 95 na verzi EPOS V10 pro instalaci Aquacentrum Šutka.

**III. Místo plnění**

Místem plnění díla je: Aquacentrum Šutka, Čimická 848/41, 182 00 Praha 8

**IV. Čas plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek a předat jej Objednateli **do 19. 7. 2019.**

2. Přesný termín realizace předmětu smlouvy v místě plnění bude konzultován předem s objednatelem, a to na uvedeném spojení: kontaktní osoba: tel., e-mail – , pokud Objednatel písemně nesdělí zhotoviteli jinou kontaktní osobu či jiné spojení.

**V. Cena za dílo**

1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši: **256 045 Kč bez DPH** dle nabídky Zhotovitele, jenž je obsahem přílohy č. 1 této smlouvy.

**Uvedená cena je cena bez DPH. K ceně bude účtována DPH dle platných předpisů.**

**V ceně díla jsou zahrnuty všechny náklady včetně dopravy do místa plnění.**

2. Cena sjednaná dle odstavce 1. tohoto článku je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná pouze za podmínek dohodnutých v této smlouvě. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným dokončením díla.

3. Veškeré méněpráce, vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření musí být vždy předem odsouhlaseny Objednatelem vč. ocenění Zhotovitelem, a to ve formě písemného dodatku k této smlouvě. Za vícepráce se považují práce nad rámec původního smluvně dohodnutého rozsahu předmětu plnění, které si vyžádá objednatel až dodatečně v průběhu realizace díla po podpisu této smlouvy. Neprovedené činnosti dle této smlouvy budou z ceny díla odečteny. Přičemž hodnota méněprací bude vypočten na základě jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 této smlouvy.

**VI. Platební podmínky**

1. Celkovou cenu za zhotovení díla uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě faktury.

2. Splatnost faktury (daňového dokladu) je nejméně 14 dnů ode dne doručení daňového dokladu do sídla Objednatele na kontaktní adresu, jak je uvedeno níže.

3. Cena bude uhrazena Objednatelem na bankovní účet Zhotovitele uvedený na faktuře.

4. Za den úhrady faktury (daňového dokladu) se považuje den odeslání fakturované částky z účtu Objednatele na účet Zhotovitele uvedený na faktuře.

5. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu. Vzhledem k tomu, že smlouva je uzavírána TCP v zastoupení HMP na základě Příkazní smlouvy, Objednatel musí být na daňovém dokladu uveden následujícím způsobem:

Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ 110 01, IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581

v zastoupení

TRADE CENTRE PRAHA a.s., Blanická 1008/28, Praha 2, PSČ 120 00, IČO: 00409316, DIČ: CZ00409316

Kontaktní adresa: TRADE CENTRE PRAHA a.s., Blanická 1008/28, Praha 2, PSČ 120 00.

6. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti doručenou fakturu vrátit Zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Nová lhůta splatnosti začne běžet ode dne doručení nové opravené faktury.

**VII. Zodpovědnost za vady díla a záruční lhůta**

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na plnění dle předmětu smlouvy, na předmět dodání dle přílohy č.1 (tj. softwarové vybavení včetně zákaznických úprav a interface), provedené práce a na jejich kvalitu **v délce 13 měsíců** ode dne předání a převzetí díla dle oboustranně podepsaného předávacího protokolu. Po uvedení díla do plného provozu je stanovena lhůta 30 dnů pro plné otestování zákaznických úprav a provozních vlastností. V této lhůtě bude na případné závady nahlíženo jako na vady ve zkušebním provozu a tyto budou okamžitě odstraňovány. Vzhledem k rozsahu zákaznických úprav ve zkušebním provozu a po tuto dobu nebudou uplatňovány sankce a případné škody vzniklé v důsledku vad.

2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení o vadách musí obsahovat: číslo smlouvy, popis vady nebo přesné určení toho, jak se vada projevuje. Zhotovitel je povinen do 24 hodin potvrdit příjem reklamace.

3. Zhotovitel se dále zavazuje nastoupit na záruční opravy **do 24 hodin** od nahlášení a odstranit je na své náklady ihned, nejpozději však do 15- ti dnů, nebo dle dohody smluvních stran. V případě, že odstranění vad vyžaduje delší dobu, sejdou se obě smluvní strany a stanoví technicky odůvodněné lhůty k jejich odstranění. Jestliže se bude jednat o vadu, jež má vliv na bezpečnost osob, musí Zhotovitel provést neprodleně taková bezpečnostní opatření, které umožní do doby opravy vady bezpečný pohyb osob a opravu vady provést v technicky nejkratší možné lhůtě. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Je-li však Zhotovitel přizván na odstranění závady, nevyplývající z předmětu této smlouvy, hradí náklady, spojené s nálezem, Objednatel. Za zahájení opravy se považuje i servis prostřednictvím vzdálené správy.

4. V případě havarijního stavu se Zhotovitel zavazuje nastoupit na opravu dle podmínek servisní smlouvy č. 551/14/22 uzavřené dne 30. 12. 2014 mezi Hlavním městem Prahou zastoupeným TRADE CENTRE PRAHA a.s. a společností HaSaM, s.r.o.

5. Záruční doba se prodlužuje o dobu od doručení reklamačního protokolu do doby odstranění reklamované vady. Převzetí odstranění reklamované vady bude provedeno mezi smluvními stranami vždy písemně.

6. Záruka se nevztahuje na závady způsobené mechanickým poškozením a údržbou ze strany objednatele. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodu na straně Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady v souvislosti s odstraněním vady.

7. Zhotovitel neodpovídá za škody, které vznikly z důvodu tzv. vyšší moci, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit (živelné pohromy, apod.).

8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

**VIII. Ostatní ujednání**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v nejlepší kvalitě, za využití všech svých odborných znalostí a dle obecně závazných právních norem.

2. Zhotovitel odpovídá za případnou škodu vzniklou na majetku Objednatele, nebo třetím osobám, způsobenou v souvislosti s činností zhotovitele. Dojde-li ke škodám na majetku Objednatele nebo třetích osob, bude k nim v přímém odpovědnostním vztahu.

3. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost.

4. Zhotovitel uplatní DPH v souladu se zákonem o DPH a Objednateli vystaví daňový doklad s náležitostmi podle tohoto zákona. Objednatel uplatnění DPH a náležitosti daňového dokladu zreviduje a v případě, že daňový doklad nebude obsahovat předepsané náležitosti a/nebo DPH nebude uplatněno v souladu se zákonem o DPH, je oprávněn daňový doklad bez rady vrátit Zhotoviteli k opravě.

5. Zhotovitel Objednateli uhradí škodu vzniklou na základě nesprávného uplatnění DPH a vystavení daňového dokladu Zhotovitelem.

6. Zhotovitel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku Objednatelem na základě této smlouvy bude k datu splatnosti příslušného závazku zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Pokud bude Zhotovitel označen správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu § 106a zákona o DPH, zavazuje se zhotovitel o této skutečnosti písemně informovat Objednatele spolu s uvedení data, kdy tato skutečnost nastala.

7. Pokud Objednateli vznikne podle § 109 zákona o DPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého zdanitelného plnění od zhotovitele, má Objednatel právo bez souhlasu Zhotovitele uplatnit postup zvláštního způsobu zajištění daně podle § 109a zákona o DPH. Při uplatnění zvláštního postupu zajištění daně uhradí Objednatel částku DPH podle daňového dokladu vystaveného zhotovitelem na účet správce daně zhotovitele a Zhotovitele o tomto kroku vhodným způsobem vyrozumí. Zaplacení částky DPH na účet správce daně Zhotovitele a jeho vyrozuměním o tomto kroku se závazek Objednatele uhradit částku odpovídající výši takto zaplacené DPH vyplývající z této smlouvy považuje za splněný.

**IX. Předání a převzetí díla**

1. Předání a převzetí díla bude provedeno na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu, a to po předání veškeré dokumentace a dokladů.

2. Objednatel se zavazuje provedené dílo, převzít na základě písemné výzvy Zhotovitele i před uplynutím smluveného termínu, a to do 2 pracovních dnů po obdržení výzvy kontaktní osoba:, tel., e-mail – , pokud Objednatel písemně nesdělí Zhotoviteli jinou kontaktní osobu či jiné spojení.

3. V případě nepřevzetí díla musí Objednatel písemně do zápisu uvést důvody, bránící mu dílo převzít.

4. Zhotovitel k předávacímu řízení díla připraví nezbytné doklady k převzetí díla např. návod k obsluze, atesty, prohlášení o shodě, projektovou dokumentaci atd.

5. Objednatel není povinen převzít nedokončený předmět plnění se závadami. V tomto případě se sepíše zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění. V případě, kdy Objednatel dle své úvahy převezme dílo s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání provozu, je Zhotovitel povinen tyto vady odstranit nejpozději do 15 dnů od převzetí díla.

6. V případě, že zhotovené dílo nebude odpovídat této smlouvě, platným normám a předpisům, je zhotovitel povinen opravit dílo na své náklady.

**X. Smluvní pokuty**

1. V případě, že Zhotovitel nedodrží termín předání díla sjednaný touto smlouvou, má Objednatel právo vyúčtovat a Zhotovitel povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

2. V případě prodlení Objednatele s placením faktury má Zhotovitel právo vyúčtovat a Objednatel povinnost uhradit úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky bez DPH za každý započatý den prodlení.

3. Pokud Zhotovitel neodstraní vady zjištěné v záruční době v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč za každý den prodlení až do okamžiku jejich odstranění.

4. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

5. Objednatel nemá právo vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že neplnění na straně Zhotovitele bylo způsobeno neplněním povinností stanovených touto smlouvou Objednateli. Totéž platí na straně Zhotovitele v případě úroku z prodlení.

6. V případě, že smluvní strana způsobí porušením ustanovení této smlouvy druhé smluvní straně škodu, je tato strana povinna tuto škodu druhé smluvní straně v plném rozsahu nahradit.

7. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na úhradu škody, smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává.

8. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakékoli své pohledávky vůči Objednateli proti pohledávkám Objednatele za Zhotovitelem vzniklým na základě této smlouvy.

9. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele své pohledávky za Objednatelem vzniklé na základě této smlouvy postoupit třetí osobě.

10. Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv jinou svou povinnost, za kterou není stanovena sankce v jiných odstavcích tohoto článku, vyplývající mu z této smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

11. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné ve lhůtě 10-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich úhradě.

**XI. Možnost odstoupení od smlouvy**

Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, kdy Zhotovitel neprovede dílo v termínu stanoveném touto smlouvou, odstoupením nezaniká nárok Objednatele na smluvní pokutu a na náhradu škody.

**XII. Informace o zpracování osobních údajů**

1. Objednatel informuje Zhotovitele o uchovávání osobních údajů, které mu v rámci smluvního vztahu byly poskytnuty, a to všechny nebo některé z níže uvedených:

* 1. Jméno, příjmení;
	2. Datum narození;
	3. Adresa;
	4. E-mailová adresa.
	5. Název společnosti
	6. Sídlo společnosti
	7. Identifikační číslo uživatele, jedná-li se o osobní údaj + DIČ;
	8. Jméno, příjmení jednající osoby;
	9. Bankovní spojení;
	10. Emailovou adresu kontaktní osoby;
	11. Identifikace, jak je společnost zapsána v různých rejstřících.

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.

Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

Výše uvedené zpracování je umožněno na základě

* čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, a
* čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – je-li to nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce.

2. Objednatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují zpracovatelé, kterými jsou

* 1. Poskytovatel informačního systému QI;
	2. Poskytovatel centrálního datového úložiště;
	3. Poskytovatel softwaru MS Office;
	4. Poskytovatel vyúčtování spotřebovaných služeb;
	5. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Objednatel nevyužívá.

3. Zhotovitel má podle Nařízení právo:

* požadovat po Objednateli informaci, jaké osobní údaje zpracovává,
* vyžádat si u Objednatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
* požadovat po Objednateli výmaz osobních údajů – výmaz Objednatel provede, pokud tento výmaz není v rozporu s odst. 1 této informace a oprávněnými zájmy Objednatele,
* na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
* na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,

v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Objednatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

**XIII. Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva vstupuje v platnost dnem oboustranného podpisu a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle odstavce 7 tohoto článku Je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny formou oboustranně podepsaných a vzestupně očíslovaných dodatků.

3. Smluvní strany souhlasí s obsahem této smlouvy a prohlašují, že byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, na základě pravdivých údajů, nebyla sepsána v tísni ani jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

4. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem pečlivě přečetli, že byla uzavřena podle jejich pravé, neměnné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni, nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy.

7. Tato smlouva bude uveřejněna společností TRADE CENTRE PRAHA a.s. v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

8. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti druhou smluvní stranou v plné výši i v případě, že se k takovému porušení povinnosti prodávajícím vztahuje smluvní pokuta. Uhrazením smluvní pokuty se nárok Objednatele na náhradu škody nesnižuje ani z části.

9. Smluvní strany vylučují aplikaci § 1971 občanského zákoníku a dohodly se, že Objednatel má právo požadovat jakoukoliv náhradu škody bez ohledu na její případné krytí úroky z prodlení.

10. Zhotovitel přebírá riziko, že po uzavření této Smlouvy dojde k podstatné změně okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku.

11. Smluvní strany si v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají promlčecí lhůtu v délce 10 let ve vztahu k pohledávkám objednatele za zhotovitelem.

12. Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 – Nabídka upgrade softwarového vybavení odbavovacího s stému z verze EPOS 9.5 na verzi EPOS 10 pro instalaci Aquacentrum Šutka

|  |  |
| --- | --- |
| Zhotovitel: | Objednatel: |
|  |  |
| V Tečovicích dne…………………… | V Praze dne…………………… |
| ……………………………………. | ……………………………………. |
| Ing. Tomáš Havlíček | Filip Veselý |
| jednatel | předseda představenstva |
|  | ……………………………………. |
|  | Mgr. Jan Bouška |
|  | místopředseda představenstva |