[image: image1.png]- Evropssunio RQP





PAGE  
12

	Zařízení školního stravování OPAVA, PŘíspĚVKOVÁ ORGANIZACE

	

	[image: image1.png]

	

	
	
	

	SMLOUVA  O  DÍLO 

	

	Zakázka: „ŠJ Otická – stavební úpravy-předláždění chodníku“


	Článek I.

	Smluvní strany

	

	Objednatel: 
	Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace


	Sídlo:
	Otická 23, 746 01 Opava

	IČ:
	709 99 627

	DIČ:
	CZ70999627

	Číslo účtu:
	1035012700/5500

	Bankovní spojení:
	RaiffeisenBank, a.s., pobočka Opava

	Zastoupeno:
	Bronislavou Hertlovou, ředitelkou příspěvkové organizace

	Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
	Bronislava Hertlová, ředitelka příspěvkové organizace

	Kontaktní osoby ve věcech technických:
	Bronislava Hertlová, ředitelka příspěvkové organizace


	dále jen „objednatel“


	Zhotovitel: 
	VZS Rychtář s.r.o.

	Sídlo:
	Březová 139, 747 44 Březová

	IČ:
	258 40 428

	DIČ:
	CZ25840428

	Číslo účtu:
	382055903/0300

	Bankovní spojení:
	ČSOB, a.s.

	Zastoupena:
	Ing. Václavem Rychtářem, jednatelem

	Zapsána:
	V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 20879

	Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
	Ing. Václav Rychtář

	Kontaktní osoba ve věcech technických:
	Jaroslav Michálek

	dále jen „zhotovitel“


Článek II.
Základní ustanovení

	2.1.
	Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I. této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností a že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

	
	

	2.2.
	Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu pokrývající škodu vzniklou porušením povinností podle této smlouvy.


Článek III.

Předmět smlouvy

	3.1.
	Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele dílo - stavbu s názvem:

„ŠJ Otická – stavební úpravy-předláždění chodníku“,

 (dále také jen "dílo")

Jedná se o stavební úpravy chodníku v areálu ŠJ Otická v Opavě, v rozsahu a provedení dle projektové dokumentace zpracované Ing. Janem Pospíšilem, Na Pastrníku 21, 747 05 Opava-Malé Hoštice v 03-2016. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s výše uvedenou projektovou dokumentací - zadávací dokumentací z 03-2016, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, nabídkou zhotovitele ze dne 28.04.2016, touto smlouvou a případnými dalšími pokyny objednatele.

K realizaci stavby si zhotovitel dopracuje dle svých potřeb na vlastní náklady zadávací projektovou dokumentaci do fáze pro realizaci díla (kladečská dokumentace apod.), přičemž je zhotovitel povinen zajistit si na své náklady nad dopracováním projektové dokumentace autorský dozor Ing. Jana Pospíšila. Takto dopracovanou projektovou dokumentaci schválenou Ing. Janem Pospíšilem je zhotovitel povinen dále projednat s objednatelem a nechat jím odsouhlasit.
Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že mu jsou všechny výše uvedené dokumenty známy a že má tyto dokumenty od objednatele k dispozici.

	
	

	3.2.
	Součástí díla je rovněž:

· zakreslení skutečného provedení díla do 1 paré projektové dokumentace

	
	

	3.3.
	Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu sjednanou v této smlouvě.  


Článek IV.

Cena díla

	Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku III. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran takto:     


	4.1.
	Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty

	
	 279.522,00 Kč

	
	

	4.2.
	Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21% činí z ceny díla uvedené                        v odst. 4.1. tohoto článku  částku

	
	 58.700,00 Kč

	
	

	4.3.
	Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15% činí z ceny díla uvedené               v odst. 4.1. tohoto článku částku

	
	0,00 Kč

	
	

	4.4.
	Celková cena díla (součet ceny uvedené v odst.  4.1. + 4.2. + 4.3.) činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

	
	338.222,00 Kč

(slovy třistatřicetosmtisícdvěstědvacetdvě koruny české)


	4.5.
	Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky 
a veškeré další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla, jakož i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž staveniště.

	
	

	4.6.
	Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, 
a to až do doby ukončení díla.

	
	

	4.7.
	Cena je konečná, může být měněna pouze dohodou smluvních stran v případě nepředvídatelné změny množství prací a dodávek a jen za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

	
	

	4.8.
	V případě nezbytnosti překročit cenu díla z důvodu provedení nutných víceprací z důvodu na straně objednatele, je zhotovitel povinen oznámit rozsah těchto prací včetně jejich cen objednateli bez zbytečného odkladu ihned poté, co nutnost překročení zjistil, jinak jeho právo na úhradu těchto víceprací zaniká.

	
	

	4.9.
	Veškeré vícepráce budou zhotovitelem zrealizovány na základě předchozí písemné dohody smluvních stran. Za vícepráce budou považovány pouze dodatečné změny technologií, materiálů a rozsahu prací, které nebylo možno znát v době zpracování nabídky a jsou nad rámec zadávací dokumentace.

	
	

	4.10.
	Cena víceprací bude stanovena pomocí jednotkové ceny podle rozpočtu – pokud jde 
o práce v tomto rozpočtu uvedené. Práce v tomto rozpočtu neuvedené budou oceněny dohodou smluvních stran před jejich provedením.

	
	

	4.11.
	V případě, že se některé práce budou provádět v menším, než v původním rozsahu (méněpráce), zhotovitel je povinen je odečíst z ceny díla ve výši podle položek rozpočtu.

	
	

	4.12.
	Rozpočet jednotlivých prací s určením jejich jednotkových cen je přílohou č.1 a nedílnou součástí této smlouvy.

	
	

	4.13.
	Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sazby DPH bude k ceně díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku připočtena DPH v aktuálně platné výši.  


Článek V.

Platební podmínky

	5.1.
	Zálohy nebudou objednatelem poskytovány.

	
	

	5.2.
	Smluvní strany se dohodly na postupné splatnosti ceny díla v závislosti na skutečně 
a řádně provedených pracích na díle, a to tak, že zhotovitel je oprávněn vždy 
po skončení daného kalendářního měsíce daňovým dokladem – fakturou vyúčtovat cenu prací, které na díle v daném kalendářním měsíci řádně provedl. Tyto práce budou považovány za dílčí zdanitelné plnění ve smyslu § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb. Součástí faktury musí být soupis skutečně a řádně provedených prací, který musí být písemně odsouhlasen objednatelem. Cena provedených prací musí být vyúčtována podle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. Soupisy provedených prací budou členěny na způsobilé a nezpůsobilé náklady 
dle pokynů objednatele. Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel je oprávněn takto vyúčtovat cenu skutečně a řádně provedených prací až do výše 90 % celkové ceny díla; Zbylých 10 % z celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli po splnění poslední z následujících podmínek: 1. objednatel dílo podpisem zápisu o předání 
a převzetí díla převezme, 2. na díle budou odstraněny veškeré případné vady 
a nedodělky a 3. dílo (stavbu) bude možno v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), legálně užívat. O splnění těchto podmínek se objednatel zavazuje zhotovitele informovat. 

	
	

	5.3.
	Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dní od jejich doručení objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany při úhradě jiných plateb podle této smlouvy.

	
	

	5.4.
	Jednotlivé faktury budou obsahovat tyto údaje:

a)  adresa objednatele pro doručování faktur: Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace, Otická 23, 746 01 Opava.
b)  evidenční číslo smlouvy pro fakturaci;

c)  identifikaci příslušného odboru vč. kontaktní osoby objednatele;

d)  označení zhotovitele, jeho sídlo, IČ a DIČ;

e)  číslo faktury;

f)  den vystavení a den splatnosti;

g)  označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit;

h)  soupisy provedených prací za fakturační období;

i)  fakturovanou částku;

j)  označení díla;

k)  razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby.

	
	

	5.5.
	Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu v případě, že zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací nebo ustanoveními této smlouvy, zejména je v prodlení s jejich dodávkou oproti harmonogramu, a to do doby, než budou tyto nedostatky odstraněny.

	
	

	5.6.
	Nebude-li faktura obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění, přičemž ve vadné faktuře vyznačí důvod vrácení. V takovém případě se ruší doba splatnosti stanovená vadnou fakturou a nová lhůta splatnosti započne běžet doručením bezvadné faktury objednateli.

	
	

	5.7.
	Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

	
	

	5.8.
	Smluvní strany se dohodly na datu uskutečnění zdanitelného plnění do 30-tého dne kalendářního měsíce.

	
	

	5.9.


	Objednatel prohlašuje, že v případě plnění odpovídajícího číselnému kódu dle Číselníku klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, které je předmětem smlouvy o dílo, bude uplatňovat režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a) a § 92e) zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, neboť dodané stavební či montážní práce budou využívány pro ekonomickou činnost. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi podle § 28 odst. 2 písm. a) až k) zákona 
č. 235/2004 Sb. a doručit tento daňový doklad objednateli nejpozději 15. den následující po dni uskutečnění zdanitelného plnění. Výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění, tedy objednatel. V případě pozdějšího doručení daňového dokladu a nutnosti podání dodatečného daňového přiznání je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení smluvní povinnosti doručit daňový doklad objednateli ve výši úroku z prodlení vyměřeného objednateli příslušným finančním úřadem.

	
	

	5.10.
	Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy správce daně nevydal podle 
§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů rozhodnutí o tom, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem. Pokud takové rozhodnutí správce daně vydá je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit objednateli. Smluvní strany se v této souvislosti výslovně dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, objednatel je oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo 
na účet správce daně ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.

	
	

	5.11.
	Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že pokud číslo účtu zhotovitele, na který bude objednatel povinen uhradit cenu díla, nebude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.


Článek VI.

Vlastnictví

	6.1.
	Vlastníkem stavebních objektů, jejichž úpravy jsou předmětem plnění dle této smlouvy, je Statutární město Opava. Správou objektů je pověřen na základě Zřizovací listiny objednatel.

	
	

	6.2.
	Po předání výše uvedených stavebních objektů zhotoviteli k provedení díla nese nebezpečí škody na stavebních objektech zhotovitel, a to až do doby převzetí dokončeného díla objednatelem. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které v souvislosti s prováděním díla způsobí. 

	
	

	6.3.
	Vlastníkem zhotovovaného díla je Statutární město Opava.   

	
	

	6.4.
	Vlastníkem věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla, se objednatel stane okamžikem, kdy se tyto věci stanou součástí díla.


Článek VII.

Doba plnění

	7.1.
	Smluvní strany se dohodly, že stavební práce na díle dle této smlouvy zhotovitel zahájí v den, kdy převzal či dle této smlouvy měl nejpozději od objednatele převzít staveniště. 
O předání staveniště zhotoviteli bude vyhotoven zápis. 

	
	

	7.2.
	Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků do 45 kalendářních dní od dohodnutého dne zahájení prací na díle.  

	
	

	7.3.
	V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle na dobu určenou objednatelem. O tuto dobu se prodlužují veškeré lhůty tím dotčené.

	
	

	7.4.
	Před započetím prací po přerušení práce na díle podle odst. 7.3. tohoto článku vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených konstrukcí a určí rozsah a cenu jejich nezbytných úprav.

	
	

	7.5.
	Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo, s výjimkou následné péče dle této smlouvy,    jeho řádným zhotovením, předáním objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků a dnem, kdy bude možno dílo (stavbu) v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), legálně užívat. 

	
	

	7.6.
	Objednatel se zhotovitelem dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění:                  

a)  při podstatném zvýšení prací a dodávek;

b)  nebude-li možno práce zahájit nebo v nich plynule pokračovat z důvodu ležících na straně objednatele;

c)  nastanou-li během provádění neočekávané povětrnostní podmínky, které neumožní realizovat práce v technologicky vhodném období.

	
	

	7.7.
	Pro předání a převzetí díla platí postup podle Článku XI. této smlouvy.


Článek VIII.

Místo plnění

	Místem plnění je areál ŠJ Otická, ŠJ Otická 23, 746 01 Opava, tj. pozemek parc. č. 571/15 v katastrálním území Opava-předměstí.


Článek IX.

Jakost díla

	9.1.
	Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání zakázky (zadávací dokumentaci) a této smlouvě.

	
	

	9.2.
	K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.

	
	

	9.3.
	Smluvní strany se dohodly na I. jakosti použitých materiálů.

	
	

	9.4.
	Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.


Článek X.

Provádění díla

	10.1.
	Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.

	
	

	10.2.
	Jakékoliv změny oproti schválené projektové dokumentaci musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.

	
	

	10.3.
	Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými orgány a správci vč. správců sítí dotčených prováděnou stavbou. 


	
	

	10.4.
	Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a náklady vzniklé z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště.


	
	

	10.5.
	Zhotovitel na vlastní náklady zabezpečí veškerá povolení nezbytná k provedení díla.

	
	

	10.6.
	Zhotovitel zajistí dílo tak, aby nedošlo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a ke znečišťování komunikací.

	
	

	10.7.
	Zhotovitel bude v dostatečném časovém předstihu informovat dotčené subjekty vlastníky popř. provozovatele nebo nájemce přilehlých nemovitostí o časovém harmonogramu stavby a s tím spojených omezeních. 

	
	

	10.8.
	Zhotovitel bude minimálně znečišťovat okolí stavby a zabezpečí každodenní úklid.

	
	

	10.9.
	Zhotovitel zajistí obslužný provoz a přístup pohotovostním a požárním vozidlům.

	
	

	10.10.
	Zhotovitel je povinen se řídit pokyny vydanými státními orgány v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.

	
	

	10.11.
	Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

	
	

	10.12.
	Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části objednateli, a to na vlastní náklady.

	
	

	10.13.
	Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.

	
	

	10.14.
	Zhotovitel vyzve písemně kromě objednatele i správce inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem 
ve stavebním deníku. Zhotovitel před zakrytím inženýrských sítí zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením stavby předá objednateli.

	
	

	10.15.
	Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho činností.

	
	

	10.16.
	Zhotovitel je povinen staveniště zajistit v souladu s příslušnými právními předpisy 
o bezpečnosti práce a technických zařízení. 

	
	

	10.17.
	Zhotovitel se zavazuje do jedné sady projektové dokumentace zaznamenávat všechny provedené změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení předá objednateli 
při předání a převzetí díla objednatelem.

	
	

	10.18.
	Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, 
je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

	
	

	10.19.
	Zhotovitel je povinen bez odkladu písemně upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.

	
	

	10.20.
	Kvalitu prací bude zhotovitel průběžně dokladovat výsledky zkoušek, vzorků, atestů, měření, a to v rozsahu stanoveném příslušnými ČSN, EN (evropské technické normy) 
a dalšími platnými předpisy.

	
	

	10.21.
	Kvalitu vstupních materiálů, polotovarů a dalších prací bude zhotovitel průběžně dokladovat.

	
	

	10.22.
	Zhotovitel zajistí před předáním díla vyhotovení skutečného zaměření dokončené stavby, které bude součástí díla.

	
	

	10.23.
	Betony musí být vyrobeny v betonárkách, jejich kvalita musí být doložena s platnou certifikací.

	
	

	10.24.
	Vlivem stavební činnosti nesmí dojít ke škodám na objektech, komunikacích a inženýrských sítích. Případně vzniklé škody hradí zhotovitel.

	
	

	10.25.
	V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě tyto škody uhradí.

	
	

	10.26.
	Zhotovitel zajistí pro objednatele fotodokumentaci místa plnění před zahájením prací (původní stav), průběh výstavby a po ukončení prací (nový stav). Fotky budou pořízeny ze stejného místa či pohledu.

	
	

	10.27.
	V případě, že budou při realizaci díla naplněny podmínky stanovené zákonem 
č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci) pro vznik povinnosti objednatele určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (§14 odst. 1 uvedeného zákona), pro vznik povinnosti objednatele doručit oznámení o zahájení prací (§ 15 odst. 1 uvedeného zákona)
nebo vznik povinnosti objednatele zajistit zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (§ 15 odst. 2 uvedeného zákona), je zhotovitel o takové skutečnosti povinen objednatele neprodleně informovat. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě, 
že bude vzhledem ke všem okolnostem realizace díla zřejmé, že se tyto podmínky naplní později. Pokud v důsledku nesplnění této povinnosti zhotovitelem bude objednateli udělena sankce dle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel objednateli tuto sankci uhradí.

	
	

	10.28
	Zhotovitel provede taková opatření, aby nebyl zamezen případný příjezd vozidel záchranné služby a hasičského záchranného sboru k okolním budovám.

	
	

	10.29.
	Zhotovitel se zavazuje provádět práce v úzké koordinaci s provozovatelem budovy. Zhotovitel zabezpečí stavbu včetně dílčích částí a komunikačních ploch tak, aby nebyl omezen provoz sousední MŠ a SŠ poštovních a logistických služeb Opava (dále SŠ), ohrožena bezpečnost dětí, zaměstnanců mateřské školy, rodičů a návštěv (pevné zábrany, oplocení staveniště atd.). Stavba bude realizována s takovými opatřeními, aby byl maximálně eliminován negativní vliv stavby na výuku a provoz mateřské školy a SŠ – omezení prašnosti, pravidelný úklid staveniště apod.

	
	

	10.30.
	Zhotovitel zajistí koridory pro pěší. Průchody přes staveniště budou pro chodce zajištěny po pevných površích, buď po dlažbě nebo po dřevěných lávkách, které nelze nahradit štěrkodrtí ani jiným sypkým materiálem.

	
	

	10.31.
	Zhotovitel zajistí na své náklady odvoz veškerého stávajícího využitelného materiálu 
dle pokynů objednatele. 

	
	

	10.32.
	Zhotovitel zajistí na své náklady výškovou úpravu všech navazujících ploch na nově rekonstruované plochy tak, aby bylo zajištěno jejich odvodnění. 

	
	

	10.33.
	Zhotovitel bude dodržovat Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011, o ochraně nočního klidu a regulací hlučných činností, platnou pro území města Opavy.

	
	

	10.34.
	Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a subdodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích 
a službách zajišťovaných subdodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení subdodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění subdodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na subdodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla.

Zhotovitel je dále povinen v souladu s § 147a odst. 5 zákona o veřejných zakázkách předložit objednateli v zákonem stanovených lhůtách seznam subdodavatelů veřejné zakázky; má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou tohoto seznamu 
i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

	
	

	10.35.
	Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost / kvalifikaci (dále jen „odborná osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou subdodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 10.35. věta druhá tohoto článku a případně dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace.

Nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní subdodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní odborná osoba.


Článek XI.

Předání díla

	11.1.
	Objednatel je povinen dílo převzít po jeho dokončení, jen je-li bez jakýchkoliv vad 
a nedodělků.

	
	

	11.2.
	Předávací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele 
a ukončeno nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zahájení.

	
	

	11.3.
	O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a který bude obsahovat:

	
	a)  označení díla

b)  označení objednatele a zhotovitele díla

c)  číslo a datum uzavření smlouvy o dílo

d)  zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle

e)  prohlášení objednatele o převzetí díla

f)  datum a místo sepsání zápisu

g)  jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele

h)  seznam převzaté dokumentace

i)  soupis nákladů od zahájení po dokončení díla

j)  termín vyklizení staveniště

k)  datum ukončení záruky za dílo

l)  soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, bude-li smluvními stranami dohodnuto převzetí díla s vadami a nedodělky. 

	
	

	11.4.
	Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, jakož  
i technickými normami.

	
	

	11.5.
	Nedodělkem se rozumí neprovedené práce a dodávky oproti projektové dokumentaci.

	
	

	11.6.
	Zhotovitel se zavazuje předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle norem 
a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě (nebo písemné ujištění o shodě).

	
	

	11.7.
	Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat 
za nutné v souvislosti s provedením díla.

	
	

	11.8.
	Zápis musí být podepsán smluvními stranami.


Článek XII.

Staveniště

	12.1.
	Objednatel předá zhotoviteli staveniště po uzavření této smlouvy o dílo. O předání 
a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Smluvní strany se výslovně dohodly, že o době předání staveniště je oprávněn rozhodnout výhradně objednatel. Zhotovitel 
se zavazuje tuto skutečnost respektovat a na výzvu objednatele staveniště nejpozději 
do deseti kalendářních dnů ode dne doručení této výzvy převzít a zahájit realizaci díla. 

	
	

	12.2.
	Zhotovitel umístí na viditelném a přístupném místě na stavbě tabuli s textem obsahující následující údaje:

· název zhotovitele

· termín stavby – zahájení a ukončení

· jméno a kontakt na odpovědného stavbyvedoucího

	
	

	12.3.
	Obvod staveniště vymezí objednatel. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla větší prostor, zajistí si jej na vlastní náklady.

	
	

	12.4.
	Zhotovitel platí vodné, stočné a cenu dalších odebraných médií. Zhotovitel zabezpečí  
na své náklady měření jejich odběru.

	
	

	12.5.
	Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od převzetí díla objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

	
	

	12.6.
	Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, a dodržování bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.

	
	

	12.7.
	Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště.


Článek XIII.

Stavební deník

	13.1.
	Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, který se skládá z úvodního listu, denních záznamů a příloh, a bude jej na požádání předkládat objednateli.

	
	

	13.2.
	Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ust. § 157 zák.č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a dále zajistí, že stavební deník bude objednateli přístupný na stavbě v pracovní době, tj. v době od 7.00 
do 15.00 hod. každý pracovní den a dále vždy, kdy bude zhotovitel na díle provádět práce. 

	
	

	13.3.
	Zhotovitel zajistí včasný zápis všech skutečností rozhodných pro plnění této smlouvy 
do stavebního deníku, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje o provedených zkouškách a další údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem. Každý zápis musí být datován a zhotovitelem podepsán.

	
	

	13.4.
	Objednatel a osoby jím pověřené jsou oprávněni stavební deník kontrolovat a k zápisům připojit svoje stanovisko.

	
	

	13.5.
	Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Oddělitelné průpisy stavebního deníku budou vždy opatřeny originálním podpisem.

	
	

	13.6.
	Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, 
kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu.

	
	

	13.7.
	Do deníku je oprávněn provádět záznamy také státní stavební dohled, technický dozor objednatele a projektant.

	
	

	13.8.
	Má-li zhotovitel k zápisu objednatele výhrady, připojí k tomuto zápisu své vyjádření. Totéž platí i pro objednatele.

	
	

	13.9.
	Zhotovitel bude objednateli předávat druhý průpis denních záznamů ve stavebním deníku.

	
	

	13.10.
	Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.


Článek XIV.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

	14.1.
	Dílo má vady, jestliže jeho vlastnosti neodpovídají požadavkům uvedeným v této smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.

	
	

	14.2.
	Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době.

	
	

	14.3.
	Zhotovitel poskytuje na dílo, tj. na provedené práce a dodávky, záruku za jakost v délce 
60 měsíců od převzetí díla objednatelem.

	
	

	14.4.
	Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla.

	
	

	14.5.
	Smluvní strany se dohodly, že práva z odpovědnosti za vady zůstanou objednateli zachována, pokud vady díla oznámí objednatel zhotoviteli kdykoliv během trvání záruční lhůty.

	
	

	14.6.
	Odstranění případných vad bude zhotovitelem provedeno ve lhůtách sjednaných bezodkladně po jejich oznámení objednatelem, nejpozději však do 14 kalendářních dnů 
od oznámení vady objednatelem zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.


Článek XV.

Odpovědnost za škodu

	15.1.
	Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem. Toto ustanovení 
se nevztahuje na tu část díla, kterou objednatel převzal a začal užívat před předáním celého díla.

	
	

	15.2.
	Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

	
	

	15.3.
	Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.


Článek XVI.

Smluvní pokuty

	16.1.
	V případě prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla a jeho včasným předáním objednateli bez vad a nedodělků se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 3.500,- Kč (slovy: třitisícepětset korunčeských) za každý i započatý kalendářní den prodlení s tím, že po uplynutí 
10 kalendářních dnů prodlení se smluvní pokuta zvyšuje na 5.000,- Kč (slovy: pěttisíckorunčeských) za každý další i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla.

	
	

	16.2.
	Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

	
	

	16.3.
	V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 1.000,- Kč 
za každý i započatý kalendářní den prodlení.

	
	

	16.4.
	Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti 
ve výši 1.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, platí, že vada musí být odstraněna 
do 14 kalendářních dnů ode dne oznámení vady zhotoviteli. 

	
	

	16.5.
	Pokud závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

	
	

	16.6.
	Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu 
za prodlení s plněním.

	
	

	16.7.
	Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná smluvní strana nezávisle 
na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

	
	

	16.8.
	V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.

	
	

	16.9.
	V případě, že bude zjištěno, že informační tabule nebude umístěna na stavbě, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za porušení této smluvní povinnosti smluvní pokutu 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

	
	

	16.10.
	V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uvedenou v čl. X odst. 10.27. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel za porušení této smluvní povinnosti zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,-- Kč.    

	
	

	16.11.
	Smluvní strany se dohodly, že přeruší-li zhotovitel bezdůvodně práce na díle na dobu delší než pět pracovních dnů, nebo nezahájí-li zhotovitel práce na díle do sedmi kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel převzal či dle této smlouvy měl nejpozději 
od objednatele převzít staveniště, anebo nedodrží-li zhotovitel při provádění díla opakovaně i přes upozornění objednatele ČSN, EN, technologické předpisy a předpisy na úseku bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zavazuje se zhotovitel za každý jednotlivý případ porušení kterékoli z výše uvedených povinností zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši. 50.000,- Kč.

	
	

	16.12.
	Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.


Článek XVII.

Závěrečná ustanovení

	17.1.
	Podstatným porušením povinnosti zhotovitele se rozumí zejména prodlení s prováděním díla delším než 10 kalendářních dnů.

	
	

	17.2.
	Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v  souvislosti s plněním předmětu této smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu této smlouvy, neposkytne třetím osobám.

	
	

	17.3.
	Objednatel může odstoupit od této smlouvy ze zvlášť závažných důvodů. 
Za zvlášť závažné důvody bude považováno zejména:
· bezdůvodné přerušení práce na dobu delší než pět pracovních dnů,

· nezahájení práce do sedmi kalendářních dnů od předání staveniště,

· opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a předpisů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, i přes upozornění ze strany objednatele.

	
	

	17.4.
	Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

	
	

	17.5.
	V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla 
a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla.

	
	

	17.6.
	Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

	
	

	17.7.
	Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, 
že jakákoliv změna smlouvy bude učiněna až po ověření skutečnosti, zda je taková změna smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o veřejných zakázkách.     

	
	

	17.8.
	Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

	
	

	17.9.
	Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

	
	

	17.10.
	Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

	
	

	17.11.
	Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

	
	

	17.12.
	Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

	
	

	17.13.
	Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, 
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

	
	

	17.14.
	Zhotovitel se zavazuje přijmout veškerá nezbytná a přiměřená opatření k zamezení korupce a úplatkářství. V souladu s tím se zhotovitel zavazuje, že nebude nabízet, neslíbí ani neposkytne a nedá ani třetí straně pokyn k tomu, aby nabízela, slibovala 
či poskytovala, jakékoli výhody (peníze, cenné dary apod.) zaměstnancům Zařízení školního stravování Opava – příspěvková organizace, zaměstnancům Statutárního města Opavy, členům zastupitelstva Statutárního města Opavy, členům zastupitelstva městských částí jakož i členům dalších orgánů Statutárního města Opavy a členům orgánů zastupitelstva a rady, a to včetně rodinných příslušníků těchto osob a dalších osob uvedeným osobám blízkých. Smluvní strany se dohodly, že poruší-li zhotovitel tento svůj závazek, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla včetně DPH. 

Smluvní strany se dále dohodly, že poruší-li zhotovitel svůj závazek uvedený v tomto odstavci smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět s účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli. Tím nejsou dotčeny případné trestněprávní důsledky takového jednání.

	
	

	17.15.
	Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách objednatele nebo Statutárního města Opavy (www.opava-city.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy Statutární město Opava má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.


Přílohy:

- příloha č. 1 položkový rozpočet
- příloha č. 2 výpis z obchodního rejstříku
- příloha č. 3 časový a finanční harmonogram prací            
	V Opavě  dne:2.6.2016​​​


	V Opavě dne : 2.6.2016​​​




	za objednatele

Bronislava Hertlová
	za zhotovitele

Ing. Václav Rychtář

	ředitelka
	jednatel



	Zařízení školního stravování Opava – příspěvková organizace
	VZS Rychtář s.r.o.


číslo smlouvy zhotovitele                                        číslo smlouvy objednatele                          číslo investiční akce

                                                             ../2015/PRI                                              7978
PAGE  
číslo smlouvy zhotovitele                                        číslo smlouvy objednatele                          číslo investiční akce

                                                            ../2016/                                              ………..

