#### D O D A T E K   Č. 1.  KE  S M L O U V Ě  O  D Í L O

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele:   17. 08. 2018

Číslo smlouvy objednatele:  MŠPV-MOR/314/A/2018

Smluvní strany

Název objednatele:   	Mateřská škola Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvk. organizace

Sídlo:       	 		796 01 Prostějov, Moravská ul. 30

Právní forma:		příspěvková organizace

Zastoupena:                         ……………….,  ředitelkou školy

Ve věcech smluvních:	………………..., ředitelkou školy

Ve věcech technických:	…………………, ředitelkou školy

IČ: 	70982945

Neplátce DPH

bankovní spojení:		ČSOB, a.s.

č. účtu:			225 865 320/0300

(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele:		PP STŘECHY s.r.o.

Sídlo:       			Vápenice 2980/7, Prostějov 796 01

zapsán ve veřejném rejstříku u Kraj. obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 33477

zastoupený: 		…………………..

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických …………………….

IČ: 			             25559877

DIČ:			CZ 25559877

daňový režim:		měsíční

bankovní spojení:  		Česká spořitelna, a. s.

č. účtu: 			150 248 4329 / 0800

(dále jen „Zhotovitel“)

2. Předmět smlouvy

„Generální oprava střechy vč. zateplení v objektu MŠ Raisova ul. 6, Prostějov“ MŠPV-MOR/314/A/2018 ze dne 17. 08. 2018

    - Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla, kterým se rozumí zhotovení opravy

„Generální oprava střechy vč. zateplení v objektu MŠ Raisova ul. 6, Prostějov“, dle zadávacích

a Technických podmínek, Posouzení střešní konstrukce - ing. Ivo Klíč, Stavtes, s. r .o.,  a dle

výtahu z Energetického auditu -  Zateplení vodorovných konstrukcí - střechy, zpracovaného

Ing. Petrem Novákem ze dne 20.10. 2016.

Zhotovením stavby - opravy se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

předmět DODATKU

V souladu s ujednáním článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny - čl. 4.1., čl. 4.5.,

čl. 4.6. -  výše citované Smlouvy o dílo, je předmětem dodatku změna ceny díla z důvodu provedení

nutných víceprací.

Provedené VCP byly řádně Zhotovitelem předloženy, zdůvodněny a Objednatel je odsouhlasil.

Dodatkem č. 1. ze dne 7. 12. 2018 se mění a doplňuje původní část textu článku 4.1. Výše

sjednané ceny takto:

    - Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného

v čl. 2. této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla (včetně

VCP), nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Původní cena:

Cena bez DPH                                                                                       1 064.166,55  Kč

Sazba DHP 21 %                                                                                      223 474,98  Kč

Cena celkem s DPH                                                                             1 287.641,53  Kč

+  Provedené VCP (viz příloha)

Cena bez DPH					                              81 253,07  Kč

Sazba DPH 21 %                                                                                        17 063,15  Kč

Zaokrouhlení                                                                                                      - 0,22  Kč

Cena s DPH za VCP                                                                                  98 316,00  Kč

Celková konečná cena vč. 21 % DPH za provedené dílo                  1 385 957,53  Kč

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo - čís. smlouvy objednatele MŠPV-MOR/314/A/2018 ze dne 17. 08.

2018 a Dodatku č. 1. ze dne 07. 12. 2018, které nebyly tímto Dodatkem č. 1. dotčeny, zůstávají  v plat-

nosti a nemění se.

2. Tento Dodatek č. 1. je vypracován ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu

obdrží Zhotovitel jedno vyhotovení a Objednatel dvě vyhotovení. Tento Dodatek č.1. smlouvy nabývá

platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

3. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,

o registru smluv.

4. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v registru

smluv.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1. před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým

jeho obsahem. Dodatek č.1. ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a

za nápadně nevýhodných podmínek.

V Prostějově dne  07. 12. 2018       	                  	            V Prostějově  dne  07. 12. 2018

………………………………….                            	    		…………………………………….

Zhotovitel                                                                                   Objednatel