# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Sml. 0263/2018 ze dne 09.07.2018

- Smluvní strany

Objednatel:			Město Milevsko

adresa: 				nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko

zastoupený:			Ing. Ivanem Radostou, starostou města

IČ:				00249831

DIČ:				CZ00249831

daňový režim:			plátce DPH

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Milevsko

č. účtu:				27-640992319/0800

ve věcech smluvních

je oprávněn jednat:		Ing. Ivan Radosta

ve věcech technických:	Bc. Diana Trubková, email: diana.trubkova@milevsko-mesto.cz, 
tel: 382504218

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:	Alexandra Koláčková, s.r,o

se sídlem	Lučany nad Nisou 385, 46871

zastoupený: 	Alexandrou  Koláčkovou

IČ:	07029161

DIČ:	CZ07029161

bankovní spojení: 	xx

č. účtu: 	xx

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddíle C, vložka 41466

ve věcech smluvních

je oprávněn jednat: 		Alexandra Koláčková, email: atelier@kolackova.cz, tel: 604925830

ve věcech technických:	Alexandra Koláčková

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. Sml 0263/2018 ze dne 09.07.2018 (dále jen „dodatek“):

A)

PREAMBULE:

Zhotovitel požádal o prodloužení termínu dokončení díla o 1 měsíc z důvodu delšího projednávání týkajícího se realizace a umístění sochy, proto se smluvní strany dohodly dle čl. 9.1.2. Smlouvy o dílo ze dne 09.07.2018 č. Sml 0263/2018 (dále jen „smlouvy o dílo“), na uzavření dodatku, který prodloužení termínu v dále specifikovaném rozsahu příslušné smluvní ujednání upravuje, resp. nahrazuje ujednáním novým.

B)

MĚNĚNÁ UJEDNÁNÍ:

Na základě tohoto dodatku:

čl. 3. odst. 1 smlouvy o dílo nově zní:

3.1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Termín dokončení - Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo do 30.07.2019. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí dokončeného díla na základě protokolu podepsaného Zhotovitelem a Objednatelem, jehož součástí bude dokumentace skutečného provedení díla.

C)

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ DODATKU:

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Uzavření dodatku k smlouvě o dílo schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Milevska svým usnesením č. 223/19 ze dne 26.06.2019. Toto prohlášení se činí podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a považuje se za doložku potvrzující splnění podmínek zákona.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu.

Zhotovitel bere na vědomí, že pro účinnost tohoto dodatku je nutné jeho zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany se dohodly, že dodatek uveřejní, prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), objednatel.

Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Zástupci obou smluvních stran si dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Milevsku	                     				V Lučanech nad Nisou

Dne:………………………….       			Dne:………………………….

Za Objednatele:	 					Za Zhotovitele:

………………………………                           		………………………….

Ing. Ivan Radosta	Alexandra Koláčková

starosta města