Usnesení č. RM/827/6/19

z 16. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 18.06.2019

Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, lávka u Drahovického mostu – odstranění havarijního stavu schodiště“ - Dodatek č.1

Rada města Karlovy Vary

schválila uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené  mezi statutárním městem                    Karlovy Vary a společností SVS 2000 spol. s r.o., IČ: 25241753, Ostrov, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, lávka u Drahovického mostu – odstranění havarijního stavu schodiště", na základě kterého se stanovuje termín realizace díla od 1.4.2019 do 19.7.2019 z důvodu posunutí termínu zahájení prací o 28 kalendářních dnů – viz. Rozhodnutí o úplné uzavírce provozu na místní komunikaci ulice Táborská – lávka L20 u Drahovického mostu, přičemž lhůta (počet dnů) pro provádění stavby stanovená ve smlouvě o dílo se nezměnila.

.................................................

Ing. Daniel Riedl

vedoucí odboru rozvoje a investic