Dohoda o prominutí části dluhu

Věřitel:  	Město Dobruška

Sídlo: nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška

IČ: 00274879

DIČ: CZ 00274879

zastoupené: Ing. Petrem Lžíčařem, starostou

na straně jedné

(dále jen „věřitel“)

a

Dlužník:	Obchodní firma:  VODNÍ ZDROJE, a. s.

Sídlo: Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IČ: 45274428

DIČ: CZ45274428

Zastoupený: Mgr. Markem Petráčkem, místopředsedou představenstva

Zapsaný v obchodním  rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 1569

na straně druhé

(dále jen „dlužník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1995 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník”) tuto

dohodu o prominutí části dluhu:

(dále jen "dohoda")

I.

1. 	Věřitel a dlužník spolu dne 14.07.2015 uzavřeli Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se dlužník jako zhotovitel zavázal provést pro věřitele jako objednatele dílo „Průzkumný vrt Dobruška“ (dále jen "Dílo"). Dne 22.10.2015 věřitel a dlužník uzavřeli ke Smlouvě Dodatek č. 1, dne 18.11.2015 Dodatek č. 2 a dne 08.06.2016 Dodatek č. 3.

2.  	Dle Smlouvy, ve znění jejich dodatků č. 1 až 3, byl dlužník povinen Dílo dokončit a předat věřiteli nejpozději do 22.12.2015.

3. 	V čl. IX. odst. 9.2. Smlouvy věřitel a dlužník sjednali povinnost dlužníka zaplatit v případě prodlení s předáním díla věřiteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

4.  	Věřitel a dlužník shodně konstatují a činí nesporným, že Dílo bylo dlužníkem věřiteli předáno až dne 17.08.2016, tedy až 239. den po sjednaném termínu, a že dlužník je tak dle čl. IX. odst. 9.2. Smlouvy povinen zaplatit věřiteli za každý i započatý den prodlení s předáním díla smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč. Smluvní strany činí nesporným, že celková výše smluvní pokuty, kterou je dlužník na základě cit. ustanovení Smlouvy povinen věřiteli zaplatit za 239 dnů prodlení s předáním Díla, tak činí celkem 2.390.000 Kč (slovy: dvamilionytřistadevadesáttisíc korun českých).

5. 	Vzhledem k tomu, že prodlení s předáním Díla nebylo zčásti dlužníkem zaviněno, věřitel promíjí dlužníkovi část smluvní pokuty vyčíslené v odst. 4 tohoto článku dohody, a to ve výši 1.830.000 Kč (slovy: jedenmilionosmsettřicettisíc korun českých), a to s odkládací podmínkou uvedenou v odst. 6 tohoto článku dohody. Dlužník s prominutím této části smluvní pokuty souhlasí.

6. 	Podmínkou prominutí části smluvní pokuty dle odst. 5 je zaplacení zbývající (nepromíjené) části smluvní pokuty vyčíslené v odst. 4 tohoto článku dohody, tj. smluvní pokuty ve výši 560.000 Kč (slovy: pětsetšedesáttisíc korun českých), dlužníkem věřiteli nejpozději do 31.12.2016 na účet věřitele č. 19-1721571/0100.

Tato podmínka se sjednává jako odkládací, tzn. že prominutí části smluvní pokuty dle odst. 5

tohoto článku dohody nabude účinnosti pouze v případě, že shora uvedená částka 560.000 Kč bude do 31.12.2016 dlužníkem věřiteli zcela uhrazena, tj. připsána na shora uvedený účet věřitele.

V případě, že tato podmínka splněna nebude, tzn. že shora uvedená částka 560.000 Kč dlužníkem věřiteli do 31.12.2016 zcela uhrazena nebude, prominutí části smluvní pokuty dle odst. 5 tohoto článku dohody účinnosti nenabude a věřitel bude oprávněn požadovat po dlužníkovi zaplacení smluvní pokuty za prodlení s předáním Díla v plné výši vyčíslené v odst. 4 tohoto článku dohody.

7.   	Věřitel vystavil a při uzavření této dohody předal dlužníkovi fakturu na zaplacení části smluvní pokuty uvedené v odst. 6 tohoto článku dohody se splatností stanovenou v souladu s ujednáním dle odst. 6. Převzetí této faktury dlužník podpisem této dohody potvrzuje.

II.

1.  	Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma jejími stranami.

2. 	Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech stejné právní síly, z nichž věřitel i dlužník obdrží po dvou stejnopisech.

3. 	Tato dohoda podléhá s ohledem na právní povahu věřitele uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Věřitel i dlužník  výslovně souhlasí s uveřejněním této dohody v registru smluv a dohodli se, že dohodu v registru smluv uveřejní věřitel. Dlužník je povinen poskytnout k tomu věřiteli potřebnou součinnost.

4. 	Věřitel v souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku výslovně vylučuje přijetí návrhu této dohody dlužníkem s dodatkem či s jakoukoliv, byť nepodstatnou, odchylkou.

5.	Věřitel a dlužník potvrzují autentičnost této dohody a prohlašují, že si ji přečetli, s jejím obsahem souhlasí, a že dohoda byl sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

6. 	Uzavření této dohody schválilo Zastupitelstvo města Dobrušky na svém zasedání  konaném dne 07.12.2016.

V Dobrušce dne 20.12.2016				V Praze dne 20.12.2016

Za věřitele:						Za dlužníka:

Otisk razítka						Otisk razítka

__________________________			______________________________

Ing. Petr Lžíčař, starosta	Mgr. Marek Petráček, místopředseda           představenstva