| INFORMACE O ZMĚNĚ | POŘADOVÉ Č. 2 |
| --- | --- |
| ZMĚNU NAVRHL: zhotovitel DATUM:19.9.2018 ADRESÁT: ZASLÁNO: |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: klempířské konstrukce dle skutečného stavu REFERENČNÍ DOKUMENTACE: |
| POPIS ZMĚNY: změny klempířských konstrukcí dle skutečného stavu VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: dle skutečného zaměření klempířem byly zjištěny rozdíly v rozvinutých šířkách oplechování a některé chybějící vrstvy pod klempířské konstrukce – strukturovaná rohož a vrstva lepenky. DŮVOD KE ZMĚNĚ: rozdíly v klempířských konstrukcích _________________________ PODPIS |
| VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA: _________________________ PODPIS |
| VLIV NA CENU: Celkové změny – Vícepráce 103 290,89 Kč Méněpráce - 22 220,95 Kč Navrhovaná cena položky: | ČASOVÉ VLIVY: Termín dokončení změny dokumentace: Termín dokončení realizace změny: Časový vliv na dílčí termíny: Časový vliv na termín dokončení Díla: |
| _________________________ PODPIS |
| VYJÁDŘENÍ MANAGERA PROJEKTU: _________________________ PODPIS |