| INFORMACE O ZMĚNĚ |  | POŘADOVÉ Č. 4 |
| --- | --- | --- |
| ZMĚNU NAVRHL: objednatel DATUM: ADRESÁT: ZASLÁNO: |  |  |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: změna materiálu a technologie pro šambrány a římsy REFERENČNÍ DOKUMENTACE: |  |  |
| POPIS ZMĚNY: změna technologie pro šambrány a římsy VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: objednatel požaduje místo minerální probarvené omítky aplikovat silikátový nátěr KEIM SOLDATIV ARTE a hydrofobizaci materiálem KEIM SILANDGRUND DŮVOD KE ZMĚNĚ: požadavek objednatele _________________________ ###### PODPIS |  |  |
| VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA: _________________________ PODPIS |  |  |
| VLIV NA CENU: Celkové změny – Vícepráce 89 523,- Kč Méněpráce - 9 780,65 Kč Navrhovaná cena položky: | ČASOVÉ VLIVY: Termín dokončení změny dokumentace: Termín dokončení realizace změny: Časový vliv na dílčí termíny: Časový vliv na termín dokončení Díla: |  |
| _________________________ DPIS |  |  |
| VYJÁDŘENÍ MANAGERA PROJEKTU: _________________________ PODPIS |  |  |