| INFORMACE O ZMĚNĚ |  | POŘADOVÉ Č.6 |
| --- | --- | --- |
| ZMĚNU NAVRHL: objednatel DATUM: 17.5.2019 ADRESÁT: ZASLÁNO: |  |  |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: nátěr venkovních rámů oken REFERENČNÍ DOKUMENTACE: |  |  |
| POPIS ZMĚNY: nátěr rámů stávajících oken na fasádě VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: objednatel požaduje opravit a natřít rámy stávajících oken na fasádě DŮVOD KE ZMĚNĚ: požadavek objednatele _________________________ ###### PODPIS |  |  |
| VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA: _________________________ PODPIS |  |  |
| VLIV NA CENU: Celkové změny – Vícepráce 25 636,80 Kč Navrhovaná cena položky: | ČASOVÉ VLIVY: Termín dokončení změny dokumentace: Termín dokončení realizace změny: Časový vliv na dílčí termíny: Časový vliv na termín dokončení Díla: |  |
| _________________________ PODPIS |  |  |
| VYJÁDŘENÍ MANAGERA PROJEKTU: _________________________ PODPIS |  |  |