# Číslo smlouvy objednatele:

# Číslo smlouvy zhotovitele:

# DODATEK Č. 3  KE  SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 8.6.2016

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění

pro akci: Rekonstrukce ulice U Dílen, Světlá nad Sázavou

- SMLUVNÍ STRANY

(dále společně jen „smluvní strany“).

1.1. Objednatel:  		Město Světlá nad Sázavou

se sídlem 		náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Zastoupený: 		Mgr. Jan Tourek – starostou města

IČ: 			00268321

DIČ: 			CZ00268321

Peněžní ústav: 		Komerční banka, a.s., pobočka Světlá nad Sázavou

Číslo účtu: 		2621521/0100

(dále také „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel:   		EVOS-HYDRO, s.r.o.

sídlo firmy: 		Pivovarská 1003, Horní Ledeč, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Zastoupený: 		Jaroslavem Šemíkem, jednatelem společnosti

- IČ:			47470984

- DIČ:			CZ47470984

Peněžní ústav: 		Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 		2797740207/0100

dále také „Zhotovitel“)

Na základě dohody smluvních stran se doplňují nebo mění následující body smlouvy o dílo a Dodatků č 1, 2.

2. Článek  – Předmět smlouvy

Z důvodu částečné úhrady asfaltového betonu pro obrusné vrstvy zhotoviteli společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod je předmět smlouvy v objektu SO 101.1 Rekonstrukce ul. U Dílen - I. etapa, pol. 42 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 11S tl. 40 mm ponížen o výměru v částce odpovídající ceně 80 000,- Kč, bez DPH.

Předmět smlouvy se tedy upravuje o ponížení fakturace pol. 42 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 11S tl. 40 mm, objektu SO 101.1 z důvodu úhrady této částky spol. Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod firmě EVOS-HYDRO, s.r.o., Pivovarská 1003, Horní Ledeč, 584 01 Ledeč nad Sázavou na základě vystavené faktury.

4. Článek – Cenové ujednání

4.3.   Cena za provedení díla se z důvodu úhrady části díla jiným objednatelem ponižuje o částku 80 000,- Kč bez DPH.

Celková cena za dílo dle SOD a dodatků č.1, 2, 3 činí:

cena celkem bez DPH: 3 975 500,36 Kč

(slovy: Třimilionydevětsetsedmdesátpěttisícpětset korun českých, třicetšest haléřů)

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá zveřejněním v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku č. 3, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek č. 3 uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Strany této smlouvy s tímto zveřejňováním informací souhlasí, a to i ve vztahu k osobním údajům. Strany této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny tento souhlas dát i za své pracovníky nebo další osoby uvedené ve smlouvě či v jiných dokumentech vytvořených v rámci tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

Uzavření dodatku č. 3 bylo odsouhlaseno na jednání Rady města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 12.12.2016, usnesením č. 648/2016.

Ve Světlé nad Sázavou, dne	V Ledči nad Sázavou dne

Za objednatele:	Za zhotovitele:

………………………………..	…………………………………………..

Mgr. Jan Tourek, starosta města                                         Jaroslav Šemík, jednatel společnosti