Smlouva o dílo č.29215/20E^Hn	ž<;'íól
i

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a následujícího zákon Č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění (dále jen ,,NOZ‘j se řidl tímto zákonem.
Smluvní strany:
1.
Obec Kamenná
Zastoupena starostou Oldřichem Chromým
Kamenná u Jihlavy 46
588 13 Polná
IČ :00373761
Teh:	E-mail :
Bankovní spojení : KB, č.účtu :
dále jen „objednatel“,
2.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace,
Kosovská 16,586 01 Jihlava
Zastoupena statutárním zástupcem: Ing. Janem Míkou,MBA - ředitelem organizace
Jednající ve věci :	- výrobní náměstek
Kosovská 16,586 01 Jihlava,
IČ: 00090450	DIČ: CZ00090450
Bankovní spojení: Komerční banka Ji hlava, č.účtu:
Telefon:	Fax: .
Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických : pan
pan
dále jen „zhotovitel“,
uzavírají na základě vzájemné shody tuto
Smlouvu o dílo
Článek I.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je oprava povrchu místní komunikace v obci Kamenná, která je ve vlastnictví obce ( dále jen díla) a to od č.p.34 - křiž, sil .111/34817.

Specifikace díla:
1) Jedná se o vyspravení výtluků ve vozovce a vyrovnání příčných profilů pomocí teplé obalované asfalt, směsi a následnou pokládku asfalt, směsi ACO 11+ tl. 50 mm.
2) Nedílnou součástí této smlouvy je odsouhlasený položkový rozpočet.
Článek II.
Doba plnění
1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době : předpoklad zahájení stavebních prací - 08/2019. Ukončení díla : nejpozději do 60-ti dnů od zahájení stavebních prací.
Článek III.
Cena za dílo
1. Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činní: 306 743,00 Kč 64 416,03 Kč 371 159,03 KčCena bez DPH :
DPH 21%:
Cena celkem :

Článek IV.
Platební podmínky
1. Zhotovitel má právo na zaplacení díla po jeho převzetí objednáte lem. Faktura bude mít veškeré náležitosti daňového dokladu.Faktura bude vystavena a doručena objednateli do 15-ti dnů ode dne převzetí díla a bude mít stanovenou splatnost 14-ti dnů ode dne
doručení faktury objednateli.
2. Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy je zhotovitel povinen předem oznámit objednateli.
3. Za nesplnění termínu plnění dle čl. II zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokutu zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 dnů ode dne uplatnění.
4. Za prodlení s úhradou ceny za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet smluvní pokutu ve výši 0,2 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokutu zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění.
.2.
Článek V.
Záruční doba
1. Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce 24 měsíců.
2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla.
3. Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.
Článek VI.
Součinnost
1. Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost v tomto rozsahu:
V době provádění díla zajistí objednatel vyloučení dopravy na této místní komunikaci.
2. Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle odst. 1 tohoto článku neovlivní kvalitu plnění předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně s návrhem nového termínu plnění.
Článek VII.
Platnost a účinnost smlouvy
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů s tím, že zákonnou povinnost dle § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
Článek VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze písemnými číslovanými dodatky na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
3. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí a na důkaz svého zájmu opravdu a vážně, nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek či v tísni, připojují své vlastnoruční podpisy.
V Jihlavě : Z.?. í» HV Kamenný : Q ■ ť C d cj Objednatel:
Oldřich Chromý-starosta obce

Zhotovitel :
Ing. Jan Mika, MBA - ředitel organizace

[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Zadání s výkazem výměr:
Stavba:	Oprava místní komunikace - obec KamennáJKSO:
Datum:	31.05.2019

Objekt:	Místní komunikace : asfaltový beton vrstva ob rušná ACO 11 +
Část:	MK od křiž. sil.34817 - č.p. 34
	p.č.
	KCN
	Kód položky
	Zkrácený popis
	MJ
	Výměra
	—csrra— radnntlrriuá
	Cena celkem

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	

	
	
	
	Komunikace
	
	
	
	

	1
	221
	11-21211RL
	Spojovací postřik emulzní do 0,50 kg/m2
	m2
	605,00
	18,60
	11253,00

	2
	221
	11-21921RL
	Hutněná asfalt, vrstva ACO 11+ , tl. 50 mm
	m2
	450,00
	408,80
	183960,00

	3
	221
	11-21711RL
	Výspravy stav, povrchů za horka ručně
	T
	22,00
	5000,00
	110000,00

	4
	221
	11-20111RL
	Čištění vozovek strojně samosběrem
	m2
	450,00
	3,40
	1530,00

	
	
	
	Komunikace celkem
	
	
	
	306743,00

	
	
	
	CELKEM
	
	
	
	306743,00

	
	
	
	DPH 21 % .
	
	
	
	64 416,03

	
	
	
	CELKEM vč.DPH :
	
	
	
	371 159,03



.3.

