Smlouva o dílo č.29215/20E^Hn	ž<;'íól

i

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a následujícího zákon Č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění (dále jen ,,NOZ‘j se řidl tímto zákonem.

Smluvní strany:

1.

Obec Kamenná

Zastoupena starostou Oldřichem Chromým

Kamenná u Jihlavy 46

588 13 Polná

IČ :00373761

Teh:	E-mail :

Bankovní spojení : KB, č.účtu :

dále jen „objednatel“,

2.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,

příspěvková organizace,

Kosovská 16,586 01 Jihlava

Zastoupena statutárním zástupcem: Ing. Janem Míkou,MBA - ředitelem organizace

Jednající ve věci :	- výrobní náměstek

Kosovská 16,586 01 Jihlava,

IČ: 00090450	DIČ: CZ00090450

Bankovní spojení: Komerční banka Ji hlava, č.účtu:

Telefon:	Fax: .

Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických : pan

pan

dále jen „zhotovitel“,

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

Smlouvu o dílo

Článek I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je oprava povrchu místní komunikace v obci Kamenná, která je ve vlastnictví obce ( dále jen díla) a to od č.p.34 - křiž, sil .111/34817.

Specifikace díla:

1) Jedná se o vyspravení výtluků ve vozovce a vyrovnání příčných profilů pomocí teplé obalované asfalt, směsi a následnou pokládku asfalt, směsi ACO 11+ tl. 50 mm.

2) Nedílnou součástí této smlouvy je odsouhlasený položkový rozpočet.

Článek II.

Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době : předpoklad zahájení stavebních prací - 08/2019. Ukončení díla : nejpozději do 60-ti dnů od zahájení stavebních prací.

Článek III.

Cena za dílo

Cena bez DPH :

DPH 21%:

Cena celkem :

Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činní: 306 743,00 Kč 64 416,03 Kč 371 159,03 Kč

Článek IV.

Platební podmínky

- Zhotovitel má právo na zaplacení díla po jeho převzetí objednáte lem. Faktura bude mít veškeré náležitosti daňového dokladu.Faktura bude vystavena a doručena objednateli do 15-ti dnů ode dne převzetí díla a bude mít stanovenou splatnost 14-ti dnů ode dne

doručení faktury objednateli.

- Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy je zhotovitel povinen předem oznámit objednateli.

- Za nesplnění termínu plnění dle čl. II zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokutu zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 dnů ode dne uplatnění.

- Za prodlení s úhradou ceny za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet smluvní pokutu ve výši 0,2 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokutu zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění.

.2.

Článek V.

Záruční doba

- Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce 24 měsíců.

- Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla.

- Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

Článek VI.

Součinnost

- Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost v tomto rozsahu:

V době provádění díla zajistí objednatel vyloučení dopravy na této místní komunikaci.

- Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle odst. 1 tohoto článku neovlivní kvalitu plnění předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně s návrhem nového termínu plnění.

Článek VII.

Platnost a účinnost smlouvy

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

- Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů s tím, že zákonnou povinnost dle § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

- Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

- Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze písemnými číslovanými dodatky na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

- Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí a na důkaz svého zájmu opravdu a vážně, nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek či v tísni, připojují své vlastnoruční podpisy.

V Kamenný : Q ■ ť C d cj Objednatel:

Oldřich Chromý-starosta obce

V Jihlavě : Z.?. í» H

Zhotovitel :

Ing. Jan Mika, MBA - ředitel organizace

Zadání s výkazem výměr:

JKSO:

Datum:	31.05.2019

Stavba:	Oprava místní komunikace - obec Kamenná

Objekt:	Místní komunikace : asfaltový beton vrstva ob rušná ACO 11 +

Část:	MK od křiž. sil.34817 - č.p. 34

| p.č. | KCN | Kód položky | Zkrácený popis | MJ | Výměra | —csrra— radnntlrriuá | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |
|  |  |  | Komunikace |  |  |  |  |
| 1 | 221 | 11-21211RL | Spojovací postřik emulzní do 0,50 kg/m2 | m2 | 605,00 | 18,60 | 11253,00 |
| 2 | 221 | 11-21921RL | Hutněná asfalt, vrstva ACO 11+ , tl. 50 mm | m2 | 450,00 | 408,80 | 183960,00 |
| 3 | 221 | 11-21711RL | Výspravy stav, povrchů za horka ručně | T | 22,00 | 5000,00 | 110000,00 |
| 4 | 221 | 11-20111RL | Čištění vozovek strojně samosběrem | m2 | 450,00 | 3,40 | 1530,00 |
|  |  |  | Komunikace celkem |  |  |  | 306743,00 |
|  |  |  | CELKEM |  |  |  | 306743,00 |
|  |  |  | DPH 21 % . |  |  |  | 64 416,03 |
|  |  |  | CELKEM vč.DPH : |  |  |  | 371 159,03 |