**SMLOUVA O DÍLO**

**Malování vnitřních prostor MŠ Laurinka – pavilon Laurinka**

uzavřená v souladu s ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi

**Objednatel: Mateřská škola Laurinka Mladá Boleslav, Dukelská 1165, příspěvková organizace**

 Se sídlem Mladá Boleslav III, Dukelská 1165

 IČ: 75034093

 Zastoupena Mgr. Zuzanou Nečáskovou, ředitelkou

**Zhotovitel:** Dusík-Tichý sdružení

 Na Burse 600

 294 04, Benátky n.Jizerou

 IČ: 63819988

 Vyřizuje: Pavel Tichý

**I**

**Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se podle této smlouvy zavazuje provést pro Objednatele za níže uvedených podmínek dílo tak, jak je přesně popsáno a uvedeno v písemné nabídce zhotovitele ze dne 13. 6. 2019 v areálu Objednatele (dále jen „Dílo“), a to za podmínek stanovených touto smlouvou.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo sjednanou cenu, která je uvedena v nabídce zhotovitele.

**II**

**Cena a platební podmínky**

1. Cena za zhotovení Díla se sjednává ve výši **66.968 Kč (bez DPH).** Tato cena je konečná a zásadně nepřekročitelná.
2. Uvedená cena je splatná jednorázově, a to do 14 kalendářních dnů ode dne doručení řádného daňového dokladu (faktury) Objednateli. Zhotovitel je oprávněn daňový doklad k úhradě ceny za Dílo vystavit teprve až po úplném dokončení Díla a jeho předání Objednateli bez jakýchkoli vad a nedodělků.
3. Zadavatel nebude poskytovat zálohu.

**III**

**Specifikace a podmínky provedení díla**

1. Za součást Díla se považuje a Zhotovitel se proto touto smlouvou Objednateli zavazuje:
* provést malbu čtyř tříd včetně kuchyněk a malbu kuchyně – viz. nabídka.
1. Termín provedení 10. 7. 2019 do 19. 7. 2019, termín dokončení a předání Díla se sjednává na den 19. 7. 2019.
2. Jako místo předání Díla se sjednává areál Objednatele, kde se také Dílo zhotovuje. Zhotovitel si areál Objednatele před podpisem této smlouvy prohlédl a shledal jej pro splnění Díla způsobilým.
3. Objednatel poskytne Zhotoviteli maximální součinnost k provedení Díla. Objednatel především umožní Zhotoviteli vstup na svůj pozemek a nerušené zhotovení Díla.

**IV**

**Doba trvání smlouvy**

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne jejího podpisu do předání díla tzn. max. do 19. 7. 2019.
2. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran.

**V**

**Záruka, odstranění vad**

* 1. Zhotovitel je plně odpovědný za řádné a správné provedení Díla. Zhotovitel v tomto smyslu odpovídá zejména za bezvadnost a nezávadnost Díla, za kvalitu a jakost Díla a jeho soulad s touto smlouvou, tj. že Dílo má ke dni předání Objednateli vlastnosti stanovené touto smlouvou.
	2. Zhotovitel odpovídá za vady a škody, které v průběhu provádění Díla způsobí na majetku Objednatele a/nebo třetích osob. V případě, že ke vzniku takové škody dojde, je Zhotovitel povinen tuto ihned nahradit uvedením do stavu před vznikem škody, případně, pokud to nebude možné, škodu nahradit v penězích.

**VI**

**Následky porušení smluvních povinností**

1. V případě, že se Zhotovitel ocitne v prodlení s předáním Díla o více než 10 dnů, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla za každý i započatý den prodlení. Pokud se však Zhotovitel ocitne v prodlení s předáním Díla trvajícím déle než 30 dnů, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení od smlouvy pak nastanou doručením tohoto odstoupení druhé smluvní straně.
2. V případě, že se Objednatel dostane do prodlení se zaplacením ceny za Dílo, je povinen uhradit Zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

**VII**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu je možné měnit nebo doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Neplatnost nebo neúčinnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost nebo neúčinnost ostatních ustanovení ani smlouvy jako celku. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení této smlouvy takovým ustanovením, které bude nejlépe odpovídat účelu neplatného nebo neúčinného ustanovení a vůli obou smluvních stran.
5. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Mladé Boleslavi dne 28. 6. 2019

............................................................ ............................................................

 Objednatel Zhotovitel