DODATEK č.  1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 14. 2. 2019

/dále jen „dodatek“/

I.

Smluvní strany:

- Název příspěvkové organizace: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace

- Se sídlem: 	Praskova 399/8, 746 01 Opava

- Zastoupena:	Ing. Vítězslavem Doležím, ředitelem školy

- IČ:	47813121

- Bankovní spojení: 	xxx

- Číslo účtu: 	xxx

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Vítězslav Doleží, ředitel školy , tel.: xxx

Mgr. Zuzana Vildomcová, zástupkyně ředitle školy pro technické obory, tel.: xxx

(dále jen „objednatel“)

- Obchodní firma:   Sanace a vysoušení staveb s. r. o.

- Se sídlem:              Otická 317/32, 746 01 Opava

- Zastoupena:           Bc. Zbyněk Kudlička

- IČ:                        25391593

- DIČ:                      CZ25391593

- Bankovní spojení:   xxx

- Číslo účtu:             xxx

- Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 17531

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Bc. Zbyněk Kudlička, tel: +420 739 466 813

- (dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 14. 2. 2019 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je Sanace suterénního zdiva.

- V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k dokončení díla.

- Vícepráce souvisí se záměrem zřízení nových učeben ve stávajících prostorech šaten žáků a přemístění těchto šaten pro žáky do sklepních prostor nevyužívaného krytu civilní obrany, který byl zřízhen v 50-tých letech minulého století, a který již neplní svou funkci, je nutno obnovit 5 ks dříve zazděných sklepních oken. Tato okna by umožnila účinnější odvětrání prostor a umožnila by nově zřízený prostor šaten prosvětlit denním světlem. V případě pozdější realizace by obnova dříve zazděných oken narušila provedenou sanaci zdiva. Rozsah těchto víceprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu víceprací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

- Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

- Cena sjednaných víceprací činí 119.855 Kč s DPH

- Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací. S ohledem na rozsah víceprací se čl. V odst. 1 mění takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí 6.115.410,25 Kč včetně DPH“.

IV.

- Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 14. 2. 2019 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nestanoví jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti uveřejněním v registru smluv.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 –  Položkový rozpočet víceprací

V Opavě dne 28. 6. 2019                                            V Opavě dne 28. 6. 2019

| za objednatele |  | za zhotovitele |
| --- | --- | --- |