DODATEK Č. 1 k objednávce č. 712/2019/kor
Objednatel:

město Svitavy




IČO: 00277444




se sídlem Svitavy, T.G. Masaryka 5/35, 568 02

Dodavatel:

P & P InTech s.r.o.



IČO: 07182619



se sídlem Svitavy, Lanškrounská 406/38, 568 02
Objednatel a dodavatel se z důvodu rozšíření předmětu díla o vyvolanou přeložku vodovodu dohodli na následujících změnách: 
1. Změna názvu akce z názvu „Stavební úprava kanalizace ul. Tyrše a Fügnera, Svitavy“ na „Havárie dešťové a splaškové kanalizace, včetně vyvolané přeložky vodovodu ul. Tyrše a Fügnera, Svitavy“

2. Změna termínu: nejpozději do 30.9.2019

3. Změna ceny: z 59 000,00 Kč bez DPH na 84 000,00 Kč bez DPH







xxxxxxxxxxxx
                                                                     vedoucí odboru životního prostředí

Potvrzujeme a akceptujeme dodatek č. 1 k objednávce č. 712/2019/kor.
P & P InTech s.r.o., Lanškrounská 406/38, 568 02 Svitavy
Ve Svitavách: 8.7.2019
