Dodatek č. 7

ke

Smlouvě o vytvoření informačního systému a zajištění souvisejících služeb vč. služeb rozvoje pro agendu akreditací v rámci projektu „Podpora kvality v celoživotním a kvalifikačním vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách“

uzavřené dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva“)

mezi následujícími smluvními stranami:

Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí

sídlem:	Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2

zastoupen/a:	Mgr. Davidem Pospíšilem, ředitelem odboru sociálních služeb

IČ:	00551023

bankovní spojení:	Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

dále jen „Objednatel”

na straně jedné

a

SOFO Group a. s.

sídlem: 	Litevská 1174/8, 100 00 Praha 10 – Vršovice

zastoupena:	Ing. Petrem Sunkem, statutárním ředitelem

IČO:	27243389

DIČ:	CZ27243389

bankovní spojení:	Československá obchodní banka

číslo účtu:	224379216/0300

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu Praha, oddíl B, vložka 11866

dále jen „Poskytovatel“

na straně druhé.

I.

Úvodní ustanovení

# Objednatel a Poskytovatel jsou smluvními stranami Smlouvy uzavřené dne 28. 5. 2015 ve vztahu k veřejné zakázce „Vytvoření informačního systému pro agendu akreditací v rámci projektu „Podpora kvality v celoživotním a kvalifikačním vzdělávání zaměstnanců
v sociálních službách““ (dále jen „veřejná zakázka“).

  - Tento dodatek je uzavírán v souladu s § 273 odst. 6 a dále v souladu s § 222 odst. 6 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o zadávání veřejných zakázek“).

Objednatel a Poskytovatel se dohodli na uzavření tohoto Dodatku č. 7 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 7“), jímž se navyšuje počet člověkodnů v Příloze č. 2 Smlouvy, neboť předmět Smlouvy (resp. informační systém) je zapotřebí, s přihlédnutím k níže uvedeným důvodům, upravit. Změna je blíže specifikována v čl. 2.1 tohoto Dodatku č. 7.

Informační systém již běží v ostrém provozu a objednatel na základě provedeného interního auditu vyhodnotil jeho fungování a doporučil uvést akreditační řízení do souladu s interními (potažmo i právními) předpisy a principy 3E – zejména se jedná o zavedení časového razítka
a zvýšení dostupnosti informací o dříve (mimo aplikaci) akreditovaných vzdělávacích programech s platnou akreditací. S ohledem na výše uvedené interní audit došel k závěru, že pro další provoz tohoto informačního systému je nezbytně nutné eliminovat určité nedostatky
a provést určité změny reflektující jak interní postupy a předpisy upravené na základě výstupů auditu, tak zajišťující jeho hladké a řádné (potažmo i uživatelsky přívětivé) fungování pro všechny uživatele. Nastavení průběhu akreditačního řízení bylo na základě provedeného interního auditu ze strany objednatele komplexně upraveno a tyto úpravy a změny se nutně musejí promítnout
i do fungování tohoto informačního systému a jeho funkcionalit. Dále se interní audit zaměřil na skutečnosti týkající se řádného a hladkého fungování informačního systému (zejména s ohledem na uživatelskou přívětivost a efektivnost jednotlivých operací), přičemž tyto nemohly být zjištěny v testovacím provozu, neboť s vynaložením přiměřených nákladů nebylo možné simulovat reálnou zátěž v rámci jednoho akreditačního kola. Objednatel neměl a nemohl mít dostatečné technické znalosti k tomu, aby tyto skutečnosti mohl předvídat.

# Veškeré pojmy uvedené v tomto Dodatku č. 7 budou vykládány v souladu s jejich významem uvedeným ve Smlouvě.

# II.

# Předmět Dodatku č. 7

# Na základě dohody Objednatele a Poskytovatele se text v Příloze č. 2 (Položkový rozpočet) Smlouvy na straně 21 Smlouvy mění následujícím způsobem:

„** Pro účely fakturace zadavatel uvádí, že z celkového počtu 226 jednotek (člověkodní) se předpokládá, že 20 jednotek (člověkodní) bude hrazeno z projektu a 206 jednotek (člověkodní) ze státního rozpočtu (viz odst. 8.3 Smlouvy na plnění veřejné zakázky).“

  - Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem č. 7 zůstávají v platnosti bez jakýchkoli změn.

# III.

# Závěrečná ustanovení

# Tento Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu Dodatku č. 7 smluvními stranami nedojde v jednom dni, nabývá tento Dodatek č. 7 platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Dodatek č. 7 v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra ve smyslu ust. § 4 zákona
o registru smluv.

# Tento Dodatek č. 7 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž tři (3) obdrží Objednatel a dvě (2) Poskytovatel.

# Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 7 přečetly, jeho obsahu porozuměly a bez výhrad s ním souhlasí, na důkaz čehož připojují jejich oprávnění zástupci své podpisy.

| V _______________ dne _____________ | V _______________ dne _____________ |
| --- | --- |
| __________________________________ Za Objednatele: Mgr. David Pospíšil ředitel odboru sociálních služeb Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí | __________________________________ Za Poskytovatele: Ing. Petr Sunek statutární ředitel SOFO Group a.s. |