**Název stavby: Úprava hřiště pro družinu ZŠ Praha 9 - Satalice**

**Datum zahájení: 8.7.2019**
**Datum ukončení: 20.8.2019**

**Harmonogram prací**

Činnost 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.



Předání a převzetí stanoviště

Přípravné práce

Podkladní konstrukce

Komunikace

Pokládka nové herní plochy (SUBD)
Dokončení díla

Podpis protokolu o předání a převzetí díla



V Praze dne 7.6.2019

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

…

za PRAGIS a.s.

**Ing. Zdeněk Donát, Ph.D.**

předseda představenstva

List4



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 103,00  |  |  |  |  | 1,00  |  |
|  | 168,00  | 26,00  |  |  |  |  | 2,00  |  |
|  | 76,00  | 12,00  |  |  |  |  | 3,00  |  |
|  | 322,00  | 51,00  |  |  |  |  | 4,00  |  |
|  | 41,00  | 6,00  |  |  |  |  | 5,00  |  |
|  | 54,00  | 8,00  |  |  |  |  | 6,00  |  |
|  | **661,00**  | **103,00**  |  |  |  |  | 7,00  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8,00  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 9,00  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10,00  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11,00  |  |
|  | 137 603 966,00  |  |  |  |  |  | 12,00  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 13,00  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 14,00  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 15,00  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 16,00  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 17,00  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 18,00  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 19,00  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 20,00  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 21,00  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 22,00  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 23,00  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 24,00  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 25,00  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 26,00  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 27,00  |  |























































Strana 2

List4



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 28,00  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 29,00  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 30,00  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 31,00  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 32,00  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 33,00  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 34,00  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 35,00  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 36,00  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 37,00  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 38,00  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 39,00  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 40,00  | -30 960 892,35  |
|  |  |  |  |  |  |  | 41,00  | 1 376 039 660,00  |

























Strana 3