DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne: 03. 05. 2019

I.
Smluvní strany

- Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace

- se sídlem: Masarykova tř. 1313, Lutyně, 735 14 Orlová

- zastoupena: Mgr. Pavlem Kubínkem, ředitelem školy

- IČ: 623 315 40

- DIČ: CZ 623 315 40 – nejsme plátci

- bankovní spojení: ČSOB Orlová

- číslo účtu: 160986761/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

- Mgr. Pavel Kubínek, tel.: 736 772 431

- Miloš Dulava (správce budov), tel.: 733 598 895

(dále jen „objednatel“)

- FATRA – Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

- se sídlem: Školní 863, 735 14 Orlová - Lutyně

- zastoupena: Rudolfem Becíkem – jednatelem společnosti

- IČ: 253 962 93

- DIČ: CZ 253 962 93

- bankovní spojení: Komerční banka a.s.

- číslo účtu: 19-3585740277/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 18310

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

- Rudolf Becík, tel.: 596 522 322

(dále jen „zhotovitel“)

### Uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne: 03.05.2019 (dále jen „smlouvy o dílo“) na realizaci díla (dále jen „díla“)

„Stavební úprava střechy obchodní akademie“

III.

Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku jsou změny vůči smlouvě o dílo ze dne 03.05.2019 týkající se  konečné ceny díla, které vznikly v důsledku víceprací dohodnutých smluvními stranami - odpojení, demontáž obou VZT jednotek (vč. chladičů), přesun jeřábem ze střechy, následný přesun zpět na střechu, montáž a zprovoznění – v celkové hodnotě 190 000,-- Kč bez DPH.

V.

Cena za dílo

- Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a po změně činí:

|  | Cena bez DPH | DPH | Cena vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Dle Smlouvy o dílo | 3 048 100,00 Kč | 640 101,00 Kč | 3 688 201,00 Kč |
| Dle Dodatku č. 1 | 190 000,00 Kč | 39 900,00 Kč | 229 900,00 Kč |
| Cena díla celkem | 3 238 100,00 Kč | 680 001,00 Kč | 3 918 101,00 Kč |

Daň z přidané hodnoty bude účtována dle platné právní úpravy v době zdanitelného plnění.

Závěrečná ujednání

- Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

- Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne: 03.05.2019 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

V Orlové dne 25. 06. 2019			V Orlové dne 	25.06.2019

................................................		...........................................

za   objednatele:				          	za   zhotovitele: