Smlouva o dílo S001/20190054

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., mezi

Smluvní strany

BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o	Základní škola a Mateřská škola Bohumín - Skřečoň 1.máje 217 okres Karviná, příspěvková organizace

Palackého 465/16, 702 00  Ostrava - Přívoz		Sídlo: 1. máje 217, Skřečoň, 735 31 Bohumín

Zastoupená:	Petrem Pašandou, jednatelem		Zastoupená: Mgr. RENATA WYBRANIECOVÁ,

ředitelka

IČ:	25392077	IČO: 75029138

DIČ:	CZ25392077	DIČ:

Č. účtu:

Peněžní ústav:	Komerční banka, a.s.   	Kontakt:

Číslo účtu:86-6162970277/0100	Mgr. RENATA WYBRANIECOVÁ,

zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským	tel: +420 731 130 705

soudem v Ostravě oddíl C., vložka 18043	email: zs-skrecon@mubo.cz

dále jen „zhotovitel“		dále jen „objednatel“

I.

Základní ustanovení

- Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti vyplývající pro ně z této smlouvy či s ní související se budou řídit ustanoveními §2586 a násl. zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

- Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje shora uvedené jsou pravdivé. Dále zhotovitel prohlašuje, že disponuje příslušným živnostenským oprávněním a odborným vzděláním, pro provedení díla dle této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvy o dílo jsou k tomuto právnímu jednání oprávněné.

II.

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje za podmínek v této smlouvě uvedených pro objednatele na své náklady a nebezpečí a s potřebnou péčí provést dílo spočívající v:

Oprava sociálního zázemí – přízemí, dívky, vše dle Cenové nabídky ze dne 28. 6. 2019.

(dále jen „dílo“).

Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s podmínkami v zadání zakázky a tyto se zavazuje dodržovat.

- Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s veškerou dokumentací nezbytnou pro řádné a včasné provedení díla, a že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným. Zhotovitel potvrzuje, že tuto smlouvu uzavřel po pečlivém zvážení všech okolností případu.

- Předmětem díla je rovněž zpracování atestů, zkoušek a dokladů potřebných k řádnému provozování a užívání díla, včetně záručních listů.

- Objednatel se zavazuje za zhotovení díla a zhotovení případných víceprací zaplatit cenu dle ujednání této smlouvy. Dále objednatel prohlašuje, že má příslušná platná povolení na provedení sjednaného díla.

- Smluvní strany se mohou po uzavření této smlouvy dohodnout na rozšíření i krácení rozsahu díla (tzv. vícepráce, méněpráce). Tato dohoda musí být uzavřena ve formě písemného dodatku k této smlouvě a musí obsahovat předmět a rozsah víceprací nebo méněprací a cenu za tyto vícepráce/méněprace. Cena za vícepráce/méněprace bude objednateli zhotovitelem fakturována spolu s cenou díla, a není-li to možné pak do 15 dnů od řádného povedení a předání celého díla včetně víceprací.

- Objednatel není povinen převzít dílo vykazuje-li vady a nedodělky bránící užívání díla.

III.

Vlastnictví a nebezpečí škody na věci

- K předmětu díla nabývá vlastnické právo objednatel jejím průběžným zhotovováním.

- Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele předáním řádně provedeného díla.

IV.

Místo plnění

- Místem plnění je Základní škola a Mateřská škola Bohumín – Skřečoň, adresa: 1. máje 217 okres Karviná (dále jen „místo plnění“).

V.

Doba plnění

- Provádění díla musí zhotovitel zahájit nejpozději 3 kalendářní dny po podpisu této smlouvy a provést dílo řádně je povinen nejpozději do 26. 8. 2019.

- Provedením díla se rozumí dokončení a předání objednateli v řádném stavu bez vad. O předání a převzetí díla musí být sepsán písemný zápis potvrzený oběma smluvními stranami. Objednatel avizuje, že nemá zájem na pozdním provedení řádného díla a prodlení s jeho provedením řádně a včas je závažným porušením této smlouvy, pro které je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že vlastní oprávnění pro provádění činností spojené s realizací předmětu díla dle této smlouvy, a že vystaví objednateli příslušnou dokumentaci k dodanému dílu v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami. Originál výše uvedené dokumentace k zakázce předá zhotovitel objednateli nejpozději při předání díla.

- Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla rovněž provést nezbytné zkoušky a atesty a předat o jejich výsledku objednateli písemné potvrzení, atesty, revizní zprávy.

- Bez předání dokumentace a atestů a dokladů o provedených zkouškách se dílo nepovažuje za řádně předané.

- Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy, zejména předat staveniště a zajistit média –vodu elektřinu. O dobu prodlení objednatele se splněním povinnosti poskytnout nezbytnou součinnost se prodlužuje termín zhotovitele pro provedení díla.

VI.

Cena díla

- Smluvní strany sjednaly cenu za provedení díla dle této smlouvy jako cenu pevnou, v níž jsou zahrnuty zejména veškeré činnosti, materiál nedodaný objednatelem, přeprava, nutné pro řádné provedení díla, a to ve výši 282.667,38 Kč bez DPH.  K ceně díla bude účtována DPH v sazbě dle platných právních předpisů.

- Cena bez DPH platí po celou dobu platnosti smlouvy.

- Ke změně ceny díla může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde ke změně předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy.

- Objednatel odpovídá za úplnost specifikace prací v rozsahu předaného rozpočtu.

- Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů nebo inflací,  a to až do doby ukončení díla bez vad.

- Po předání a převzetí bezvadného díla bude vystaven zhotovitelem daňový doklad se splatností 30 dnů.

VII.

Platební podmínky

- Podkladem pro úhradu smluvní ceny za řádně provedené dílo  je faktura, která musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“).

- Zálohy se nesjednávají a neuplatní se ani ust. § 2611 občanského zákoníku. Objednatel může zálohy poskytnout, uzná-li to za vhodné.

- Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana povinna ve faktuře uvést i tyto údaje:

a)	číslo a datum vystavení faktury,

b)	číslo smlouvy a datum jejího uzavření,

c)	předmět smlouvy,

d)	označení banky a číslo účtu řádně nahlášeného u příslušného správce daně,

e)	lhůta splatnosti faktury,

f)	označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

g)	IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,

- Nárok na cenu díla a tedy právo vystavit fakturu zhotoviteli vzniká provedením díla.

- Splatnost faktury je 30 dní od doručení. Faktura bude předána osobně oproti podpisu zmocněné osoby nebo na e-mail: zs-skrecon@mubo.cz. Strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostně na bankovní účet zhotovitele. Uhrazením faktury se rozumí okamžik připsáním smluvené částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

- Nebude-li faktura obsahovat některou stanovenou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu do 7 dnů vrátit zhotoviteli k provedení opravy. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury s novou splatností nebo vystavením opravného daňového dokladu. V takovém případě není objednatel v prodlení s placením faktury. Celá doba splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury nebo opravného daňového dokladu objednateli.

- Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zákona č.235/2004 Sb. v registru plátců a identifikovaných osob.

VIII.

Jakost díla

- Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost a hygienické požadavky. Dílo a způsob jeho provedení bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, položkovému rozpočtu, zadání zakázky, projektové dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zavazuje používat pouze materiály vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle.

- Zhotovitel je povinen provést dílo v nejvyšší možné kvalitě.

IX.

Povinnosti zhotovitele při provádění díla

- Zhotovitel má, kromě jiných povinností uvedených v této smlouvě a vyplývajících z platných právních předpisů a ČSN, zejména tyto povinnosti:

- v místě provádění díla udržovat po dobu provádění díla pořádek a čistotu, odstraňovat odpady v souladu s platnou právní úpravou,

- zabezpečit na vlastní náklady před poškozením a krádežemi prováděné dílo až do předání díla,

- na převzatém staveništi pořádek a čistotu a po řádném provedení díla uklidit a vyklidit staveniště;

- při provádění díla vést řádně stavební deník dle zákona č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a umožnit každý den objednateli do toho nahlédnout a činit zápisy; stavební deník musí být po celou dobu provádění díla na místě plnění; zápisy ve stavebním deníku jsou za zhotovitele a objednatele oprávněny provádět pouze osoby, u kterých je v záhlaví této smlouvy uvedeno, že jsou oprávněny jednat za zhotovitele a objednatele.

- provádět dílo v souladu s touto smlouvou, objednatelem předanou dokumentací včetně stavebního povolení, projektovou dokumentací, dle platných ČSN a platných právních norem. Při provádění díla je povinen dodržovat předpisy BOZP a hygienické předpisy;

- respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla nebo upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele,

- pravidelně informovat objednatele o stavu prováděného díla a na vyžádání objednatele provedené v souladu s touto smlouvou prokázat, avšak nikoliv častěji než 2 x týdně,

- organizovat minimálně 1x týdně kontrolní dny za účasti objednatele a investora;

- včas informovat objednatele o všech nedostatcích a závadách technického charakteru, o nevhodnosti objednatelem požadovaného nebo dodaného materiálu či nevhodnosti pokynů objednatele a navrhnout způsob řešení; O dobu od upozornění zhotovitele do doby písemného vyjádření objednatele zda setrvá na použití jím daného materiálu či pokynu nebo tyto mění, se prodlužuje termín sjednaný pro provedení díla,

- vrátit po dokončení díla bez zbytečného odkladu objednateli ty podklady a věci, které mu byly předány k provedení díla a nebyly při provádění díla zpracovány,

- nahradit objednateli škodu, vznikne-li v důsledku činnosti zhotovitele nebo osob, které na základě dohody se zhotovitelem dílo nebo jeho část provádějí nebo k němu měli z jiných důvodů přístup. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla,

- nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele jakékoliv obchodní a technické informace, které mu byly zpřístupněny v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy, či informace obsažené v této smlouvě anebo poskytnuté mezi smluvními stranami v souvislosti s touto smlouvou, a tyto informace nepoužije pro jiné účely než pro plnění této smlouvy. To neplatí pro takové informace, které objednatel sám veřejně třetím osobám zpřístupnil.

- Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případy podnikatelských rizik, zejména škody způsobené objednateli nebo na objektech dotčených prováděním díla, a to do výše pojistného plnění 20 mil. Kč.

- Zhotovitel nese nebezpečí změny okolností.

- V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

X.

Záruční podmínky a vady díla

- Záruční doba na celý rozsah díla činí 60 měsíců a počíná běžet ode dne předání díla bez vad.

- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době, přičemž odpovídá za to, že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé k použití pro sjednaný jinak obvyklý účel nebo že si zachová sjednané jinak obvyklé vlastnosti. Za vady, které se projeví v záruční době, neodpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny z důvodů na straně objednatele nebo třetí osoby oprávněné objednatelem k nakládání s dílem nebo jeho částí nebo jestli vadu způsobila vnější událost a nikoliv zhotovitel.

- Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně a telefonicky oznámí zhotoviteli výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení a neuvedl-li jaký nárok vznáší, pak se má za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Reklamaci je objednatel oprávněn učinit kdykoliv v záruční době, a to ihned po zjištění vady. Smluvní strany dohodou vylučují aplikaci ust. § 2618 občanského zákoníku.

- Zhotovitel je povinen započít s odstraněním reklamované vady v co nejkratším možném termínu od doručení reklamace a vadu je povinen odstranit maximálně do 15 dnů od doručení reklamace, nebo dle technických možností Zhotovitele (prodlužuje se pouze v případě písemného doložení objednací lhůty pro komponenty díla). V případě havárie je zhotovitel povinen započít s odstraněním vad ihned po doručení reklamace a zajistit nezbytné, okamžité, případně provizorní opatření vedoucí k zabránění vzniku dalších škod.

- Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

- Zhotovitel neodpovídá za vady, které na předmětu díla vznikly tím, že objednatel s předmětem díla nakládal v rozporu s podmínkami, uvedenými v záručním listu. Zhotovitel dále neodpovídá za vady, které byly způsobeny vyšší mocí, nebo třetí osobou, s níž zhotovitel při provádění díla nespolupracoval.

XI.

Odpovědnost za škodu

  - Odpovědnost za škodu na zhotoveném díle, nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu 
až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Toto ustanovení se nevztahuje 
na případ, kdy objednatel předanou část začal užívat před předáním celého díla.

  - Zhotovitel nese odpovědnost za likvidaci odpadu, dle zákona č.185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  - Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody, nebo jejich zmírnění.

  - Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla nebo v jeho souvislosti jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

XII.

Sankční ujednání

- V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla řádně a včas, vznikne objednateli nárok a smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové částky díla za každý, byť i jen započatý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamovaných vad v průběhu záruční doby je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové částky díla za každou vadu a každý, byť i jen započatý den prodlení.

- V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové částky díla za každý, byť i jen započatý den prodlení.

- Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.

- Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání, na základě své vůle, ustoupit.

- Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut se sjednává na 30 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení.

- Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní strany sankcionovaný závazek splnit a právo oprávněné smluvní strany požadovat i náhradu vzniklých škod v plné výši.

XIII.

Závěrečná ujednání

- Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran právem České republiky, a to ustanoveními z. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku a předpisů souvisejících.

- Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto smlouvou jim budou doručovány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nesdělí-li jedna smluvní strana druhé smluvní straně písemně jinou adresu pro doručování písemností, nebo do datové schránky, má-li ji smluvní strana zřízenu. Smluvní strany se dále dohodly pro případ, že některá ze smluvních stran zmaří doručení písemnosti zaslané prostřednictvím držitele poštovní licence tím, že neoznámí druhé smluvní straně změnu adresy pro doručování písemností, tato se bude považovat za doručenou třetím pracovním dnem po odeslání.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran.

- Tato smlouva je zpracována ve dvou vyhotoveních, kdy o jednom obdrží každá smluvní strana. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze po dohodě obou stran formou písemných dodatků.

- Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit nebo dát do zástavy či jiného zajištění svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy na třetí osobu, rovněž není oprávněn činit jednostranný zápočet vzájemných pohledávek vůči objednateli.

- Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným, nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

- Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě. Smluvní vztah uzavřený touto smlouvou se řídí pouze ujednáními této smlouvy a nevztahují se na něj žádné obchodní podmínky či zvyklosti, jež nejsou zachyceny v této smlouvě, byť by mezi stranami byly zavedeny před podpisem této smlouvy.

- Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že:

  - si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetli, porozuměli jejímu obsahu,

  - při uzavírání smlouvy jednali s běžnou péčí a opatrností, poctivě a ctíc zákonná ustanovení,

  - před uzavřením této smlouvy si sdělily veškeré okolnosti požadované dle § 1728 odst. 2 OZ, zvážili plně svou hospodářskou, ekonomickou a faktickou situaci a jsou si plněn vědomi okolností souvisejících s uzavřením a plněním smlouvy a

  - jsou si vědomi vzájemných práv a povinností a považují je za vzájemně rovná a vyvážená.

V Ostravě dne 4. 7. 2019		V Bohumíně – Skřečoni  dne: 9.7.2019

………………………………		………………………………

za BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o.		za ZŠ a MŠ Bohumín-Skřečoň

Pašanda Petr, jednatel, v.r.		Mgr. Renata Wybraniecová, ředitelka, v.r.

zhotovitel		objednatel