# SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: C5SL1900

na akci “ RÚ Hrabyně – lůžková část – výměna 3ks pohonů, rozvaděče“

# (dále jen smlouva)

# Článek I.

Identifikační a kontaktní údaje smluvních stran

Objednatel:

| Obchodní firma: | Rehabilitační ústav Hrabyně, příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR |
| --- | --- |
| Sídlo: | Hrabyně č. 204 |
| Rejstříkový soud: | --- |
| Kancelář: | Hrabyně č. 204, 747 67 Hrabyně 3 |
| Bankovní spojení: | KB Opava |
| Číslo účtu: | XXXX |
| IČ: | 00601233 |
| DIČ: | CZ00601233 |
| jednající : | MUDr. Verner Borunský, ředitel RÚ |
| Oprávněn jednat | Daniel Škrobánek |
|  | XXXX |
| ve věcech převzetí díla: | Daniel Škrobánek |

(dále jen "objednatel")

Zhotovitel:

| Obchodní firma: | OTIS a.s. |
| --- | --- |
| Sídlo: | J. Opletala 3506/46, 690 02 Břeclav |
| Rejstříkový soud: | Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 536, zápis ze dne 30. září 1991 |
| Kancelář: |  |
| Bankovní spojení: |  |
| Číslo účtu: | XXXX |
| IČ: | 42 32 42 54 |
| DIČ: | CZ42324254 |
| Jednající: | Pavel Skopec, prokurista Peter Klenkovič, prokurista |
| Oprávněn jednat |  |
| ve věcech smluvních: | Pavel Skopec, prokurista, |
| ve věcech technických: | Jiří Otáhal, obchodní zástupce XXXX Kamil Bochňák, koordinátor montáží, XXXX |
| ve věcech realizace projektu: | Kamil Bochňák, koordinátor montáží, XXXX |
| ve věci předání díla: | Kamil Bochňák |

(dále jen "zhotovitel")

# Článek II.

Předmět smlouvy

Na základě vzájemné dohody se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele níže vymezené dílo a objednatel se zavazuje za to uhradit zhotoviteli smluvní cenu dle smlouvy.  ¨

- Předmětem smlouvy je provedení díla “ Demontáž 3 ks podstatných částí původního výtahu a dodávka a montáž 3 ks podstatných částí výtahů podle technické specifikace nabídky, která tvoří přílohu č. 1 smlouvy.

C5SL1900 levý výtah 1500kg, rychlost 0,6m/s   		DUPLEX levý

C5SL1901 prostřední výtah 1500kg, rychlost 0,6m/s 	DUPLEX pravý

C5SL1901 pravý výtah 1500kg, rychlost 1,0m/s		SIMPLEX

- Dílo bude:  
2.1  v souladu s platnými normami a dle montážní dokumentace zhotovitele

2.2  zakončeno zkouškou v rozsahu čl. 5.1 ČSN 27 4007 a ČSN 27 4011

# Článek III.

Způsob předání díla

Způsob předání díla je vymezen přílohou č. 8 smlouvy, v jejím článku5.

Článek IV.

Termíny – harmonogram realizace díla

Termín zhotovení díla dle článku II. smlouvy je: 11.5.2017

Přesné dílčí termíny realizace díla jsou vymezeny přílohou č. 6 smlouvy.

Článek V.

Smluvní cena

Smluvní cena díla dle článku II. smlouvy  činí:

| Cena celkem bez DPH | 1 479 000,- Kč |
| --- | --- |
| Hodnota 21% DPH* | 310 590,- Kč |
| Cena s DPH | 1 789 590,- Kč |

*Výše DPH se řídí Zákonem o DPH č. 235/2004 Sb. v platném znění.

Režim přenesené daně bude uplatněn.

Dále je smluvní cena vymezena přílohou č. 4.smlouvy.

Článek VI.

Platební podmínky

Platební podmínky jsou vymezeny přílohou č. 5.smlouvy.

Článek VII.

Penalizace a smluvní pokuty

Penalizace a smluvní pokuty jsou vymezeny přílohou č. 8 smlouvy, v jejím článku  9.

Článek VIII.

Bankovní záruky

Objednatel nepožaduje na zhotoviteli žádné bankovní záruky.

Článek IX.

Záruční lhůta

Záruční lhůta je vymezena přílohou č. 8 smlouvy, v jejím článku 12.

Článek X.

Seznam příloh, které jsou nedílnými součástmi smlouvy:

-	č. 1	Technická specifikace díla C5SL1900-2

-	č. 2	Dílčí dispoziční výkres

-	č. 3	Neobsazeno

- 	č. 4	Smluvní cena

- č. 5	Platební podmínky

- č. 6	Harmonogram realizace díla

- č. 7	Protokol o zajištění stavební připravenosti a dalších doprovodných úkonů
             pro demontáž a montáž podstatných dílů výtahu (ů)

# -	č. 8	Všeobecné obchodní podmínky pro výtahy, eskalátory  a pohyblivé chodníky

-	č. 9	Prohlášení odběratele stavebních a montážních prací k §92 a

Zákona o DPH č. 235/2004 Sb.

- č. 10	Vypuštěno

- č. 11	Fotokopie výpisu z OR smluvních stran

Objednatel a zhotovitel tímto prohlašují, že mají zájem část obsahu smlouvy určit v souladu s ust. § 273 odst. 1 obchodního zákoníku odkazem na jiné obchodní podmínky, které jsou přílohou č. 8 smlouvy a její  nedílnou součástí. Objednatel a zhotovitel tímto souhlasně a bez výhrad prohlašují, že se s těmito obchodními podmínkami pod číslem přílohy 8 před podpisem řádně seznámili.

V případě rozporů mezi jednotlivými smluvními dokumenty nebo jejich částmi má rozhodující platnost ten dokument nebo jeho část, který má ve výše uvedeném seznamu nižší pořadové číslo.

Článek XI.

#### Závěrečná ustanovení

- Objednatel prohlašuje, že veškeré podmínky pro řádnou realizaci díla ze strany zhotovitele má splněné, tj. zejména, že disponuje stavebním povolením, pokud se vyžaduje Atd. Pokud takovéto povolení, oprávnění atd. nemá k dispozici ke dni podpisu smlouvy, tak ubezpečuje zhotovitele, že veškerá oprávnění a povolení nezbytné pro řádné plnění zhotovitele dle této smlouvy, bude mít k dispozici nejpozději do termínu, kdy má zhotovitel zahájit plnění dle smlouvy. Z tohoto důvodu objednatel přebírá veškerá rizika při realizaci díla. Pokud by bylo dodatečně stavebními autoritami apod. zjištěno, že dílo je prováděno bez udělení jejich souhlasu, který měl být k tomu vydán ve formě stavebního povolení nebo jinou formou, je objednatel povinen uhradit veškeré sankce z toho vyplývající včetně těch, které by byly uplatněny vůči zhotoviteli. V takovém případě se dílo považuje za dokončené okamžikem, kdy takovouto skutečnost zjistí zhotovitel a to bez nutnosti předání díla. Tímto okamžikem vzniká zhotoviteli nárok na uhrazení celé smluvní ceny díla dle smlouvy. Zhotovitel deklaruje svoji připravenost uzavřít později, pokud objednatel odstraní překážky a nedostatky shora uvedené, novou smlouvu o dílo. V ní je připraven zohlednit hodnotu dosavadního díla a výši a řádnost splácení jeho ceny, jakož i výdaje, které bude muset vynaložit při realizaci nové smlouvy.

- Objednatel a zhotovitel tímto prohlašují, že uzavření smlouvy včetně jejího obsahu, před jejím podpisem pečlivě zvážili, s jejím o obsahem bez výhrad souhlasí, a dále prohlašují, že jim není známa žádná okolnost, která by  bránila či znemožňovala  řádná plnění dle smlouvy.

- OTIS a.s. si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoli objednávku podanou v rozporu se zákony a předpisy nebo s etickými pravidly, která se vztahují na OTIS a.s., kromě jiného včetně pravidel mezinárodního obchodu zakazujících prodej zboží a služeb do určitých zemí, určitým osobám nebo právním subjektům, které podléhají mezinárodním, ekonomickým, finančním či jiným sankcím. V případě, že bude později zjištěno, že smluvní partner podléhá mezinárodním, ekonomickým, finančním či jiným sankcím, včetně zákazu prodeje zboží a služeb, vyhrazuje si OTIS a.s. právo ukončit s okamžitou platností stávající smlouvu z mimořádných důvodů.

- Objednatel a zhotovitel si navzájem prohlašují, že u nich nejsou žádné okolnosti svědčící o jejich  úpadku či hrozícím úpadku či jiné okolnosti, které by vyvolávaly důvodnou obavu o možném budoucím úpadku či budoucím hrozícím úpadku po dobu trvání účinnosti smlouvy.

- Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

- Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk.

V Hrabyni dne 21.12.2016                      			V Praze dne 7.12.2016

| MUDr. Verner Borunský, | Peter Klenkovič |
| --- | --- |
| ředitel RÚ | prokurista OTIS a.s. |
| …………………………………………………….. | ………………………………………………….. |
| podpis osoby oprávněné jednat jménem objednatele | podpis osoby oprávněné jednat jménem zhotovitele |

|  | Pavel Skopec |
| --- | --- |
|  | prokurista OTIS a.s. |
|  | ………………………………………………….. |
|  | podpis osoby oprávněné jednat jménem zhotovitele |