SMLOUVA  O  DÍLO

na  realizaci:

- „Výměna konstrukce podlahy v jídelně ZŠ Tišnov, nám. 28. října“

uzavřená v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v platném znění

čl. I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Tišnov

se sídlem: nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

zastoupené: Ing. Miroslavou Vyhňákovou, vedoucí Odboru investic a projektové podpory

IČ: 002 82 707

DIČ: CZ00282707

Bankovní spojení: XXX.

číslo účtu: XXX

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslava Vyhňáková

- ve věcech technických: Ing. Miroslava Vyhňáková

- odpovědný útvar: Odbor investic a projektové podpory

tel.: 549 439 816

fax: 549 439 780

e-mail: miroslava.vyhnakova@tisnov.cz

/dále jen „objednatel“/

2. Zhotovitel:

FLOOR SERVIS, s. r. o.

se sídlem Brněnská 232, 666 01 Tišnov

zastoupený : Davidem Nixem, jednatelem

IČ: 25594281

DIČ: CZ25594281

Bankovní spojení: XXX

Č.ú.: XXX

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních:  David Nix, jednatel

- ve věcech technických: David Nix, jednatel

tel.: XXX

e-mail: XXX

/dále jen „zhotovitel“/.

V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 článku I. této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit.

čl. II.

Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení díla:

„Výměna konstrukce podlahy v jídelně ZŠ Tišnov, nám. 28. října“,

jak je dále specifikováno.

Místo plnění (místo realizace): Základní škola Tišnov, nám 28. října, příspěvková organizace, nám. 28. října 1708, 666 01 Tišnov, okr. Brno - venkov.

/dále jen „dílo“/

Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo od zhotovitele na základě protokolu o předání a převzetí díla a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu, jak je definována níže.         Předmětem díla dle této smlouvy je výměna konstrukce podlahy v jídelně ZŠ Tišnov, nám. 28. října. Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 – Cenová nabídka. Práce jsou dále vymezeny:

a) příslušnými ČSN a předpisy platnými v době provádění díla,

b) podmínkami objednatele stanovenými v této smlouvě.

2.2. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba k zahájení, dokončení a předání díla, k jeho uvedení do řádného provozu, např.:

                - zajištění a provedení všech předepsaných zkoušek (dle ČSN a požadavků dotčených orgánů), dodání certifikátů a atestů použitých materiálů.

2.3. Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené na staveništi i za ostatní škody způsobené výstavbou do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště. Zhotovitel provede dílo na své náklady a nebezpečí. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem.

2.4. V průběhu realizace díla je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel akceptovat případnou změnu díla v jeho doposud nezhotovené části (rozšíření předmětu díla, snížení rozsahu předmětu díla). Rovněž zhotovitel je oprávněn navrhnout případnou změnu, která je dle jeho odborných a technických znalostí nezbytná. Objednatel se zavazuje návrh zhotovitele projednat a uzná-li to za vhodné, jej akceptovat. Každá změna plnění (zvýšení nebo snížení ceny) vyžaduje písemné zakotvení formou změnového listu, který zahrne změnu předmětu plnění a odpovídající změnu ceny.

2.5. Objednatel má právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, které je povinen zhotovitel za úhradu zajistit. Toto další plnění musí být předmětem změnového listu. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

2.6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu

jsou známy technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen předmět díla podle této smlouvy provést řádně a včas.

čl. III.

Lhůty plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést, dokončit a předat dílo v souladu s touto smlouvou.

Termín zahájení prací:  		nejpozději do 3 dnů od podpisu této smlouvy o dílo

Termín dokončení prací: 		nejpozději do 19. 8. 2019

3.2. Splněním díla se rozumí úplné dokončení prací a podepsání zápisu o předání a

převzetí díla, předání veškerých nezbytných dokladů.

čl. IV.

Cena díla

4.1.	Objednatel je povinen zaplatit za zhotovení díla, za podmínek a způsobem dále sjednaným, celkovou smluvní cenu:

Cena:				249.607,72,- Kč

DPH (21 %):			  52.417,62,- Kč

Celkem vč. DPH:			302.025,34,- Kč

Cena za dílo je sjednána dohodou smluvních stran pro celý rozsah plnění jako pevná, maximální a nejvýše přípustná. V ceně je obsaženo veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a je platná po celou dobu realizace díla.

4.2. Ke změně ceny může dojít pouze po vzájemné dohodě obou smluvních stran v případě, že, objednatel bude písemně požadovat provedení jiných prací nebo dodávek nad rámec předmětu díla. Jinými pracemi a dodávkami se rozumí plnění kvalitativně jiné, než původně sjednané nebo plnění navíc. Tyto budou realizovány až po vzájemném odsouhlasení zástupci obou stran. Každá změna výše plnění bude oběma stranami odsouhlasena formou změnového listu.

čl. V.

Platební podmínky

5.1.	Smluvní strany se dohodly na úhradě prací po předání díla objednateli a na základě potvrzeného předávacího protokolu. Faktura bude vystavena do 14 dní od předání díla. Nedílnou součástí faktury musí být soupis skutečně provedených prací vystavený zhotovitelem a potvrzený technickým dozorem objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

5.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, uhradí objednatel pouze tu část platby, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

5.3. Splatnost faktur je 30-ti denní. Lhůta splatnosti běží od následujícího dne po doručení faktury objednateli. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

5.4. Faktury musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH ve znění pozdějších předpisů a bude vždy obsahovat:

- označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ

- číslo faktury

- den vystavení a den splatnosti

- označení banky a č. účtu, na který se má platit

- označení díla + číslo smlouvy o dílo

- fakturovanou částku

- číselný kód klasifikace produkce

- razítko a podpis oprávněné osoby

- přílohou faktury bude soupis provedených prací potvrzený objednatelem

V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo nepravdivé údaje nebo neúplné náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu neprodleně vrátit zhotoviteli. U takové faktury běží nová lhůta splatnosti až po doručení opravené faktury objednateli.

5.5. Při prodlení objednatele se zaplacením oprávněné faktury činí úrok z prodlení 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.

5.6. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst jednostranně tuto částku proti kterékoliv pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

čl. VI.

Provádění díla

6.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

6.2. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách (kontrolních dnech), které bude zhotovitel organizovat podle potřeby.

6.3. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za vlastní řízení postupu prací a za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců a zaměstnanců subdodavatelů po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu dle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

6.4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit před podpisem smlouvy i kdykoliv v průběhu stavby.

6.5. Odpovědnost za nebezpečí škody na díle nebo zničení díla nese zhotovitel po celou dobu výstavby až do okamžiku předání provedeného díla objednatelem.

6.6.	Zhotovitel bere na vědomí, že je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

6.7.Vedením stavby je pověřen David Nix, tel. +420 604 675 998, e-mail: info@floorservis.cz, který bude stavbu řídit jak ve vztahu k objednateli, tak k subdodavatelům.

6.8. Technický dozor objednatele bude vykonávat: Ing. Radomír Hošek, tel. 602 565 670,

e-mail: radomir.hosek@seznam.cz.

6.9. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel

převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.

čl. VII.

Předání díla

7.1. Objednatel převezme dílo, bude-li provedení objemu a jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady podle podmínek této smlouvy.

7.2. O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel a objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem odstranění do 10 pracovních dnů a způsobem jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání a dohoda o zpřístupnění díla nebo její části zhotoviteli za účelem odstranění vad. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu důvody. Dnem podpisu zápisu o převzetí přechází nebezpečí škody k dílu na objednatele a začíná běžet záruční lhůta (u vytčených vad a nedodělků dnem jejich odstranění).

7.3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady do 10 pracovních dnů od předání a převzetí. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky uvedené v zápise, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500 Kč za každou vadu a nedodělek za každý i započatý den prodlení do doby jejich odstranění.

Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.

čl.XIII.

Záruka a vady díla

8.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je provedeno dle podmínek této smlouvy a že po dobu záruční lhůty bude mít požadované vlastnosti v této smlouvě dohodnuté.

8.2. Zhotovitel poskytne objednateli na provedené dílo v rozsahu uvedeném v čl. II. této smlouvy záruku po dobu 36 měsíců.

Záruka počíná běžet ode dne předání díla, u vytčených vad a nedodělků dnem jejich odstranění.

8.3. Smluvní strany se pro případ vady díla dohodly, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. Zhotovitel je povinen rozhodnout o reklamovaných vadách nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení písemné reklamace. Vady z reklamace budou poté odstraněny nejpozději do 5 pracovních dnů, případně v jiných dohodnutých termínech. Pokud zhotovitel neodstraní uznané záruční vady do 5 pracovních dní nebo v jiném dohodnutém termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení, o který reklamaci odstraní později. Pokud by charakter závady vyžadoval neodkladný zásah, je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění vady neprodleně.

8.4. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení o kupní smlouvě dle NOZ.

čl. IX.

Smluvní pokuty

9.1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla ve smluvené lhůtě zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

9.2. Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním vad, prodlení s odstraněním zařízení staveniště a za prodlení s odstraněním reklamovaných vad je sjednána v odst. 8.3. této smlouvy.

9.3. Ustanovení § 2050 a § 2051 Občanského zákoníku se na vztahy z této smlouvy nepoužijí.

čl.X.

# Nespolehlivý plátce

10.1 Pro případ, že se zhotovitel (poskytovatel zdanitelného plnění) stal nebo stane na základě rozhodnutí správce daně nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále je zákon o DPH), uhradí za zhotovitele (poskytovatele zdanitelného plnění) v souladu s § 109 a §109a zákona o DPH daň objednatel, a to přímo jeho místně příslušnému správci daně na osobní depozitní účet zhotovitele (poskytovatele zdanitelného plnění). Na bankovní účet zhotovitele budou hrazeny pro tento případ pouze částky plnění odpovídající základu daně. Uplatněním tohoto ustanovení smlouvy se považují vzájemná plnění za vyrovnaná.

čl. XI.

Ostatní ujednání

11.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:

- je-li na majetek zhotovitele prohlášena insolvence nebo je-li návrh na zahájení insolvence na majetek zhotovitele zamítnut pro nedostatek majetku,

- zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce nikoli z důvodu vyšší moci. Dále též v případě, že je zhotovitel v prodlení s postupem prací dle harmonogramu delším než 5 dnů, popřípadě nedodrží-li termín dokončení a předání předmětu smlouvy.

11.2. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

čl. XII.

Závěrečná ustanovení

12.1. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran při podpisu smlouvy.

12.2. Tato smlouva se řídí právem České republiky.

12.3. Využije-li některá ze stran práva odstoupení od smlouvy na základě podstatného porušení smlouvy druhou stranou, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje.

12.4. Objednatel má právo nechat vypracovat v případě sporu nebo jiné potřeby k prověření jakosti děl znalecký posudek, a to na účet zhotovitele v případě jeho zavinění.

12.5. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

12.6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv Ministerstva vnitra.

12.7. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

12.8.	Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany této smlouvy zavazují uzavřít do dvou týdnů od výzvy druhé ze stran této smlouvy dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

12.9. Odpověď strany této smlouvy, ve smyslu § 1740 (3) NOZ, s dodatkem nebo odchylkou,

která mění podmínky nabídky, není přijetím nabídky.

12.10.Smluvní strany souhlasí se zveřejněním plného znění této smlouvy.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Cenová nabídka č. NA19210

V Tišnově dne 18.7.2019

za objednatele							za zhotovitele

......................................		                 ...........................................

Ing. Miroslava Vyhňáková		                              David Nix

vedoucí Odboru investic a projektové podpory   	            jednatel společnosti