Smlouva o malování prostor školy včetně soklu a nátěr dveří i zárubní

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

Smluvní strany

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace

Boženy Němcové 1317/2, 746 01 Opava

IČ: 70999180, DIČ: CZ70999180

Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 617

Zastoupena: Mgr. Ivanou Lexovou, ředitelkou školy

Telefon: 603 573 902, 731 194 786

Email: [skola@zsbnopava.cz](mailto:skola@zsbnopava.cz)

Bankovní spojení: 181717122/0300, ČSOB Opava

NEJSME PLÁTCEM DPH

(dále jen jako „objednatel")

a

Malby a nátěry, p. Radomír Hvolka

Výškovická 108, 700 30 Ostrava – Zábřeh

IČ:15500802

Zastoupena: p. Radomírem Hvolkou

Telefon: 605 101 408

Email: [malirici@seznam.cz](mailto:malirici@seznam.cz)

Bankovní spojení: 1336051017/3030, Air Bank Ostrava

NEJSME PLÁTCEM DPH

(dále jen jako „zhotovitel")

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy jsou malířské práce a nátěr dveří i zárubní na adrese Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace, Boženy Němcové 1317/2, 746 01 Opava , viz. cenová nabídka na malířské práce, která je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří Přílohu č. 1. Jedná se o rozsah prací včetně dopravy a materiálu.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. bod 2.1. na své nebezpečí a svůj náklad a objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dle čl. VI. této smlouvy.

III.

Čas a místo plnění

1. Dílo bude provedeno na adrese Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace, Boženy Němcové 1317/2, 746 01 Opava.
2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel započne s prací v červenci 2019.
3. Termín dokončení malířských prací je 31.07.2019.
4. V případě, že si změny malířských prací a nátěr dveří včetně zárubní vyžádané objednatelem nebo z důvodu, které nejsou na straně zhotovitele, vyžádají prodloužení termínu dokončení malování a ostatních objednaných prací, prodlužuje se termín uvedený v bodě 3.3. tohoto článku o přiměřenou dobu odpovídající povaze požadovaných změn. Lhůtu určí zhotovitel po domluvě s objednatelem.
5. Materiál a místo dodání
6. Zhotovitel je povinen provést malování a nátě dveří i zárubní školy dle této smlouvy z dohodnutého materiálu a v dohodnuté době.
7. Veškerý malířský materiál dodává zhotovitel.
8. Práva a povinnosti smluvních stran
9. Zhotovitel je povinen při plnění smlouvy postupovat s odbornou péčí, řídit se požadavky objednatele a postupovat v souladu s těmito požadavky a zájmy objednatele.
10. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli všechny okolnosti, o kterých se při malování dozví a které by mohly mít vliv na změnu jeho požadavků. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele vždy na nevhodnost jeho požadavků případně pokynů.
11. V případě, že objednatel bude požadovat provedení změn více prací či méně prací (dále také jen „změny díla“), písemně o to zhotovitele požádá. Zhotovitel se v takovém případě může rovněž vyjádřit, zda s navrženými změnami díla souhlasí.
12. V případě, že zhotovitel se změnami díla vysloví souhlas, dochází tím současně ke změně předmětu plnění dle této smlouvy. Všechny změny rozsahu a provedení malování a nátěrů budou zaznamenány v písemné podobě a budou odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
13. Zjistí-li zhotovitel, že pro dokončení díla dohodnutým způsobem je nutno provést práce ve větším rozsahu oproti rozsahu sjednaném ve smlouvě („vícepráce"), a tyto skutečnosti zhotovitel nezavinil a ani je nemohl předvídat, upozorní neprodleně na tuto skutečnost objednatele. Objednatel se zavazuje tyto „vícepráce" zhotoviteli uhradit.
14. O skutečnostech uvedených v bodě 5.3., 5.4. či 5.5. tohoto článku bude vyhotoven písemný záznam, v němž se vymezí jejich rozsah, doba provedení a jejich cena.
15. Cena a způsob placení
16. Smluvní strany se dohodly, že konečná cena za malování včetně soklu a nátěr dveří i zárubní činí s DPH 71.959,-- Kč, přičemž cenová nabídka na malířské práce je nedílnou součástí této smlouvy.
17. Nárok na zaplacení ceny za malby a ostatní objednané práce vzniká zhotoviteli provedením díla a jeho předáním.

6.3. Cena bude uhrazena po předání dodaného díla na základě vystaveného daňového dokladu, splatnost faktury 14 dnů.

1. Odpovědnost za vady
2. V případě, že objednatel zjistí vady díla, je povinen tyto vady písemně oznámit zhotoviteli neprodleně po jejich vyskytnutí. Reklamace může být učiněna pouze písemným oznámením, ve kterém budou vady dostatečně specifikovány.
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady do 30 kalendářních dnů od písemného oznámení vady objednatelem. Písemným oznámením se rozumí doporučený dopis či e-mailová zpráva.

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.

1. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím

reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které mu vznikly v souvislosti s odstraněním vady.

VIII.

Další ujednání

1. Vyskytnou-li se okolnosti, které jednomu nebo oběma účastníkům částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tom bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 7 pracovních dnů písemně či e-mailovou zprávou informovat a poskytnout si vzájemnou součinnost k odstranění překážek bránící zhotovení či dokončení malířských prací. Přijetí informace o okolnostech výše uvedených učiněná pomocí e-mailové zprávy, musí být druhou stranou potvrzena.
2. Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy, jestliže věc bude mít neodstranitelné vady, které brání jejímu řádnému užívání.
3. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla alespoň dva pracovní dny před termínem předání.

O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany předávací protokol. Objednatel je povinen dílo převzít i v případě, že vykazuje vady. Zhotovitel se zavazuje vady vytknuté při předání a zapsané do předávacího protokolu odstranit do 30 dnů ode dne předání malířských prací.

1. Zhotovitel poskytuje záruku 24 měsíců od provedení díla.

IX.

Sankce

1. V případě nedodržení termínu splatnosti je zhotovitel nucen účtovat penále ve výši 0,05% za každý den prodlení.
2. Penále je splatné do pěti pracovních dnů ode dne jejich písemného uplatnění oprávněnou stranou.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na účinnosti této smlouvy ode dne podpisu.
2. Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
3. Změnit či doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Vyžaduje-li tato smlouva pro nějaké jednání písemnou formu, bude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
4. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu. Obsahuje-li informace či metadata, které se dle zákona o registru smluv obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace.
5. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této smlouvy budou řešeny vždy smírně vzájemnou dohodou.
6. Smlouva je vyhotovena dvojmo, každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
7. Nedílnou součást smlouvy tvoří:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka na malířské práce z 06.06.2019

Příloha č. 2 – Informace o zpracování osobních údajů

1. Účastníci si smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu připojují níže své podpisy.

V Ostravě dne : 26.06.2019

Radomír Hvolka

V Opavě dne: 26.06.2019

Mgr. Ivana Lexová, ředitelka školy