DODATEK Č. 3 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

Statutární město Karlovy Vary

sídlo: 	Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary

IČO: 	002 54 657

DIČ: 	CZ 00254657

bankovní spojení: 	č. ú.:

zastoupené ve věcech smluvních: 		Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou města

zastoupené ve věcech technických:		Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Ing. Jitkou Sakařovou, technikem odboru rozvoje a investic

(dále jen „kupující“)

a

VISITECH a.s.

sídlo: 							Košinova 655/59, 612 00 Brno – Královo Pole

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou B 6323

IČO: 							255 43 415

DIČ: 							CZ 25543415

bank. spojení:  				č. ú.:

zastoupená ve věcech smluvních: 		Pavel Kocour, předseda představenstva

zastoupená ve věcech technických: 	Ing. Pavel Meletzký, MBA

(dále jen „prodávající“)

(dále společně jen „smluvní strany“ nebo „smluvní strana“)

uzavírají Dodatek č. 3 ke Kupní smlouvě č. 2018 – 00041/ORI ze dne 26. 9. 2018 (dále jen „Smlouva“).

I.

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- po uzavření Smlouvy vznikla mezi smluvními stranami potřeba změny, vše v souladu a v rozsahu zákonných limitů dle § 222 odst. 4 písm. b) bodu 1. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“), bez vlivu na změnu režimu veřejné zakázky;

- po uzavření Smlouvy vznikla mezi smluvními stranami potřeba změny předmětu plnění, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které vznikly až po ukončení zadávacího řízení; vše v souladu a v rozsahu zákonných limitů dle § 222 odst. 6 ZZVZ, bez vlivu na změnu režimu veřejné zakázky;

- V důsledku všech uvedených změn došlo ke snížení celkové ceny za realizaci předmětu smlouvy;

se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

AD 1)

Smluvní strany se v souladu s výše uvedeným dohodly na změně Smlouvy, a to v následujícím rozsahu:

Základní Škola Konečná

- Název položky: Skříň otevřená s policemi 90x90x43

Odůvodnění odpočtu: při výrobě této skříňky došlo omylem k osazení korpusu dvířkami a uživateli to takto vyrobené vyhovovalo.

- Název položky: Skříň s dvířky a policemi 90x90x43

Odůvodnění přípočtu: byla vyrobena skříňka s dvířky, dodavatel nábytku nepožaduje navýšení ceny za dvířka, došlo k tomu vlastní chybou ve výrobě

ZŠ Truhlářská

- Název položky: skříň s horním prosklením

Odůvodnění odpočtu: vzhledem k navrženému velkému množství skříní v této učebně (viz specifikace-projektová dokumentace), nebylo možné tuto skříň nikde umístit.

- Název položky: skříň částečně uzavřená

Odůvodnění odpočtu: vzhledem k navrženému velkému množství skříní v této učebně (viz specifikace-projektová dokumentace), nebylo možné tuto skříň nikde umístit.

- Název položky: skříň policová uzavřená

- Odůvodnění odpočtu: vzhledem k navrženému velkému množství skříní v této učebně (viz specifikace-projektová dokumentace), nebylo možné tyto 3 ks skříní nikde umístit.

ZŠ Libušina

- Název položky: Plátno

Odůvodnění přípočtu: ve specifikaci bylo uvedeno plátno o rozměrech 152x203cm, které je pro projekci nedostačující. Zvoleno bylo plátno s rozměry 300x208cm

ZŠ Poštovní

- Název položky: konzola pro dataprojektor

Odůvodnění odpočtu: řešení interaktivity na škole  v učebně informatiky I. Je řešeno konzolí na pojezdu interaktivního setu. Samostatná konzole není vyžadována.

Souhrn provedených změn vč. uvedení místa změny a uvedení cen

Vyčíslení Změny závazku

| Název Školy | učebna | Položka | Počet ks | Jednotková cena | Odpočet | Přípočet | Změna Závazku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZŠ Konečná | kabinet Fyziky | skříň otevřená s policemi | 2 | 11 600 Kč | -23 200 Kč |  | 23 200 Kč |
| ZŠ Konečná | kabinet Fyziky | Skříň s dveřmi a policemi | 2 | 11 600 Kč |  | 23 200 Kč | 23 200 Kč |
| ZŠ Truhlářská | přírodopis | skříň s horním prosklením | 1 | 12 500 Kč | -12 500 Kč |  | 12 500 Kč |
| ZŠ Truhlářská | přírodopis | skříň částečně uzavřená | 1 | 9 999 Kč | -9 999 Kč |  | 9 999 Kč |
| ZŠ Truhlářská | přírodopis | skříň policová uzavřená | 3 | 10 995 Kč | -32 985 Kč |  | 32 985 Kč |
| ZŠ Libušina | Informatika | Plátno 152x203 | 1 | 10 000 Kč | -10 000 Kč |  | 10 000 Kč |
| ZŠ Libušina | Informatika | Plátno 300x208 | 1 | 10 000 Kč |  | 10 000 Kč | 10 000 Kč |
| ZŠ Poštovní | informatiky I. | konzola pro dataprojektor | 1 | 5 000 Kč | -5 000 Kč |  | 5 000 Kč |
|  | -93.684,- Kč | 33.200,- Kč | 126.884,- Kč |

AD 2)

Smluvní strany se v souladu s výše uvedeným dohodly na změně Smlouvy, a to v následujícím rozsahu:

Základní Škola Konečná

- Název položky: Mycí stůl

Odůvodnění odpočtu: na této učebně bylo naprojektováno mycí centrum se 4-mi dřezy v místě. kde stavebně nešly dořešit odpady. Ve stavební části byly naprojektovány a realizovány instalace 2 ks umyvadel a ty v době podpisu smlouvy na interiér byly již instalovány na učebně. Z tohoto důvodu se dodávka mycího centra nerealizovala.

- Název položky: Skříň přídavného stolu-ohřívač vody

Odůvodnění odpočtu: u položky přídavného stolu bylo ve specifikaci uvedeno osazení průtokového ohřívače, ale jelikož do této skříňky nebyly připraveny média (voda a odpad) a navíc nabylo ve specifikaci uvedeno umyvadlo, popř. výlevka s baterií, tak na základě výše uvedených skutečností se průtokový ohřívač nedodal.

ZŠ Truhlářská

- Název položky: židle žákovská

Odůvodnění přípočtu: ve specifikaci byla navržena stolová sestava s místy pro 30 žáků, ale bylo specifikováno jen 24 židlí. Z těchto důvodů bylo dodáno 6 žákovských židlí do celkového počtu 30 ks.

- Název položky: žákovský stůl

Odůvodnění přípočtu: ve specifikaci bylo požadováno 30 žákovských židlí a 10 dvojmístných žákovských stolů. Z důvodu požadované kapacity učebny na 30 žákovských míst bylo dodáno dalších 5 ks žákovských stolů na požadovanou kapacitu.

ZŠ Krušnohorská

- Název položky: mycí stůl

Odůvodnění odpočtu: na této učebně bylo naprojektováno mycí centrum se 4-mi dřezy v místě. kde stavebně nešly dořešit odpady. Z tohoto důvodu se dodávka mycího centra nerealizovala.

- Název položky: žákovský stůl dvoumístný

Odůvodnění odpočtu: z důvodu dodatečného osazení vzduchotechniky (výměna vzduchu v učebně) bylo nutné zrušit výrobu 3 ks dvoumístných žákovských stolů. Nebylo možné dodržet původní projektové řešení.

- Název položky: žákovský stůl třímístný

Odůvodnění přípočtu: z důvodu dodatečného osazení vzduchotechniky (výměna vzduchu v učebně) bylo nutné vyrobit a dodat 2 ks třímístných žákovských stolů namísto výroby 3 ks dvoumístných stolů. Nebylo možné dodržet původní projektové řešení.

ZŠ J. A. Komenského

- Název položky: stůl kantora-rohový prvek

Odůvodnění odpočtu: tento nábytkový díl vzhledem k rozmístění ostatního nábytku v prostoru kantora se na přání uživatele nedodával-nebyla by zajištěna průchodnost u digestoře, která slouží k demonstraci pokusů pro žáky

- Název položky: digestoř: ventilátor RK 200

Odůvodnění odpočtu: původní digestoř ve výklenku měla ventilátor na střeše školy. Chybou projektu se tato vzduchotechnika nepromítla do nové specifikace a byl požadován ventilátor přímo na digestoři. Z hygienických, bezpečnostních a hlukových důvodů se ventilátor umístil na původní vzduchotechnické potrubí a instalace digestoře s odtahen do venkovních prostor splňuje nejvyšší požadavky na bezpečnost a užitnost.

- Název položky: digestoř: filtrační box

Odůvodnění odpočtu: vzhledem k odtahu mimo učebnu, nebylo nutné na digestoř instalovat filtrační jednotku na čištění odsávaného vzduchu.

- Název položky:  vestavná myčka

Odůvodnění odpočtu: v nábytkové sestavě v zadním levém rohu učebny nebylo možné stavebně zajistit vodu a odpad pro osazení myčky, tak na žádost uživatele nebyla myčka dodána.

- Název položky: digestoř: stojánkový ventil plynu

Odůvodnění odpočtu: na učebně nebyl požadován rozvod zemního plynu a z těchto důvodů nebyl do digestoře dodán stojánkový ventil.

- Název položky: digestoř: elektrorozvaděč - podružný

Odůvodnění odpočtu: vzhledem k nové elektroinstalaci a novému rozvaděči na učebně chemie byly již ve stavební části v rozvaděči osazeny jističe pro digestoř a z toho důvodu již nebyl elektrorozvaděč osazen na digestoři.

Souhrn provedených změn vč. uvedení místa změny a uvedení cen

Vyčíslení Změny závazku

| Název Školy | učebna | Položka | Počet ks | Jednotková cena | Odpočet | Přípočet | Změna Závazku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZŠ Konečná | přírodopis | Mycí Stůl | 1 | 59 975 Kč | -59 975 Kč |  | 59 975 Kč |
| ZŠ Konečná | přírodopis | skříň přídavného stolu-ohřívač vody | 1 | 3 645 Kč | -3 645 Kč |  | 3 645 Kč |
| ZŠ Truhlářská | cizích jazyků | židle žákovská | 6 | 2 800 Kč |  | 16 800 Kč | 16 800 Kč |
| ZŠ Truhlářská | přírodopis | žákovský stůl | 5 | 18 750 Kč |  | 93 750 Kč | 93 750 Kč |
| ZŠ Krušnohorská | přírodopis | mycí stůl | 1 | 59 900 Kč | -59 900 Kč |  | 59 900 Kč |
| ZŠ Krušnohorská | přírodopis | žákovský stůl dvoumístný | 3 | 15 000 Kč | -45 000 Kč |  | 45 000 Kč |
| ZŠ Krušnohorská | přírodopis | žákovský stůl třímístný | 2 | 22 500 Kč |  | 45 000 Kč | 45 000 Kč |
| ZŠ J.A.Komenského | chemie a fyziky | stůl kantora-rohový prvek | 1 | 2 370 Kč | -2 370 Kč |  | 2 370 Kč |
| ZŠ J.A.Komenského | chemie a fyziky | digestoř: ventilátor RK 200 | 1 | 6 570 Kč | -6 570 Kč |  | 6 570 Kč |
| ZŠ J.A.Komenského | chemie a fyziky | digestoř: filtrační box | 1 | 3 785 Kč | -3 785 Kč |  | 3 785 Kč |
| ZŠ J.A.Komenského | chemie a fyziky | digestoř: vestavná myčka | 1 | 14 999 Kč | -14 999 Kč |  | 14 999 Kč |
| ZŠ J.A.Komenského | chemie a fyziky | digestoř: stojánkový ventil plynu | 1 | 1 420 Kč | -1 420 Kč |  | 1 420 Kč |
| ZŠ J.A.Komenského | chemie a fyziky | digestoř:elektrorozvaděč-podružný | 1 | 1 844 Kč | -1 844 Kč |  | 1 844 Kč |
|  | -199.508,- Kč | 155.550,- Kč | 355.058,- Kč |

AD 3)

Smluvní strany se v souladu s výše provedenými změnami dohodly na změně Smlouvy, a to v následujícím rozsahu:

Ustanovení Smlouvy, článek 3. odst. 3.1, jenž zní:

„Kupní cena je cenou smluvní, nejvýše přípustnou, nepřekročitelnou a činí:

- Kupní cena bez DPH											   8.771.313,- Kč

- DPH 21 %													       1.841.976,- Kč

- Kupní cena celkem včetně DPH 							     10.613.289,- Kč“

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

„Kupní cena je cenou smluvní, nejvýše přípustnou, nepřekročitelnou a činí:

- Kupní cena bez DPH											8.666.871,- Kč

- DPH 21 %													    1.820.042,91 Kč

- Kupní cena celkem včetně DPH 							  10.486.913,90 Kč“

II.

- Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčená a zůstávají v platnosti v původním znění.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve vztahu k účinnosti dodatku smluvní strany berou na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim známy účinky zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k účinnosti tohoto dodatku, tedy že nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Příslušné uveřejnění zajistí kupující, při plné součinnosti ze strany prodávajícího.

- Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

- Podpisem tohoto dodatku prodávající jako subjekt údajů potvrzuje, že kupující jako správce údajů splnil vůči němu informační povinnost ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 /GDPR/, týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Prodávající podpisem tohoto dodatku souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný prodávající jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu, kupující nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Kupující tak bude zpracovávat pouze osobní údaje pro účely, ke kterým podle zákona souhlas nepotřebuje.

- Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

- Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č. 1: Usnesení Rady města ze dne 11.7.2019

| V Karlových Varech dne 18.7.2019 Za kupujícího ________________________________ Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA, primátorka města | V Brně dne 16.7.2019 Za prodávajícícho ________________________________ Pavel Kocour, předseda představenstva |
| --- | --- |