Smlouva o dílo č. 19/9637/029994

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek I.

Smluvní strany

1)	Objednatel			:	Technická univerzita v Liberci

Sídlo					:	Studentská 1402/2 , 461 17, Liberec 1

Zastoupená				:	kvestor

IČ					:	46747885

DIČ					:	CZ46747885

Tech. zást. objednatele		:	Ing. Petr Šmakal, vedoucí technického úseku

Technický dozor (TD)		:	Tech. úsek TUL, osoba pověřená výkonem TD

Číslo účtu				:

Adresa elektronické komunikace	:	techusek@tul.cz

2) Zhotovitel				:	VAVŘENA spol. s r.o.

Sídlo					:	Dykova 589/4, 460 01, Liberec

Zastoupená				:	Bedřich Vavřena, jednatel

IČO					:	48267741

DIČ					:	CZ48267741

Odp. Stavbyvedoucí			:	Bedřich Vavřena

Zapsaný u		:	v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad

Labem sp. zn. C 4589

Číslo účtu				:

Adresa elektronické komunikace	:

Článek II.

Předmět smlouvy

Tato smlouva je uzavírána na základě nabídky zhotovitele č. 20190620/01 ze dne 20.6.2019, která je přílohou této smlouvy.

Dílo bude provedeno podle projektu zhotoveného , IČO 13923277, zakázkové číslo 03-D/19, dále jen "projekt".

Položkovým rozpočtem se rozumí nabídka zhotovitele viz výše.

Úplným provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení předmětu smlouvy podle projektu včetně odstranění všech vad a nedodělků, se kterými bylo dílo eventuálně předáno

Součástí předmětu plnění je i vypracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření. Dílo bude provedeno v souladu s platnými ČSN. Dále se zhotovitel zavazuje na vlastní náklady nechat provést vytyčení dotčených inženýrských sítí v trase výkopu podle zadávací dokumentace. Součástí předmětu smlouvy je rovněž zajištění výkopového povolení v souladu s územním rozhodnutím vydaným Stavebním úřadem v Liberci pod č.j. SURR/7130/057118/-Hor, ze dne 12.6.2018 a dle dalších podmínek magistrátu města Liberec,

Objednatel se touto smlouvou zavazuje předmět díla převzít a zaplatit sjednanou cenu díla dle platebních podmínek sjednaných v článku IV. této smlouvy.

Veškeré změny této smlouvy a dodatky k této smlouvě musí být provedeny písemně a odsouhlaseny oběma smluvními stranami uvedenými v čl. I této smlouvy.

Článek III.

Identifikační údaje

Název stavby:  	Kabelovod mezi budovou „T“ Třebízského 1244/2 a budovou „IC“ TUL Liberec

Stavebník:	Technická univerzita v Liberci

Místo provádění díla:	katastrální území Liberec p.p.č. 3256/1, 3256/2, 6032, 6027/1, 6026, 2855/1, 2855/14, 2862/2, 2862/1, 2856/2, 2861/3, 2861/4

Článek IV.

Cena díla a platební podmínky

Cena díla je sjednána ve výši: 1 220 520,- Kč bez DPH jako cena pevná a neměnná a bude fakturována v režimu přenesené daňové povinnosti s výší DPH 21% podle platných zákonů.

Cena díla zahrnuje náklady, které dle této smlouvy jdou k tíži zhotovitele, zejména pokud jde o náklady na likvidaci stavebních odpadů v souladu se zákonem o odpadech, správní poplatky za užívání veřejné-ho prostranství, výkopové povolení (zvláštní užívání pozemků ve vlastnictví SML) apod. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště apod.

Platba bude provedena bankovním převodem v následujícím režimu:

50% sjednané ceny díla na základě faktury vystavené po podpisu smlouvy se splatností 14 kalendářních dnů po vystavení. Faktura bude zaslána elektronicky na elektronickou adresu uvedenou v čl.1 této smlouvy.

50% doplatek sjednané ceny díla bude proplacen na základě faktury vystavené po převzetí díla se splatností 14 kalendářních dnů po vystavení. Faktura bude zaslána elektronicky na adresu uvedenou v čl.1 této smlouvy.

Platba, na kterou vznikl zhotoviteli nárok podle této smlouvy, se považuje za včas a řádně provedenou, bude-li účtovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele nejpozději poslední den dohodnuté lhůty splatnosti. Nedodržení termínu splatnosti je důvodem k posunutí termínu dokončení díla o započaté dny, kdy je objednatel v prodlení.

Článek V.

Doba provedení díla

Zhotovitel je povinen řádně provést dílo v níže uvedených termínech:

předání a převzetí staveniště na pozemcích objednatele: do 3 pracovních dnů ode dne písemné výzvy ze strany zhotovitele,

předání a převzetí staveniště na ostatních pozemcích (ve vlastnictví statutárního města Liberec) podléhá podmínkám územního rozhodnutí a podmínkám zvláštního užívání pozemků - zhotovitel zajistí protokolární předání a převzetí pozemků ve vlastnictví města,

zahájení stavebních prací: do 3 pracovních dnů od předání staveniště, na pozemcích objednatele a do 5ti pracovních dnů od předání pozemků ve vlastnictví SML

dokončení díla, předání a převzetí díla: do 31. 10. 2019. Podmínkou převzetí díla objednatelem je, mimo jiné, rovněž protokolární předání pozemků ve vlastnictví města Liberec příslušnému odboru MML

Termín dokončení díla uvedený v odstavci 5.1 může být prodloužen v těchto případech:

v případě požadavku objednatele na změnu rozsahu díla,

v případě požadavku objednatele na zastavení prací,

v případě důvodu uvedeného v odstavci 4.4 této smlouvy.

Článek VI.

Zvláštní ujednání

Součinnost objednatele

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost v provádění díla a to zejména v zajištění přístupu zaměstnanců zhotovitele do objektů objednatele, a to i ve dnech pracovního klidu a v době státních svátků. Požadavek na zajištění přístupu do objektů objednatele bude zaznamenán do stavebního deníku minimálně 2 pracovní dny předem s uvedením předpokládané požadované doby prací v objektu.

Objednatel zajistil povolení pro výstavbu (realizaci akce), včetně stanovisek dotčených orgánů a organizací, které předává zhotoviteli ke dni podpisu této smlouvy.

Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele k jakékoliv změně díla.

Zhotovitel je vázán při určení způsobu provedení díla touto smlouvou.

K prověření veškerých prací, které budou zakryty nebo se stanou v dalším pracovním postupu nepřístupnými, je zhotovitel povinen vyzvat technický dozor alespoň 1 pracovní den předem, a to zápisem do stavebního deníku.

Zhotovitel může pověřit provedením části díla jinou osobu. Při provádění díla jinou osobou nese zhotovitel vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám.

Vlastnictví díla

Dílo objednatel nabývá do svého vlastnictví postupně, tak jak je zhotovováno.

Předání a převzetí díla

Zhotovitel je povinen dílo provádět v termínech uvedených v čl. V. této smlouvy. Zhotovitel potvrdí objednateli alespoň 5 pracovních dnů předem, ke kterému pracovnímu dni bude dílo připraveno k zahájení přejímky díla. Výzva bude provedena zápisem ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje dostavit se v uvedený den na místo plnění. Po zahájení přejímky díla bude objednatel průběžně doplňovat soupis vad a nedodělků, tento soupis se stane přílohou protokolu o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“). Uvedené vady musí být odstraněny do 10 dní od zahájení přejímky. O dokončení díla (předání a převzetí) se obě smluvní strany zavazují sepsat protokol. Odstranění vad a nedodělků, se kterými bylo dílo převzato, bude zaznamenáno v protokolu. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, uvede v protokolu důvody tohoto negativního stanoviska. Objednatel je oprávněn převzít od zhotovitele dílo i před sjednaným termínem.

Dílo se považuje za způsobilé zahájení přejímky v souladu se smlouvou při splnění těchto podmínek:

a) provedení předmětu díla v rozsahu dohodnutém smlouvou,

b) plnění bez vad a nedodělků, které nebrání užívání díla,

c) předání:

-	dokumentace skutečného provedení stavby, v rozsahu dokumentace pro provádění stavby a to dvakrát v tištěné podobě a jedenkrát v digitální podobě ve formátech DWG a PDF,

-	protokolu o geodetickém vytyčení stavby,

-	originál stavebního deníku.

Výše uvedenými doklady prokazuje zhotovitel způsobilost k zahájení přejímky díla. Bez jejich předložení se nepovažuje dílo za způsobilé k zahájení přejímky a objednatel není povinen zahájit přejímku díla. Náklady spojené s prováděním provozních zkoušek a revizí, kterými zhotovitel prokazuje způsobilost k zahájení přejímky díla, nese zhotovitel.

Pro případ, že objednatel převezme dílo s ojedinělými drobnými vadami, které sami o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, v termínu pro ukončení přejímky díla, se dílo nepovažuje za řádně dokončené. Dílo je řádně dokončené až odstraněním všech drobných vad a nedodělků, se kterými bylo dílo eventuálně převzato. Pro takový případ se smluvní strany dále dohodly, že vadami, které brání užívání stavby funkčně nebo esteticky, nebo které užívání stavby podstatným způsobem omezují, jsou, mimo jiné, veškeré vady a nedodělky, jejichž odstranění znamená např. přerušení provozu objednatele v objektu nebo v jeho části, přerušení dodávek médií, stěhování nebo přemísťování vybavení objektu, obtěžování provozu objektu hlukem a prašností nad hygienické limity a podobně. Bude-li dílo převzato s vadami a nedodělky, které nebrání užívání stavby, bude toto uvedeno v protokolu.

Smluvní pokuty

V případě, že je zhotovitel v prodlení  s jakýmkoliv termínem podle článku V. této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH dle bodu 4.1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.

Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti provést úhradu úplné faktury, na kterou vznikl zhotoviteli nárok,, je zhotovitel oprávněn uplatnit u objednatele smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH dle bodu 4.1 této smlouvy.

Záruka za jakost

Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání díla uvedeném v zápisu o předání díla.

Zhotovitel se zavazuje do 5 pracovních dnů ode dne, kdy obdrží reklamaci, dostavit se na místo výskytu vady a vadu prověřit. V případě havárie se zavazuje dostavit se na místo výskytu vady a vadu prověřit do 24 hodin od doby, kdy bude objednatelem vyzván (i telefonicky). Jestliže nebude dohodnuta jiná lhůta pro odstranění vady ihned při prověření výskytu vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie, sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady.

Jestliže zhotovitel ve lhůtě dohodnuté vadu neodstraní, je objednatel oprávněn již bez dalšího buď uplatnit některý z dalších nároků z odpovědnosti za vady, nebo reklamovanou vadu odstranit (zajistit její odstranění u jiné osoby), a to aniž by to předem oznámil zhotoviteli. Náklady vynaložené při odstraňování vady (při zajištění jejího odstranění) nebo v souvislosti s tím představují škodu způsobenou objednateli porušením povinnosti zhotovitelem uspokojit nárok objednatele z titulu odpovědnosti za vady v záruce a zhotovitel se zavazuje uhradit náklady spojené s odstraněním vady třetí osobou v plné výši.

Zhotovitel odstraní vadu, i když neuzná, že za ní odpovídá. V případě, kdy bude prokázáno soudem, že zhotovitel za vadu neodpovídá, uhradí objednatel zhotoviteli náklady spojené s jejím odstraněním.

Článek VII.

Odpovědnost za vady

Bylo-li plněno vadně, odpovídá za vadu díla zhotovitel zcela nebo částečně, neprokáže-li, že vadu způsobila zcela nebo částečně jiná osoba.

Pokud zhotovitel neupozornil objednatele na vady předaných podkladů do podpisu této smlouvy, odpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných mu objednatelem.

Článek VIII.

Závěrečná ujednání

Smlouva nabývá platnosti v den, kdy ji podepíše zástupce strany, která podepíše smlouvu později.

Účinnosti smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva bude uveřejněna objednatelem dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR, s čímž obě smluvní strany výslovně souhlasí. Smluvní cena je obchodním tajemstvím zhotovitele a nebude uveřejněna.

Smlouvu lze doplnit, nebo změnit pouze písemnou formou odsouhlasenou oběma zástupci smluvních stran ve formě dodatku k této smlouvě.

Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena v souladu s jejich svobodnou vůlí, srozumitelně a určitě, s úmyslem spojit s ní právní účinky, které právní předpisy s takovým úkonem spojují.

Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Z toho 3 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Přílohou této smlouvy je nabídka zhotovitele.

Na důkaz souhlasu s touto smlouvou následují podpisy osob oprávněných smlouvu uzavřít.

V Liberci dne	17.7.2019						V Liberci dne 19.7.2019

………........……………………….	………..............………………….

Bedřich Vavřena, jednatel	 kvestor