uzavřená podle § 2586 a následujících zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

I. Smluvní strany :

# Zhotovitel : 	KLIMASTAV, s r.o., IČ: 25349287

se sídlem Luhačovice, Zahradní čtvrť 1110, PSČ 763 26

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 27479

DIČ: 						CZ25349287

Bankovní spojení: 				Komerční banka, Zlín

č.ú. 						27-765110287/0100

Statutární zástupce: 			              ing. Jaroslav Hubáček, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

Zástupce zhotovitele pro věci technické: 	Lubomír Ferdus – tel.: 777 600 396

# Objednatel: 	Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace

se sídlem Újezd u Val. Klobouk, Loučka 128 , PSČ 763 25

IČ:				                              708 508 95					Bankovní spojení:                        			  27-771680227/0100

Statutární zástupce: 		                              Ing. Dalibor Maniš, MPA

Kontaktní osoba:                                                            Roman Vašička

(dále jen „objednatel“)

Zástupce objednatele pro věci technické (pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením problémů souvisejících s realizací díla):  Roman Vašička

uzavírají tuto smlouvu o dílo,

kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení ceny

za jeho provedení.

II.  Identifikační  údaje :

a) Název a místo: 	Výměna venkovní klimatizační jednotky pro vzduchotechniku kuchyně do objektu Domov pro seniory Loučka

b) Místo stavby:   	Loučka 128

c) Projektant VZT:

d) Druh prací: 		Dodávka a montáž klimatizace

## III.  Předmět plnění

a) Předmětem smlouvy je provedení komplexní dodávky a montáže klimatizačního zařízení . Dílem se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. Nedílnou součástí této smlouvy je Cenová nabídka – viz. příloha č. 1.

b)  Zhotovitel prohlašuje,  že je oprávněn provádět činnosti specifikované v předmětu plnění a je pro tuto činnost v plném rozsahu kvalifikován. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Zhotovitel dále potvrzuje, že všechny podklady k provedení díla ověřil, navštívil staveniště, byl seznámen s tamními poměry a vzal v úvahu všechny těžkosti, které se dají očekávat se zhotovováním díla, a tyto zahrnul do ceny díla.

c)  Zhotovitel potvrzuje, že je mu u všech předmětných prací jasný způsob jejich provedení a že pro jejich splnění zajistí materiál dané kvality atestovaný ve stavebnictví, pracovníky s příslušnou kvalifikací a prostředky pro správné provedení.

Odborné práce je zhotovitel povinen vykonávat prostřednictvím pracovníků s příslušnou kvalifikací 
a osvědčením.

Veškeré materiály a technologie použité při stavbě musí být v souladu s ustanovením § 156 zákona 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění., který stanoví, že zhotovitel stavby musí pro stavbu použít jen výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, 
že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby.

d) Zhotovitel je povinen provádět všechny práce v souladu se zákony, obecně platnými předpisy, ČSN 
a předpisy o bezpečnosti práce. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

e) Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí 
a zpracování dokumentace skutečného stavu provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu.

## IV. Cena za dílo

- Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., O cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako součet násobků měrných jednotek a pevných jednotkových cen dle Cenové nabídky zhotovitele ze dne 28.6.2019. Cena je platná do ukončení realizace, obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do termínu dokončení díla.

Protože zdanitelné plnění nespadá do režimu přenesené daňové povinnosti dle §92 a) zákona o DPH, bude k ceně specifikované v odst. d) tohoto článku připočteno DPH v souladu s platnými předpisy.

- Cena za případné vícepráce bude stanovena dohodou obou stran před zahájením víceprací v tomto pořadí priorit:

- Použitím jednotkových cen položkového rozpočtu z Cenové nabídky.

- Individuální kalkulací.

- Cena za zhotovení díla, pakliže nedojde ke změnám dle odst. b) tohoto článku, je dle Cenové nabídky stanovena jako maximálně přípustná bez možnosti dalšího navyšování po celou dobu výstavby 
a činí:

##### Cena bez DPH					        146 276,00 Kč

##### Cena s 15% DPH				     168 217,40 Kč

- Součástí ceny jsou všechny nutné náklady, tzn. ceny energií, surovin, mechanizace, materiálů, ceny práce i služeb, dopravy, naložení a složení materiálu a likvidace vzniklých odpadů.

## V. Termíny plnění

Termín zahájení prací:  3.7.2019

Termín ukončení prací: 4.7.2019

Předání díla: 4.7.2019

## VI. Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla, BOZP, PO a řízení životního prostředí

- Zhotovitel odpovídá za vady díla podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

- Záruční lhůty pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční 	list, se sjednávají v souladu s údaji výrobce konkrétně: točivé části zařízení - 24 měsíců.

- Zhotovitel poskytne na předané dílo záruku v délce 24 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet ode dne podpisu 	protokolu o předání a převzetí díla mezi objednatelem a zhotovitelem. Zhotovitel ručí po celou dobu záruky 	za to, že dílo a jeho jednotlivé části budou mít funkčnost, vlastnosti, kvalitu a parametry touto smlouvou a technickými normami.

- Pokud se v průběhu záruční doby vyskytnou na díle vady, na které se dle této smlouvy vztahuje záruka, 	zavazuje se zhotovitel na své náklady tyto vady odstranit v termínu dohodnutém s objednatelem, havárie 	však do 48 hodin od nahlášení. Zhotovitel je povinen odstranit vady v době přiměřené charakteru vady. To

platí i v případě, že zhotovitel neuznává oprávněnost reklamace. Náklady vzniklé zhotoviteli na odstranění

této reklamace budou řešeny dodatečně, a to s ohledem na oprávněnost reklamace.

- Objednatel uplatní vady v záruční lhůtě reklamačním dopisem, ve kterém specifikuje vadu a stanoví termín 	jejího odstranění.

- V případě, že objednatel svolá k řešení reklamace jednání, je zhotovitel povinen dostavit se k reklamačnímu 	jednání na místo a v termínu, určeném objednatelem.

- Ode dne doručení oprávněné reklamace se přerušuje běh záruční doby, týkající se reklamované části díla a 	pokračuje až dnem řádného odstranění vady.

- Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený v souladu s platnou právní úpravou podle 	podmínek smlouvy a v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté.

- Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat 
	a zhotovitel povinnost odstranit vady bezplatně, případně je kompenzoval slevou, a to dle výběru 	objednatele.

- V případě prodlení zhotovitele s plněním některých povinností uvedených v předchozích bodech tohoto 	oddílu smlouvy je objednatel oprávněn poté, co zhotoviteli marně stanovil dodatečnou lhůtu 	k zahájení či	dokončení opravy vady nebo nedodělku, nechat odstranit vady či nedodělky jinou 	osobou, o čemž zhotovitele neprodleně vyrozumí. Náklady tím vzniklé je objednatel oprávněn započíst proti 	pohledávce zhotovitele, anebo je zhotoviteli přeúčtovat k úhradě s tím, že právo volby přísluší objednateli. 	V případě přeúčtování je zhotovitel povinen uhradit závazek do 7 dní od doručení vyúčtování.

## VII.  Platební podmínky

- Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě daňového dokladu až po jeho kompletním provedení.

Smluvní strany této smlouvy se dohodly na tomto způsobu plnění smlouvy a též úhradě ceny díla:

Podkladem pro vystavení daňového dokladu – faktury, je smluvními stranami vzájemně odsouhlasený Soupis provedených prací a dodávek, který je přílohou daňového dokladu – faktury. Přílohou konečného daňového dokladu je Protokol o předání a převzetí díla.

- Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že platební styk mezi smluvními stranami bude realizován bezhotovostní formou, kdy objednatel uhradí cenu díla dle daňového dokladu ve lhůtě splatnosti, jež je stanovena daňovým dokladem a činí 18 dnů – fakturou na účet zhotovitele uvedený v článku I. této smlouvy.

- Smluvní strany této smlouvy se rovněž dohodly, že potvrzením, tj. podpisem oprávněné osoby, Protokolu o předání a převzetí díla předává zhotovitel a objednatel přebírá dílo. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den podpisu Protokolu o předání a převzetí oběma smluvními stranami.

## VIII.  Smluvní pokuta, smluvní úrok

- Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním díla, je povinen objednateli zaplatit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z celkové sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení.

- Zhotovitel může po objednateli požadovat smluvní úrok z prodlení, pokud je objednatel v prodlení s plněním, a to ve výši 0,1 % z celkové sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení.

- Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad (reklamovaných) či nedodělků (specifikovaných v Protokolu 
	o předání a převzetí díla) v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za 	každý den prodlení.

- Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné daňovým dokladem a strana povinná ji uhradí 	straně oprávněné ve lhůtě do 14 dní ode dne doručení daňového dokladu. Tyto podmínky se vztahují rovněž 	na vyúčtování smluvního úroku z prodlení.

- Zaplacením smluvních pokut a smluvních úroků z prodlení nejsou dotčena práva na náhradu škody.

## IX. Spolupůsobení objednatele

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným předáním, o čemž bude sepsán Protokol 
o předání a převzetí díla, potvrzený oběma smluvními stranami. Strany Protokol o předání a převzetí potvrdí tak, že jej vlastnoručně podepíší.

- Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat změnu materiálů oproti původně navrženým 
a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit, pakliže nemají pro plnění nevhodnou povahu, dle ustanovení § 2594 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění.

- Smluvní strany tímto prohlašují, že pakliže dojde ke změně použitého materiálu v souladu s ustanovením odst. c) tohoto článku, pak si dodatkem k této smlouvě upraví též ta ustanovení smlouvy, kterých se změna použitého materiálu může dotknout, a to zejména záruční lhůty, cenu díla, čas plnění, aj.

- Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o němž je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel přece učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tímto jednáním spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály bez požadované certifikace.

## XIII. Závěrečná  ujednání

- Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být činěny pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

- Pokud v této smlouvě není sjednáno jinak, použijí se pro řešení otázek v této smlouvě výslovně

neupravených, ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanská zákoník v platném znění.

- Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž jedno (1) vyhotovení obdrží zhotovitel a (1) objednatel.

- Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu náležitě přečetly, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním, na důkaz čehož připojují níže své vlastnoruční podpisy.

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Luhačovicích, dne 1. 7. 2019

……………………………………..					…………………………………

objednatel							           zhotovitel

Přílohy této smlouvy: Cenová nabídka z 28.6.2019