**SMLOUVA O DÍLO**

číslo objednatele**: NPU-450/50996/2019**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a předpisy souvisejícími, mezi smluvními stranami

**Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3

118 01 Praha 1 - Malá Strana

kterou zastupuje:

**Územní památková správa v Kroměříži**

Sněmovní nám. 1

767 01 Kroměříž

zastoupen **Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži**

zástupce pro věcná jednání: **xxxxxxxxxxxxxxxxxx**

Velké Losiny č.p. 268, PSČ 788 15

zástupce pro věci technické: **xxxxxxxxxxxxxxxxxx**

kontakty: +420 xxxxxxxxxxxxxxxxxx, +420 xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: ČNB, č. účtu 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)

ČNB, č. účtu 59636011/0710 (pro platby dotace)

(dále jen **„objednatel“**) na straně jedné

**Zhotovitel: Michal Zlámal**

IČO: 45818487, DIČ: CZ 6901090075, je plátcem DPH

se sídlem: Víska 7, 784 01 Litovel

zastoupen: xxxxxxxxxxxxxx

zastoupen pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxx

zapsán v Živnostenském rejstříku, úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona Městský úřad Litovel

povolení k restaurování vydáno MK ČR č.j. 2 523/97 ze dne 20. 5. 1997

Bankovní spojení xxxxxxxxxxxxx, č. účtu xxxxxxxxxxxx

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

**I.**

**Předmět Smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě dílo specifikované v článku II. této smlouvy, jakož i další sjednaná plnění. Objednatel se zavazuje, že dílo provedené v souladu s touto smlouvou převezme a uhradí cenu díla sjednanou níže v ustanovení článku IV. této smlouvy.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 30. 3. 2019, evidovaná k veřejné zakázce v Národním elektronickém nástroji NEN č. N006/18/V00030695, zadávané v nadlimitním režimu v otevřeném řízení v souladu s ustanovením § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.
3. Projekt je financovaný ze státního rozpočtu ČR – SMVS (Správa Majetku ve Vlastnictví Státu) číslo akce: 134V131000062.

**II.**

**Předmět díla**

1. Zhotovitel za podmínek sjednaných touto smlouvou, jejími přílohami, se zavazuje provést svým jménem, na své náklady a na své nebezpečí pro objednatele dílo: „**restaurování parketových podlah na státním zámku Velké Losiny – místnost s tapiseriemi, sál s rodovou galerií, knihovna, rytířský sál a restaurování 2 kusů knihovních skříní VL 242, VL 243 z mobiliárního fondu zámku Velké Losiny – movitá kulturní památka -“ (dále také jako „předmět restaurování“),** v souladu s jednotlivými restaurátorskými záměry, jejich doplněními a závaznými stanovisky orgánů státní památkové péče:

Restaurátorský záměr „Restaurování parketové podlahy na SZ Velké Losiny - knihovna“ včetně „Doplnění restaurátorského záměru Restaurování parketové podlahy na SZ Velké Losiny – knihovna“ vypracované dodavatelem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ve Vísce dne 25. 08. 2016 Příloha A1, A2 zadávacích podmínek;

Restaurátorský záměr „Restaurování parketové podlahy na SZ Velké Losiny – rytířský sál“ včetně „Doplnění restaurátorského záměru Restaurování parketové podlahy na SZ Velké Losiny – rytířský sál“ vypracované dodavatelem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ve Vísce dne 20. 08. 2016 Příloha B1, B2 zadávacích podmínek;

Restaurátorský záměr „Restaurování parketové podlahy na SZ Velké Losiny – sál s rodovou galerií (vstupní sál)“ včetně „Doplnění restaurátorského záměru Restaurování parketové podlahy na SZ Velké Losiny – sál s rodovou galerií (vstupní sál)“ vypracované dodavatelem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ve Vísce dne 20. 08. 2016 Příloha C1, C2 zadávacích podmínek;

Restaurátorský záměr „Restaurování parketové podlahy na SZ Velké Losiny – místnost s tapiseriemi“ vypracovaný dodavatelem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ve Vísce dne 25. 08. 2016 Příloha D1 zadávacích podmínek;

Restaurátorský záměr „Demontáž a zpětná instalace 2 ks knihovních skříní inv. č. VL 242, VL 243 SZ Velké Losiny“ vypracovaný xxxxxxxxxxxxxxxxxx ve Zlíně dne 25. 02. 2018 Příloha E1 zadávacích podmínek;

Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru kultury a památkové péče, jako příslušného orgánu státní památkové péče v souladu s § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péče ve věci restaurování parketových podlah v místnosti s tapiseriemi, v sálu s rodovou galerií, v knihovně a v rytířském sále zámku Velké Losiny, č.j.: KUOK/24149/2011, SpZn: KÚOK/10434/2011/OKPP/7290 ze dne 18. 03. 2011 Příloha F1 zadávacích podmínek;

Rozhodnutí Městského úřadu Šumperk, odboru výstavby, oddělení státní památkové péče, jako místně a věcně příslušného orgánu státní památkové péče ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve věci restaurování renesančního polychromovaného příborníku, VL 183a,b,c a 2 kusů knihovních skříní VL 242, VL 243 z mobiliárního fondu zámku Velké Losiny č.j.: MUSP 64551/2018, SpZn.: 50023/2018VYS-PP/NASM ze dne 14. 06. 2018 Příloha G1 zadávacích podmínek

a dle nabídkového rozpočtu zhotovitele ze dne 30. 3. 2019, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy o dílo (dále jen „dílo“).

1. Zhotovitel tímto potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou díla a toto seznámení považuje za dostatečné, jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci předmětného díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, jež jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel tímto potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se všemi dokumenty, které souvisí s vytvořením díla a byly zveřejněny v zadávacím řízení.
2. Zhotovitel se tímto zavazuje osobně vytvořit a odevzdat dílo v nejlepší kvalitě s tím, že veškeré zásadní kroky při zhotovování předmětného díla budou prováděny podle odsouhlasených technologických postupů schválených závazným stanoviskem orgánu památkové péče.
3. Součástí díla je vyhotovení **závěrečných restaurátorských zpráv** vypracovaných podle příslušného schématu NPÚ ÚPS v Kroměříži a v souladu s Metodickým listem Národního památkového ústavu č. 4/2006 ze dne 4. 9. 2006, se kterými je zhotovitel seznámen, protože byly součástí zadávacích podmínek. Závěrečnou restaurátorskou zprávu zhotovitel předá objednateli při zpětném předání předmětu restaurování v **listinné podobě** ve **třech(3)** a na **CD jedno(1)** vyhotovení.
4. **Z**hotovitel se zavazuje vyhovět žádosti objednatele a kdykoliv předmětnou věc zpřístupnit ke kontrole jejího stavu a postupu prací prováděných dle této Smlouvy.
5. Součástí díla jsou veškeré další dodávky, práce, činnosti a služby, potřebné ke kompletnímu provedení předmětu díla a uvedení do provozu, o nichž zhotovitel před podpisem smlouvy měl nebo mohl vědět.
6. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem plnění, se stávajícími konstrukcemi a ostatními podklady pro provedení díla a všemi dalšími skutečnostmi, které mohou mít vliv na jeho plnění.

**III.**

**Termín plnění**

1. Termín zahájení prací: **od data nabytí účinnosti smlouvy**
2. Termín dokončení prací bez vad a nedodělků: **do 31. 10. 2020.**

**IV.**

**Cena díla, způsob platby**

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díladle této Smlouvy činí celkem **2.808.200,- Kč** (slovy: dvamilionyosmsetosemtisícdvěstěkorun) *bez DPH. K ceně bude připočteno DPH ve výši 438.762,-Kč.* Cena dle smlouvy činí 3.246.962,- Kč *včetně DPH.*Zhotovitel **je plátcem DPH**.
2. Smluvní cena uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou pevnou, maximální a nepřekročitelnou, a to za dílo provedené v rozsahu a kvalitě dle závazných podkladů pro jeho provedení dle této Smlouvy a současně provedené v čase plnění dle této Smlouvy. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele na řádné zhotovení díla včetně veškerých vedlejších nákladů a přiměřeného zisku. *V případě, že by se zhotovitel, který není plátcem DPH ke dni účinnosti této smlouvy, stal plátcem DPH, smluvní strany konstatují, že cena uvedená v odst. 1 tohoto článku je uvedená včetně DPH.*
3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou v této Smlouvě za řádně a včas provedené a převzaté dílo ve smyslu čl. V této Smlouvy.
4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za provedení díla daňovým dokladem – fakturou. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu na skutečné provedené práce v souladu rozpočtem čtvrtletně. V případě dílčí fakturace položky rozpočtu je fakturováno dle podílu provedených prací. Podkladem pro vystavení faktury musí být objednatelem písemně odsouhlasený soupis prací. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném ukončení díla bez vad a nedodělků a předání objednateli.
5. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, z důvodů schvalovacích procesů poskytovatele finančních prostředků, činí **60 kalendářních dnů** ode dne jejich doručení objednateli na adresu Správa státního zámku Velké Losiny č. p. 268, Velké Losiny.
6. Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí splňovat Smlouvou stanovené náležitosti, jinak je objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit a zhotovitel je poté povinen vystavit nový doklad s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

Fakturační adresa objednatele:

Národní památkový ústav Praha 1 – Malá Strana, Valdštejnské nám.3, PSČ 118 01

Územní památková správa v Kroměříži, Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž

Konečný příjemce:

Národní památkový ústav, Správa státního zámku Velké Losiny č. p. 268, Velké Losiny

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením daňového dokladu - faktury je oprávněn zhotovitel požadovat úrok z prodlení v zákonné výši.
2. *Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.*

**V.**

**Způsob předání, převzetí díla**

1. Zhotovitel je povinen nejméně 5 pracovních dnů předem prokazatelně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla. Objednatel je povinen zahájit převzetí díla nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy jej zhotovitel k převzetí díla vyzval.
2. O předání a převzetí díla sepíší oprávnění zástupci smluvních stran protokol o předání a převzetí. Součástí protokolu o předání a převzetí díla budou závěrečné restaurátorské zprávy.

**VI.**

**Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci díla s odbornou péčí.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro odpovědnost za vzniklé škody při plnění předmětu díla.
3. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady ochranu okolních předmětů a konstrukcí proti poškození a znečištění způsobené činností zhotovitele.
4. Zhotovitel odpovídá po celou dobu provádění díla za jakékoliv poškození, znehodnocení či zkázu předmětu restaurování, ať už vznikly jakýmkoliv způsobem.
5. Smluvní strany se dohodly, že v případě poškození nebo znehodnocení předmětu restaurování, které nebude možno nahradit uvedením do původního stavu na náklady zhotovitele, stanoví výši škody objednatel, případně znalecký posudek, jehož vypracování půjde k tíži zhotovitele.
6. Předmět restaurování smí být fotografován, filmován nebo jinak reprodukován pouze za účelem získání podrobné dokumentace původního stavu a aktuálního stavu během provádění díla.
7. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky dle této Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
8. Zhotovitel se zavazuje během plnění této Smlouvy i po ukončení Smlouvy, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy, a které se týkají bezpečnostního řešení stavebního objektu.
9. Zhotovitel je oprávněn dílo zhotovit prostřednictvím poddodavatelů.
10. Smluvní strany se dohodly, že dílo může provést ve smyslu § 2588 Občanského zákoníku pouze osoba s povolením k restaurování dle § 14a) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.
11. Zhotovitel je povinen realizovat dílo prostřednictvím následující osoby (realizačního týmu):

Restaurátor –xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

1. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, pouze se souhlasem objednatele a to pouze v případě, že po uzavření smlouvy:
2. poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení;
3. poddodavatel přestal plnit své závazky, které vyplývají z harmonogramu, vůči zhotoviteli po dobu delší než 30 dnů;
4. soud rozhodne, že poddodavatel je v úpadku nebo v hrozícím úpadku, či vstoupil do likvidace;
5. poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost.

12. V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem a to nejméně v rozsahu, v jakém zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci prostřednictvím původního poddodavatele. Při splnění těchto podmínek, objednatel změnu poddodavatele bez zbytečného odkladu odsouhlasí.

13. Zhotovitel se zavazuje, že restaurátorské práce bude vykonávat pouze osoba s příslušným oprávněním Ministerstva kultury ČR.

**VII.**

**Kontrolní dny**

1. Objednatel kontroluje postup, způsob a kvalitu provádění prací při pravidelně konaném, společném jednání pověřených zástupců zhotovitele a objednatele (dále jen „kontrolní den“).
2. Účelem kontrolního dne je zejména posoudit plnění závazků zhotovitele z věcného a časového hlediska, zaznamenat pokyny či vyjádření objednatele, resp. návrhy na opatření či jiná vyjádření zhotovitele, projednat skutečnosti či okolnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění závazků zhotovitele a projednat a dohodnout návrhy na opatření.
3. Termín konání kontrolního dne určuje objednatel po projednání se zhotovitelem zpravidla dle potřeby tak, aby bylo možné kontrolovat různé fáze procesu restaurování.
4. Místem konání kontrolních dnů je místo provádění díla ve smyslu odst. 5 a 6 článku VIII této smlouvy.
5. Jednání kontrolního dne vede zástupce objednatele.
6. Z jednání kontrolního dne se pořizuje zápis, v němž jsou zaznamenány všechny skutečnosti, o jejichž zaznamenání alespoň jedna ze smluvních stran požádá. Čistopis zápisu z kontrolního dne všechny zúčastněné strany stvrdí svým podpisem. Zápis z kontrolního dne stvrzuje svým podpisem odpovědný zástupce objednatele i zhotovitele.

**VIII.**

**Místo restaurování**

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli prostory nutné pro provádění díla, včetně přípojky elektro a hygienického zařízení.
2. Objednatel se zavazuje vytvořit zhotoviteli odpovídající podmínky nutné k provádění díla.
3. Zhotovitel bude provádět část díla spočívající v restaurování podlahových parket na státním zámku Velké Losiny, v případě nutnosti provádění restaurátorských zákroků mimo státní zámek může zhotovitel provést restaurování v místě svého podnikání, lze tak učinit pouze na základě předchozího oznámení objednateli.
4. Restaurátorské práce na státním zámku Velké Losiny musí být prováděny za klimatických podmínek vhodných pro používané technologické postupy a materiály. Pro dodržení této podmínky bude provádění restaurování umožněno dodavateli v období od 1. května do 31. října, pokud se smluvní stran nedohodnou jinak. Restaurování bude probíhat za plného návštěvnického provozu Státního zámku Velké Losiny. Restaurování může být prováděno pouze v pracovní dny a v průběhu níže uvedených provozních hodin:

Květen a červen od 7:00 do 17:00

Červenec a srpen od 7:00 do 18:00

Září od 7:00 do 17:00

Říjen od 8:00 do 16:00

1. Zhotovitel bude provádět část díla spočívající v restaurování dřevěného nábytku na státním zámku Velké Losiny nebo v místě svého podnikání. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit na vlastní náklady převoz částí předmětu restaurování na místo provádění díla v místě svého podnikání a po řádném provedení díla zajistí zpětný převoz demontovatelných částí předmětu restaurování na zpět na státní zámek Velké Losiny.
2. O způsobu balení a přepravy předmětu restaurování při převzetí a zpětném předání vždy rozhoduje zhotovitel. Zhotovitel je povinen připravit si dostatečné množství obalového materiálu k zajištění bezpečných převozů předmětů restaurování nebo jeho částí.
3. Na převoz a zpětný dovoz díla bude sepsán převozový revers přesným popisem části předmětu restaurování, včetně fotografické dokumentace a jeho stav před odvozem a po zpětném převzetí na SZ Velké Losiny.
4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv poškození, znehodnocení, zkázu nebo ztrátu předmětu díla, ať už vznikly jakýmkoliv způsobem včetně škod způsobených při přepravě.

**IX.**

**Záruka za jakost a záruční podmínky**

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době odevzdání objednateli. Za vady zjištěné po předání, jestliže byly způsobeny porušením povinností zhotovitele, a to zejména použitím nevhodného technologického postupu, odpovídá po smluvně sjednanou dobu záruky, tj**. 60 měsíců**. V případě vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady zdarma. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad v nejkratší možné době.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady restaurátorských prací, které vzniknou použitím nepravdivých nebo zkreslených informací a dalších podkladů poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
3. Objednatel se zavazuje veškeré vady a nedostatky zjištěné v záruční době oznámit zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje reklamované vady na svůj náklad bezodkladně odstranit, nejpozději však do **30 kalendářních dnů** ode dne oznámení vad a nedostatků objednatelem. V případě, že se bude jednat o vady a nedostatky, které vzhledem k jejich náročnosti či rozsahu nebude možné odstranit v uvedené lhůtě, smluvní strany se zavazují přiměřeně lhůtu pro odstranění vad a nedostatků na žádost zhotovitele prodloužit. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad v nejkratší možné době.

**X.**

**Ostatní ujednání**

1. Jiným způsobem než splněním lze tuto Smlouvu ukončit:

* písemnou dohodou smluvních stran,
* odstoupením od smlouvy.

Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy.

1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této Smlouvy včetně případných dodatků k této Smlouvě. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve Smlouvě včetně ceny. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve Smlouvě včetně ceny a to zejména podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím nebo podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel je v rámci plnění této Smlouvy o dílo povinen zajistit řádné dodržování právních předpisů v oblasti BOZP a plnit další povinnosti vyplývající ze zákona č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění.

**XI.**

**Smluvní pokuty**

* 1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla (předáním a převzetím) dle podmínek Smlouvy o dílo je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení.
  2. V případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté nebo stanovené lhůtě, je-li dílo předáno a převzato s vadami či nedodělky, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek ode dne porušení povinnosti.
  3. *V případě porušení povinnosti uvedené v čl. IV. odst. 8 se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu objednateli ve výši 10.000 Kč za každý započatý den prodlení.*
  4. V případ porušení povinnosti mlčenlivosti čl. VI. odst. 8 nebo porušením povinnosti odvést předmět restaurování pouze se souhlasem objednatele uvedené v čl. VIII. odst. 3 se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
  5. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad uplatněných v záruční lhůtě se sjednává ve výši **1000 Kč** za každý den prodlení a každou vadu od porušení povinnosti tj. marným uplynutím dohodnuté či objednatelem stanovené lhůtě pro jejich odstranění až do doby odstranění poslední z takto uplatněných vad.
  6. Smluvní pokuty jsou splatné do **21 dnů** po jejich vyúčtování objednatelem. Objednatel je oprávněn provést zápočet svého i nesplatného nároku na zaplacení smluvní pokuty proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinností zhotovitele.

**XII.**

**Licenční ujednání**

* + 1. Vlastnická práva k dílu náleží objednateli.
    2. Zhotovitel uděluje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva užít všechna autorská díla vzniklá dle této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou v rozsahu stanoveném touto smlouvou (dále také jako „licence“) s tím, že objednatel není povinen poskytnutou výhradní licenci využít. Objednatel podpisem této smlouvy tuto výhradní licenci přijímá.
    3. Licence se poskytuje jako výhradní, s právem objednatele poskytnout práva získaná touto smlouvou třetím osobám, a to i opakovaně, a s právem zhotovitele s užitím autorského díla pro svou profesionální potřebu. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je již obsažena v ceně díla tak, jak je sjednána v článku IV. této smlouvy, a její úhradou je úplata za licenci udělené dle tohoto odstavce smlouvy zcela vypořádána.

**XIII.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí objednatel.
2. Tuto Smlouvu lze měnit pouze a výlučně písemnými, vzestupně číslovanými dodatky. Jakýmkoliv jiným způsobem dohodnutá ujednání je bez uzavření písemného číslovaného dodatku této Smlouvy neúčinný.
3. Dle ustanovení § 1765 občanského zákoníku na sebe smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením Smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností Smlouvy. Tuto Smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.
4. Smluvní strany prohlašují, že shora uvedená ujednání jsou veškerými ujednáními, která v souvislosti s touto smlouvou učinily, a že neučinily žádná vedlejší ujednání při této Smlouvě, která by v ní nebyla obsažena. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva nahrazuje jakékoliv předchozí návrhy smluvních stran a dohody mezi smluvními stranami, které se týkají anebo souvisí s plněním, které jsou obsaženy v této Smlouvě.
5. Vztahy touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a předpisy souvisejícími.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ji neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.

**Příloha:**

1) Cenová nabídka zhotovitele ze dne 26. 6. 2019

V Kroměříži dne 19. 7. 2019 18. 7. 2019

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

**............................................... ..............................................**

**Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx**

ředitel NPÚ ÚPS v Kroměříži restaurátor