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 SMLOUVA O DÍLO 
„Architektonicko-urbanistická studie – lokalita Na Soutoku“
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.z.“)













SMLUVNÍ STRANY


Objednatel:				Univerzita Hradec Králové
sídlo:					Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
zastoupená: 				prof. RNDr. Josefem Hynkem, MBA, Ph.D.
zástupci v přípravě věci smluvních: 	Ing. Stanislav Klik, PhD., Ing. Radek Šilhán
zástupce ve věcech technických: 		Ing. Radek Šilhán
IČ: 	    				62690094
DIČ:					CZ62690094

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:				Autorské sdružení: 
doc. Ing. arch. Patrik Kotas, autorizovaný architekt 
Ing. arch. Jaromír Chmelík, autorizovaný architekt 
Ing. arch. Nikolaos Rigas, autorizovaný architekt
zastoupené: 				na základě prohlášení účastníků autorského sdružení obsaženého  					v nabídce (viz příloha č. 3 této smlouvy) 
				doc Ing. arch. Patrikem Kotasem, autorizovaným architektem
[bookmark: _GoBack]				tel: 
zástupce v přípravě věci smluvních:	doc. Ing. arch. Patrik Kotas, autorizovaný architekt
zástupci ve věcech technických:		doc. Ing. arch. Patrik Kotas, autorizovaný architekt
					Ing. arch. Jaromír Chmelík, autorizovaný architekt
					Ing. arch. Nikolaos Rigas, autorizovaný architekt
sídlo:       				Janáčkovo nábř. 5, 150 00  Praha  5              
IČO:					40849457                    
DIČ:					CZ6409010949                       
Bankovní spojení: 			124852379/0800


na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)



VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A)  Zhotovitel je odborně způsobilý k vypracování studií předmětného zaměření a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo podle této smlouvy; a

(B)  Zhotovitel v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané „Architektonicko-urbanistická studie – lokalita Na Soutoku“ podal nabídku, která byla objednatelem vyhodnocena jako nejvhodnější, 

dohodly se smluvní strany na uzavření této 



SMLOUVY O DÍLO
„Architektonicko-urbanistická studie – lokalita Na Soutoku“
 (dále jen „smlouva“).

Článek I.
Předmět smlouvy a specifikace díla

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo s názvem „Architektonicko-urbanistická studie – lokalita Na Soutoku“  a jeho předání objednateli. Jedná se o služby spojené s vypracováním projektové dokumentace v úrovni architektonicko-urbanistické studie, která bude 
koncepčně harmonizována s návrhem nového Územního plánu Hradce Králové.  Dále navrhne etapizaci možných změn platného územního rozhodnutí, vydaného v rámci areálu „Na Soutoku“ Univerzity Hradec Králové. Předmětem je dále kladné projednání architektonicko-urbanistické studie ve Výboru pro územní plánování a rozvoj města při Zastupitelstvu města Hradce Králové  a na Odboru hlavního architekta Magistrátu města Hradce Králové a koordinace projektových prací s dodavatelem projektové dokumentace objektu „G“ JIKA CZ s.r.o. (dále též jen „dílo“). Dále je předmětem této smlouvy závazek objednatele převzít dílo a zaplatit za něj smlouvou stanovenou cenu.

2. Dílem dle této smlouvy se rozumí zpracování studie s názvem „Architektonicko-urbanistická studie – lokalita Na Soutoku“ zhotovitelem podle podkladů a v minimálním požadovaném rozsahu, které jsou jako Příloha č. 2 této smlouvy doporučeným podkladem   (dále jen “Zadání a podklady  studie“). Dílo musí být provedeno v takové kvalitě, aby bylo projednatelné v příslušných odborech Magistrátu města Hradce Králové.

Architektonicko-urbanistické studie  má dle Přílohy č.2  splňovat zejména požadavky:
· z hlediska širších vztahů v území
· z hlediska funkčního využití
· z hlediska urbanistické a architektonické kompozice
· z hlediska koncepce zeleně a veřejných prostranství
· z hlediska dopravní infrastruktury
· z hlediska technické infrastruktury
· z hlediska občanského vybavení
· na rozsah a obsah studie

Součástí podkladů dle Přílohy č.2  jsou i předepsané stanoviště pro výkresy průhledů a pohledů na dominanty a stanoviště pro perspektivu a dále  i výkres vymezující řešené území. 

3. Zhotovení díla se člení na tyto etapy:

Etapa 1.	Architektonicko-urbanistická studie – koncept hmotového řešení – jedná se o vytvoření 		koncepčního názoru na celý současný a budoucí areál univerzity v lokalitě „Na Soutoku“. Celý 	areál bude ve hmotovém řešení tak, aby celek dával kompoziční smysl, byly naplněny kapacitní 	potřeby stávajících platných územních rozhodnutí. Tato část slouží pro prezentaci a jako 	podklad pro rozhodnutí o budoucím legislativním postupu. Navrhovaný koncept řešení, obsažený 	v této etapě, bude v průběhu rozpracovanosti konzultován s objednatelem a s Odborem hlavního 	architekta Magistrátu města Hradce Králové (dále jen OHA). Součástí dokončení této etapy je  
		získání kladného stanoviska OHA k navrhovanému konceptu řešení, přičemž OHA v rámci svých 	kompetencí zajistí koordinované projednání navrhovaného konceptu s odborem dopravy, 	s odborem životního prostředí a s odborem památkové péče, za součinnosti se zhotovitelem.  

Etapa 2.	Dopracování architektonicko-urbanistické studie – předpokladem je transformace objektů E, F
                 ve	větší podrobnosti, dále zpracování výhledu a možností rozvoje, které nejsou v současné době požadavkem Univerzity Hradec Králové dle platného územního rozhodnutí  a které by nabídly  možnosti propojení 	akademické půdy s vědou, výzkumem a případně praxí. Navrhované dopracování architektonicko-	urbanistické studie bude v průběhu rozpracovanosti konzultováno s objednatelem a s OHA.
Součástí dokončení této etapy je získání kladného stanoviska OHA k této etapě, přičemž OHA v rámci svých kompetencí zajistí koordinované projednání navrhovaného konceptu s odborem dopravy, s odborem životního prostředí a s odborem památkové péče, za součinnosti se zhotovitelem.  


Etapa 3.	Zpracování územní studie – studie bude vypracována  v rozsahu  podle příslušných vyhlášek a bude následně projednána s OHA. 	Součástí dokončení této etapy je získání kladného stanoviska OHA této územní studii řešení, přičemž OHA v rámci svých kompetencí zajistí koordinované projednání této územní studie 	s odborem dopravy, s odborem životního prostředí a s odborem památkové péče, za součinnosti se zhotovitelem.

4. Dílo – Etapa 1. a etapa 2 díla budou předány objednateli ve 2 vyhotoveních v tištěné a 2 vyhotoveních v digitální formě na CD. Etapa 3 bude  předána objednateli v 6 vyhotoveních v tištěné a 6 vyhotoveních v digitální formě na CD (ve formátu – textová část .doc, tabulková část .xls, výkresová část.dwg a .pdf. 

5. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem  a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. 


Článek II.
Doba plnění, předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vytvořit jednotlivé části díla v těchto následujících termínech:

Etapa 1.	- do 8 týdnů od podpisu této smlouvy
Etapa 2.	- 12 týdnů od písemného schválení Etapy 1 Objednatelem
Etapa 3.	- 10 týdnů od písemného schválení Etapy 2. Objednatelem

2. Místem předání díla vč. poskytování technické pomoci je sídlo objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy. Projednání předložené dokumentace a předání a převzetí dokončeného díla dle čl. I. této smlouvy bude provedeno ve smluveném termínu osobně v sídle objednatele. 

3. Objednatel se zavazuje převzít dílo, nebo jeho část, které bude bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla (jeho části)  zhotovitel sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přijímá bez výhrad, přijímá s výhradami, či nepřijímá vůbec.  Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu. Dílo a dílčí etapa je dokončena a převzata podpisem předávacího protokolu objednatelem.

Protokol o předání a převzetí bude obsahovat tyto základní údaje:
· označení díla, identifikaci objednatele a zhotovitele,
· číslo smlouvy a datum jejího uzavření, dodatky ke smlouvě,
· zahájení a dokončení prací na smluvním díle,
· prohlášení o úplnosti a komplexnosti díla vč. kladného stanoviska OHA, příp. uvedení drobných vad a nedodělků, které samy o sobě nebo ve spojitosti s jinými nebrání užívání díla, jakož i způsob a termíny jejich odstranění,
· prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
· datum předání a převzetí díla,
· seznam převzaté dokumentace,
· datum a místo sepsání protokolu,
· jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.


4. Pokud v průběhu provádění díla dojde k nepředvídaným událostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu nebo termín plnění, zavazují se smluvní strany o tom bez zbytečného odkladu informovat druhou smluvní stranu. Strany jsou povinny postupovat ve vzájemné součinnosti.

5. Vlastnické právo k jednotlivým částem díla a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele dnem zaplacení dílčí  ceny za etapu  podle článku VI. této smlouvy.

Článek III. 
Licenční ujednání

1. Smluvní strany společně prohlašují, že zhotovitel je autorem autorského díla podle této smlouvy, s názvem: „Architektonicko-urbanistická studie - lokalita Na Soutoku“ (dále jen „autorské dílo“), ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 a 3 autorského zákona, a je držitelem majetkových autorských práv k autorskému dílu. 

2. Autor uděluje objednateli výhradní licenci k autorskému dílu. 

3. Objednatel je v rámci poskytnuté Výhradní licence oprávněn užít autorské dílo způsobem, který nesníží hodnotu autorského díla, a to zejména k následujícím účelům:

a)  pro potřeby zpracování a provedení záměru objednatele, a to za účelem vypracování dokumentace k územnímu řízení a pro vydání územního rozhodnutí, ke stavebnímu řízení a pro vydání stavebního povolení, pro vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby, pro zhotovení dokumentace pro výběr dodavatele stavby, pro účely provedení stavby samé, a to v celku nebo v části, a pro výkon souvisejícího autorského dozoru, popřípadě též jiné dokumentace nezbytné pro provedení stavby jakožto rozmnoženiny autorského díla, pro uvedení stavby do provozu a užívání, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a pro kolaudaci stavby;

b)  pro potřeby marketingu objednatele, a to za účelem prezentace díla na veřejnosti, na výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči či maketě;

c)  pro potřeby pořízení jiných rozmnoženin.

4. Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci k autorskému dílu třetí osobě, a to v rozsahu nutném k dosažení účelu plynoucího z odstavce prvního a třetího tohoto článku Smlouvy.  

5. Objednatel není povinen licenci využít.

6. Výhradní licence na objednatele přechází okamžikem zaplacení dílčí etapové a celkové ceny díla podle této smlouvy. Výhradní licence se uděluje pro celou dobu trvání majetkových autorských práv k autorskému dílu.

7. Zhotovitel – poskytovatel výhradní licence se zdrží jakéhokoliv výkonu práva k předmětu, ke kterému udělil výhradní licenci, s výjimkou účelů výstavních, propagačních a referenčních.

8. Obě smluvní strany sjednávají, že použití projektové dokumentace jakožto autorského díla zpracované pro účely této zakázky se řídí jakožto autorské dílo následujícími pravidly:

a) Originály výkresů a textových určení jsou a zůstanou vlastnictvím zhotovitele. Objednatel si bude moci ponechat řádně autorizované kopie projektové dokumentace i dodatečně pořízené kopie pro svoji potřebu.
b) Výkresy a textová určení nemohou být použity bez výslovného souhlasu zhotovitele pro projektování jiných staveb, než pro které byly zpracovány.
c) Objednatel je oprávněn použít projektovou dokumentaci pro svoji potřebu, pro výstavbu areálu, jehož součástí se zhotovitelem vyprojektované dílo stane. Uhrazením ceny díla jsou uhrazeny veškeré nároky zhotovitele související se zpracovaným dílem.
d) Zpracovaná projektová dokumentace může být tedy s ohledem na obsah předchozího bodu C) použita jako podklad pro zpracování projektové dokumentace navazující a řešící celý komplex nebo větší architektonický celek, než který řeší projektová dokumentace zpracovaná dle této smlouvy. Případné změny, které bude nutno s ohledem na požadavky správních orgánů, na potřeby objednatele apod. v předmětu díla dle této smlouvy učinit, budou vždy se zhotovitelem díla projednány a o výsledku jednání bude zpracován zápis.
Zhotovitel tedy tímto převádí na objednatele veškerá dispoziční práva k dílu, které je předmětem této smlouvy a objednatel se zavazuje dbát ochrany autorských práv k tomuto dílu a využívat dílo zejména k účelu shora uvedenému.


Článek IV. 
Povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebné relevantní podklady a informace, které má ke dni podpisu této smlouvy k dispozici, a poskytnout veškerou součinnost, která je v jeho působnosti a je nutná ke zhotovení díla. Výčet poskytovaných podkladů bude předán při podpisu této smlouvy jako Příloha č.2 této smlouvy. 

2. Vyskytne-li se během zhotovování díla potřeba předložení dalších podkladů, které nejsou předmětem činnosti zhotovitele, nutných k zhotovení díla, zavazuje se objednatel poskytnout je zhotoviteli po předchozím projednání, o čemž bude učiněn písemný zápis, který podepíší obě smluvní strany. Jestliže si tyto další podklady bude moci zhotovitel obstarat sám u třetích osob, tak si je zhotovitel sám opatří a nebude je vyžadovat od objednatele.

3. Objednatel se zavazuje zúčastnit se na vyzvání zhotovitele projednání skutečností souvisejících s vyhotovováním díla a vynaložit potřebnou součinnost za účelem úspěšného provedení díla.


Článek V.
Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje:

a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR;
b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady objednatele, zápisy a dohodami smluvních stran;
c) účastnit se na základě výzvy objednatele jednání týkajících se předmětného díla a řídit se při provádění díla jeho pokyny;
d) neprodleně písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy;
e) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., „o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb – v platném znění, s bezpečnostními, ekologickými, požárními, hygienickými předpisy, platnými českými technickými normami (ČSN), a veškerými platnými obecně závaznými právními předpisy a zákony ČR.





Článek VI.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Dílčí části díla dle čl. II. odst. 1 
	Cena bez DPH
	DPH 21%
	Cena včetně DPH

	Etapa 1.
	300.000,- Kč
	63.000,- Kč
	363.000,- Kč

	Etapa 2.
	190.000,- Kč
	39.900,- Kč
	229.900,- Kč

	Etapa 3. 
	400.000,- Kč
	84.000,- Kč
	484.000,- Kč

	Cena díla celkem
	890.000,- Kč
	186.900 ,- Kč
	1.076.900 ,- Kč



2. Součástí sjednané ceny díla jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a plné provedení díla.

3. Součástí sjednané ceny je taktéž odměna za poskytnutí výhradní licence k autorskému dílu dle této smlouvy.

4. Cena díla obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů a to až do doby předání díla.

5. Cena díla bez DPH uvedená v odst. 1. tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a platí po celou dobu platnosti této smlouvy. Zhotovitel má povinnost odvést DPH a k cenám uvedeným ve vystavených fakturách připočítat DPH. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Článek VII.
Platební podmínky

1. Dílčí plnění, resp. dílčí úhrada ceny díla odpovídající vytvořené části díla se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle čl. VII. odst. 1 této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla zhotoviteli následujícím způsobem:
a) po předání a převzetí části díla dle čl. II. odst. 1. Etapy 1. této smlouvy uhradit částku ve výši 363.000,- Kč včetně DPH dle čl. VI. odst. 1  část tabulky a) této smlouvy;
b) po předání a převzetí části díla dle čl. II. odst. 1. Etapy 2. této smlouvy bude uhradit částku ve výši 229.900,- Kč včetně DPH dle čl. VI. odst. 1  část tabulky b) této smlouvy před vydáním pokynů objednatele k zahájení prací na čistopise;
c) po předání a převzetí části díla dle čl. II. odst. 5. Etapy 3. této smlouvy uhradit částku ve výši 484.000,- Kč včetně DPH dle čl. VI. odst. 1  část tabulky c) této smlouvy.
3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu. 

4. Lhůta splatnosti faktury bude činit 25 kalendářních dnů. Faktura bude doručena doporučenou poštou nebo osobně na adresu objednatele proti písemnému potvrzení. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.).

5. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude uvedeno stanovisko objednatele, že dílo přijímá.

6. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

a) číslo a datum vystavení faktury;
b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy);
d) označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno;
e) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo přijímá (předávací protokol bude přílohou faktury);
f) lhůtu splatnosti faktury;
g) název, sídlo, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele;
h) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

7. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

8. Objednatel neposkytne Zhotoviteli žádnou zálohu.


Článek VIII.
Záruční podmínky a vady díla, smluvní pokuty

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se na díle projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců ode dne převzetí objednatelem. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí jednotlivých částí díla bez vad a nedodělků. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle prokazatelná vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se k vadě vyjádří a v případě, že vadu uzná jako prokazatelnou, započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději do 15 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. 

2. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. 

3. V případě nedodržení termínu dokončení a předání díla, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. Pro případ prodlení se zaplacením faktury sjednávají strany úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

Smluvní pokuta je splatná do dvacetipěti (25) kalendářních dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. 

      Článek IX.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany se zavazují přijmout návrh dodatku k této smlouvě o dílo nebo se k němu písemné vyjádřit ve lhůtě do 3 dnů od doručení druhé straně.

2. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

3. Smluvní strany se dohodly, že obě strany mohou od smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

a) prodlení s provedením díla delším než 60dní oproti sjednanému termínu dle čl. II odst. 1 této smlouvy,
b) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla,
c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
d) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.

4.  Odstoupením od této smlouvy nezaniká nárok na náhradu prokazatelné škody vzniklé porušením smlouvy, a rovněž nezaniká nárok na zaplacení smluvní pokuty oprávněné smluvní straně. Škodou se rozumí i to, co by případně musel Objednatel vynaložit navíc nad cenu díla stanovenou touto smlouvou, pokud by identické dílo dokončil jiný zhotovitel.
Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být doručeno druhé Smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení tohoto písemného oznámení a ve shodném termínu Smluvními stranami bude sepsán písemný protokol o rozsahu Zhotovitelem provedené části Díla.

5. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

6. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 

8. Otázky v této smlouvě neupravené se řídí občanským zákoníkem v platném znění.

9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou.

10. Účastníci si smlouvu přečetli, souhlasí s celým jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy. 

Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy: 
Příloha č. 1: Nabídka zhotovitele k veřejné zakázce předložená dne 11.8.2015 v rámci zadávacího řízení
Příloha č. 2: Zadání a podklady  studie 

V Hradci Králové dne ....................................     	                V Hradci Králové dne ……....................... 
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