Číslo jednací: MCBS/2016/0204167/HRNZ                                                                          Znak smlouvy: ŽP-MCBS/2016/0159701/HRNZ-1-2016

Spisová značka: 3120/MCBS/2016/0086730/24

Vyřizuje: Mgr. Zbyněk Hrnčíř, tel. 542 526 157

ID datové schránky: qykbwe7

- D O D A T E K  č. 1

smlouvy o dílo na stavbu s názvem „Úprava parku ve vnitrobloku Poříčí-Křídlovická-Zahradnická-Ypsilantiho“ ze dne 10.10.2016, uzavřený na základě usnesení RMČ/2016/111/07  Rady městské části města Brna, Brno-střed, ze dne 19.12.2016, a to mezi smluvními stranami

objednatelem:      Statutární město Brno

městská část Brno-střed

se sídlem Dominikánská 2, 601 69 Brno

zastoupené starostou městské části Brno-střed Martinem Landou

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení:

č.ú.

bez zápisu v obchodním rejstříku

/dále jen objednatel/

a

zhotovitelem:       SKR stav, s.r.o.

Nováčkova 233/18, Husovice, 614 00 Brno

zastoupený jednatelem Ing. Ivo Skřivánkem

IČ: 26961474

DIČ: CZ26961474

Bankovní spojení:

č.ú.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl C, vložka 48480

/dále jen zhotovitel/.

Smluvní strany se v souladu s ust. čl. 16 /Změna smlouvy/  této smlouvy dohodly na tomto dodatku, který upravuje a mění zmíněnou smlouvu následovně:

1.

Nedílnou součástí smlouvy je i změnový list číslo ZL: ZL-01, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2.

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena.

3.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. Je sepsán v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno potvrzené vyhotovení.

4.

- Doložka

(dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)

Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RMČ/2016/111/07 Rady městské části města Brna, Brno-střed, na zasedání konaném dne 19.12.2016.

- V Brně dne 21.12.2016                                                         V Brně dne 14.12.2016

.......................................................                                      ........................................................

za objednatele                                                                        za zhotovitele

Martin Landa                                                                   Ing. Ivo Skřivánek

starosta                                                                       jednatel společnosti

Příloha č. 1  dodatku č. 1 smlouvy o dílo, znak smlouvy: ŽP-MCBS/2016/0159701/HRNZ-2016

| ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  | číslo ZL: ZL-01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | SKR stav, s.r.o. zastoupen Ing. Ivo Skřivánek – jednatel společnosti |  |  |  |  |  |  |  |
| Investor: | Městská část Brno - střed, zastoupena starostou městské části Martinem Landou |  |  |  |  |  | Datum: 13. 12. 2016 |  |
| Název akce: Úprava parku ve vnitrobloku Poříčí, Zahradnická, Křídlovická, Ypsilantiho, Brno |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob odeslání / předání datum: |  |  | poštou | e-mailem |  | faxem |  | osobně |
| Odkazy na specifikaci: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| na výkresy: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| na rozpočtové podklady: |  | Rozpočet ZL 01 |  |  |  |  |  |  |
| na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Nepředvídané stavební práce vzniklé v průběhu realizace Popis a zdůvodnění změny: Popis a zdůvodnění záměny - Záměna 1 - betonová deska u vstupu do vnitrobloku s povrchovou úpravou z česaného betonu za asfalt částka 27 027,00,- Kč bez DPH. Na tuto částku bude poskytnuta obchodní sleva ve stejné výši. Celková cena tedy je 0,00,- Kč bez DPH Nevhodné klimatické podmínky a nemožnost vyzrání betonu. Záměna bez dopadu na cenu. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Počet připojených listů specifikací: 1x Rozpočet Soupis provedených prací: | Počet připojených výkresů: - |
| --- | --- |
| Cena méněprací bez DPH : 0,- Kč | Cena víceprací bez DPH : 0,- Kč |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| 0,- Kč | - |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |  |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
| Starosta: Martin Landa | Ředitel: Ing. Ivo Skřivánek |
| Datum: 21.12.2016 | Datum: 13.12.2016 |

| Rozpočet |  | E3410/05/6 | stavební úpravy,asance vnitrobloku V1 |  | JKSO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt |  | Název objektu |  |  | SKP |  |
| SO 01 |  | stavební úpravy vnitrobloku |  |  | Měrná jednotka |  |
| Stavba |  | Název stavby |  |  | Počet jednotek | 0 |
| E3410/05/6 |  | Vnitroblok Poříčí,zahradnická,Křídl.a Ypisilantiho |  |  | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant |  | Ing.Eva Wágnerová |  |  | Typ rozpočtu |  |
| Zpracovatel projektu |  | Ing.Eva Wágnerová |  |  |  |  |
| Objednatel |  | MČ Brno - střed |  |  |  |  |
| Dodavatel |  |  |  |  | Zakázkové číslo | E3410/05/6 |
| Rozpočtoval |  |  |  |  | Počet listů |  |
| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  |  |  |  |
| Základní rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |  |
|  | HSV celkem | 27 027 |  |  |  |  |
| Z | PSV celkem | 0 |  |  |  |  |
| R | M práce celkem | 0 |  |  |  |  |
| N | M dodávky celkem | 0 |  |  |  |  |
| ZRN celkem |  |  |  |  |  |  |
| HZS |  | 0 |  |  |  |  |
| ZRN+HZS |  | 0 |  |  |  |  |
| ZRN+ost.náklady+HZS |  | 27 027 |  |  |  |  |
| Vypracoval |  |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele |  |
| Jméno : Láníček |  |  | Jméno :Ivo Skřivánek |  | Jméno:Dömeny |  |
| Datum :13.12.2016 |  |  | Datum:13.12.2016 |  | Datum: 13.12.2016 |  |
| Podpis : |  |  | Podpis: |  | Podpis: |  |
| Základ pro DPH |  | 21,0 | % |  | 27 027 Kč |  |
| DPH |  | 21,0 | % |  | 5 676 Kč |  |
| Základ pro DPH |  | 0,0 | % |  | 0 Kč |  |
| DPH |  | 0,0 | % |  | 0 Kč |  |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 32 702 Kč |  |

| Stavba : |  | E3410/05/6 Vnitroblok Poříčí,zahradnická,Křídl.a Ypisilantiho |  |  |  | Rozpočet : | E3410/05/6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt : |  | SO 01 stavební úpravy vnitrobloku |  |  |  | stavební úpravy,asance vnitrobloku V1 |  |  |
| REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavební díl |  |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
| 0 | Přípravné a pomocné práce |  |  | 27 027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Zemní práce-asanace zeleně |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Základy a zvláštní zakládání-patky |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Zpevněné plochy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Komunikace-pochůzné plochy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Betonové plochy a podklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Drenáže |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Doplňující práce -obruby |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CELKEM OBJEKT |  |  | 27 027 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Položkový rozpočet |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba : |  | E3410/05/6 Vnitroblok Poříčí,zahradnická,Křídl.a Ypisilantiho |  | Rozpočet: | E3410/05/6 |  |
| Objekt : |  | SO 01 stavební úpravy vnitrobloku |  | stavební úpravy,asance vnitrobloku V1 |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| Díl: | 63 | Betonové plochy a podklady |  |  |  |  |
| 90 | 631313811U00 | Mazanina tl.7 - 12cm beton C20/25 česaný | m3 | -5,88 | 3 139,00 | -18 457,32 |
|  |  | plochy tl 70 mm 84m2:84*0,07 |  | 5,88 |  |  |
|  |  | dilatováno po 5 m: |  |  |  |  |
| 96 | 631361921RT4 | Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 100/100 mm | t | -0,62 | 31 500,00 | -19 448,10 |
|  |  | dtto plocha 84m2:84*0,004*1,03 |  | 0,35 |  |  |
|  | Celkem za | 63 Betonové plochy a podklady |  |  |  | -37 905,42 |
| Díl: | 5 | Komunikace-pochůzné plochy |  |  |  |  |
| 77 | 573111114R00 | Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2 | m2 | 84,00 | 58,00 | 4 872,00 |
| 78 | 573211111R00 | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 | m2 | 84,00 | 16,00 | 1 344,00 |
| 79 | 577114124RT2 | Beton asf.ACP 16+ nad 3 m,5 cm plochy 201-1000 m2 | m2 | 84,00 | 373,00 | 31 332,00 |
| 80 | 577132311R00 | Beton asfalt. ACO 8 CH, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm | m2 | 84,00 | 326,00 | 27 384,00 |
|  |  | 84 |  | 84,00 |  |  |
|  | Celkem za | 5 Komunikace-pochůzné plochy |  |  |  | 64 932,00 |