SMLOUVA O DÍLO číslo 2019012

uzavřená podle ustanovení § 2586,2587 a následně zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník , v platném a účinném znění

Objednatel: TEPLÁRNA PÍSEK, a.s.

U smrkovické silnice 2263, Písek 397 01

IČO	: 60826801

DIČ	: 097-60826801

Č.ú.	: 109674455/0300, ČSOB a.s. pob. Písek

Zapsaná v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích,

oddíl B, vložka 640

Statutární zástupce	     :	Mgr. Andrea Žáková - ředitelka a.s.

Zástupce pro věci technické :    Ing. Josef Smolar      - vedoucí ROT

Václav Lopata         - technik rozvodů ROT

Zhotovitel	: GOLD-THERM s.r.o.

Dr. M. Horákové 1639, Písek 397 01

IČO	: 45022071

DIČ	: 097-45022071

Č.ú.	: 2200298963/2010, Fio banka

Zapsaná v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích,

oddíl C, vložka 1429

Zástupce	: Luděk Marek – jednatel společnosti

A/Předmět smlouvy :

Zhotovitel se zavazuje provést práce na níže uvedených rozvodech v tomto rozsahu :

1./ Výměna horkovodního rozvodu z VS Kaplička Písek od lomu u č.p.1987 do domu č.p.2032.

zhotovitel se zavazuje provést práce v tomto rozsahu :

a/ Montáž nového horkovodního rozvodu dle výzvy více zájemcům ze dne 20.6.2019 z předizolovaného ocelového potrubí dimenzí DN80/180, DN65/160, DN50/140 a DN40/125 se zesílenou izolací (tř. 2) a s monitorovacími vodiči pro teploty do 120°C, jmenovitý tlak PN 16 od lomu u č.p.1987 do domu č.p.2032, včetně vystavení tlakové zkoušky potrubí a vystavení protokolu o stavu detekce

b/ Zhotovitel bude plnit příslušná ustanovení dle zák. 185/2001 Sb. o odpadech a související zákony ochrany životního prostředí.

Veškerý odpad bude roztříděn, kovový odpad bude převezen k likvidaci na Teplárnu Písek, a.s. Ostatní odpad bude zhotovitel průběžně likvidovat v souladu s legislativou. Původcem těchto odpadů je zhotovitel díla a povede si ho proto ve své evidenci odpadů.

2/Teplovodní přípojka pro RD č.p.267 Pod Školkou, Písek – Hradiště

zhotovitel se zavazuje provést práce v tomto rozsahu :

a/ Montáž nové teplovodní přípojky pro RD č.p.267  v předizolovaném potrubí z materiálu od výrobce  Uponor Infra Fintherm , a.s. Praha a nepředizolovaného rozvodu  dle výzvy více zájemcům k podání nabídky ze dne 20.06.2019  a výkresové dokumentace zpracované projektovou kanceláří TZB Michal Kvasnička  v 04/2019, včetně vystavení tlakové zkoušky potrubí a vystavení protokolu o stavu detekce.

b/ Zhotovitel bude plnit příslušná ustanovení dle zák. 185/2001 Sb. o odpadech a související zákony ochrany životního prostředí.

Veškerý odpad bude roztříděn, kovový odpad bude převezen k likvidaci na Teplárnu Písek, a.s. Ostatní odpad bude zhotovitel průběžně likvidovat v souladu s legislativou. Původcem těchto odpadů je zhotovitel díla a povede si ho proto ve své evidenci odpadů.

3/ Teplovodní přípojka pro RD na parc.č. 630/5, Písek – Hradiště

zhotovitel se zavazuje provést práce v tomto rozsahu :

a/ Montáž nového horkovodního potrubí  v předizolovaném potrubí z materiálu od výrobce  Uponor Infra Fintherm , a.s. Praha a nepředizolovaného rozvodu  dle výzvy více zájemcům k podání nabídky ze dne 20.06.2019  a výkresové dokumentace zpracované projektovou kanceláří TZB Michal Kvasnička  v 04/2019, včetně vystavení tlakové zkoušky potrubí a vystavení protokolu o stavu detekce.

b/ Zhotovitel bude plnit příslušná ustanovení dle zák. 185/2001 Sb. o odpadech a související zákony ochrany životního prostředí.

Veškerý odpad bude roztříděn, kovový odpad bude převezen k likvidaci na Teplárnu Písek, a.s. Ostatní odpad bude zhotovitel průběžně likvidovat v souladu s legislativou. Původcem těchto odpadů je zhotovitel díla a povede si ho proto ve své evidenci odpadů.

B/Sjednaná doba provedení díla :

1./ Výměna horkovodního rozvodu z VS Kaplička Písek od lomu u č.p.1987 do domu č.p.2032.

zahájení montáže 				:  26.8. 2019

ukončení montáže	 			:  30.8. 2019

ukončení všech prací a předání díla 	:    4.8. 2019

2/Teplovodní přípojka pro RD č.p.267 Pod Školkou, Písek – Hradiště

zahájení montáže 				:  12.8. 2019

ukončení montáže	 			:  23.8. 2019

ukončení všech prací a předání díla 	:  28.8. 2019

3/ Teplovodní přípojka pro RD na parc.č. 630/5, Písek – Hradiště

zahájení montáže 				:    5.8. 2019

ukončení montáže	 			:    9.8. 2019

ukončení všech prací a předání díla 	:  12.8. 2019

Termín zahájení prací lze na požadavek objednatele změnit v souvislosti na provádění zemních prací

C/Sjednaná cena za dílo :

Cena za dílo byla sjednána jako smluvní a činí :

1./ Výměna horkovodního rozvodu z VS Kaplička Písek od lomu u č.p.1987 do domu č.p.2032.

Celková cena dodávky                         446 300 Kč bez DPH

2/Teplovodní přípojka pro RD č.p.267 Pod Školkou, Písek – Hradiště

Celková cena dodávky                          48 600 Kč bez DPH

3/ Teplovodní přípojka pro RD na parc.č. 630/5, Písek – Hradiště

Celková cena dodávky                         125 300 Kč bez DPH

Tato cena bude zaplacena tímto způsobem :

Cena za dílo je pevná a bude uhrazena na základě skutečně provedených prací a dodávek materiálu do výše 90% z celkové částky.

Konečné faktury budou vystaveny samostatně na jednotlivé rozvody potrubí /dle bodu A/ této smlouvy/, po předání díla písemným protokolem vč. protokolu o proměření detekce vlhkosti předizolovaného potrubí, odstranění vad a nedodělků, nejpozději do 15 dnů od převzetí díla.

D/Záruční podmínky :

Záruční doba na předmět smlouvy o dílo je 60 měsíců, vyjma komponentů, na které se vztahují záruční lhůty výrobce. Záruky se vztahují na vady instalovaného zařízení a na vady montážních prací a začínají běžet dnem předání do provozu. Případnou škodu vzniklou na zařízení chybnou obsluhou objednatele nelze uplatňovat v rámci záruky.

E/Sankce :

V případě opoždění plateb proti domluveným termínům bude objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

V případě  prodlení splnění díla ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen   zaplatit 0,02 % z ceny díla objednateli za každý den prodlení.

F/Vzájemný styk stran :

Za objednatele jednají :  Mgr. Andrea Žáková          - ve věci smluvní

Ing. Josef Smolar               - ve věci technické

Václav Lopata                   - ve věci technické

Za zhotovitele jednají :  Luděk Marek – ve věci smluvní a technické

G/Závěrečné ujednání :

1)  Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

2)  Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanovením § 2586, 2587 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění.

3)  Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Písku dne    15.7. 2019				    V Písku  dne   15.7.2019

Zhotovitel: 						    Objednatel :

…………………………….                           …………………………….

Luděk Marek                                                             Mgr. Andrea Žáková