Smlouva o dílo 629222/201^—^-5^^

*Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a následujícího zákona Č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku* v *platném znění (dále jen ,,NOZ‘j se řídi tímto zákonem.*

Smluvní strany:

**1.**

**Správa městských lesů Jihlava, s.r.o.**

Zastoupena : Ing. Václavem Kodetem -jednatel společnosti

Rantířovská 4003/5, 586 01 Jihlava

Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických : - správce budov

IČ : 60732105 DIČ : CZ60732105

Tel.: E-mail:

Bankovní spojení : KB Jihlava, č. účtu :

dále jen **„objednatel“,**

a

**2.**

**Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,**

**příspěvková organizace,**

Kosovská 16,586 01 Jihlava

Zastoupena statutárním zástupcem: Ing.Janem Míkou,MBA - ředitelem organizace

Jednající ve věci : - výrobní náměstek

Kosovská 16,586 01 Jihlava,

IČ: 00090450 DIČ: CZ00090450

Bankovní spojení: Komerční banka Jihlava,č.účtu:

Telefon: Fax:

Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických :

dále jen **„zhotovitel“,**

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

**Smlouvu o dílo**

**Článek I.**

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zhotovení nového vjezdu do areálu SML Jihlava ulice Rantířovská 4003/5 Jihlava. ( dále jen díla).

Specifikace díla:

1. Jedná se o provedení výkopových prací v místě nového vjezdu, zhotovení podkladních vrstev ze štěrkodrtí, osazení silničních obrubníků, podklad z asfalt, směsi a zhotovení obrusné vrstvy ACO 11+ ti. 50 mm.
2. Nedílnou součástí této smlouvy je odsouhlasený položkový rozpočet.

**Článek II.**

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době : předpoklad zahájení stavebních prací - 07/2019. Ukončení díla : nejpozději do 60-ti dnů od zahájení stavebních prací.
2. Cena za provedení díla Cena bez DPH : DPH 21%: Cena celkem :

**Článek III.**

Cena za dílo

rozsahu této smlouvy činní:

83 076,42 Kč

17 446,05 Kč

100 522,47 Kč

**Článek IV.**

Platební podmínky

1. Zhotovitel má právo na zaplacení díla po jeho převzetí objednatelem.Faktura bude mít veškeré náležitosti daňového dokladu.Faktura bude vystavena a doručena objednateli do 15-ti dnů ode dne převzetí díla a bude mít stanovenou splatnost 14-ti dnů ode dne

doručení faktury objednateli.

1. Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy je zhotovitel povinen předem oznámit objednateli.
2. Za nesplnění termínu plnění dle či. II zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokutu zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 dnů ode dne uplatnění.
3. Za prodlení s úhradou ceny za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet smluvní pokutu ve výši 0,2 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokutu zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění.

**Článek V.**

Záruční doba

1. Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce 24 měsíců.
2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla.
3. Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

**Článek VI.**

Součinnost

1. Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost v tomto rozsahu:

V době provádění díla zajistí objednatel vyloučení dopravy na této místní komunikaci.

1. Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle odst. 1 tohoto článku neovlivní kvalitu plnění předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně s návrhem nového termínu plnění.

**Článek VII.**

Platnost a účinnost smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů s tím, že zákonnou povinnost dle § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ( zákon o registru smluv) zajistí Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.

**Článek VIII.**

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze písemnými číslovanými dodatky na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
3. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí a na důkaz svého zájmu opravdu a vážně, nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek či v tísni, připojují své vlastnoruční podpisy.

V Jihlavě :

Objednatel:

Ing. Václav Kodet—jednatel společnosti

V Jihlavě : 0 3. 07. 2019

Zhotovitel :

Ing. Jan Míka,MBA-ředitel organizace

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.Č.** | **KCN** | **Kód položky** | **Zkrácený popis** | **MJ** | **Výměra** | **Cena jednotková** | **Cena celkem** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Práce a dodávky HSV** |  |  |  |  |
|  |  | **1** | **Zemní práce** |  |  |  |  |
| 1 | 001 | 122401102 | Odkopávky a prokopávky v hor. tř.4 do 500 m3 | m3 | 10,00 | 607,75 | 6077,50 |
| 2 | 001 | 132301209 | Příplatek za lepivost hor. tř. 4 | m3 | 10,00 | 42,93 | 429,25 |
| 3 | 001 | 162301101 | Vodorov. přemístění výkopku z hor. tř. 1 až 4 do 500 m | m3 | 10,00 | 44,63 | 446,25 |
| 4 | 001 | 167101101 | Nakládání výkopku do 100 m3 hornin tř. 1 až 4 | m3 | 10,00 | 141,10 | 1411,00 |
| 5 | 221 | 181951102 | Úprava pláně se zhutněním | m2 | 26,00 | 22,60 | 587,60 |
| 6 | 001 | SN22615RL | Frézování stáv. vozovek tl. 50 mm | m2 | 26,00 | 99,60 | 2589,60 |
|  |  | **1** | **Zemní práce** |  |  |  | **11541,20** |
|  |  | **5** | **Komunikace** |  |  |  |  |
| 7 | 221 | 564752111 | Podklad z kameniva hrubého tl. 150 mm se zhutněním | m2 | 26,00 | 221,50 | 5759,00 |
| 8 | 221 | 564831111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD tl. 100 mm se zhutněním | m2 | 26,00 | 147,50 | 3835,00 |
| 9 | 221 | 573111114 | Postřik živičný infiltrační-emulze 1,90 kg/m2 | m2 | 26,00 | 36,80 | 956,80 |
| 10 | 221 | 566201111 | Podklad z asfalt, betonu ACP16 tl.50 mm | m2 | 26,00 | 314,00 | 8164 |
| 11 | 12 | 174101101 | Štěrkodrť 0-32,0-63 | t | 12,00 | 250,00 | 3000,00 |
| 12 | 221 | 11-19111VD | Spojovací postňk-emulze 1,50 kg/m2 | m2 | 52,00 | 24,34 | 12851,52 |
| 13 | 221 | 577144121 | Asfalt.beton vrstva obrusná ACO11 tl. 50 mm š. přes 3 m | m2 | 52,00 | 491,05 | 25534,60 |
|  |  | **5** | **Komunikace** |  |  |  | **60100,92** |
|  |  | **9** | **Ostatní konstrukce a práce** |  |  |  |  |
| 14 | 321 | 917161111 | Osazení obrubníku betonového do beton.lože | m | 10,00 | 245,70 | 2457,00 |
| 15 | 321 | M59200002 | Obrubník silniční betonový | ks | 10,00 | 145,00 | 1450,00 |
| 16 | 321 | 919112113 | Řezání spár v živičném krytu | m | 22,00 | 127,15 | 2797,30 |
| 17 | 321 | 919121223 | Těsnění dilatačních spár | m | 22,00 | 215,00 | 4730,00 |
|  |  | **9** | **Ostatní konstrukce a práce** |  |  |  | **11434,30** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **CELKEM :** |  |  |  | **83076,42** |
|  |  |  | **DPH 21% :** |  |  |  | **17446,05** |
|  |  |  | **CELKEM vč.DPH :** |  |  |  | **100522,47** |

Zadání s výkazem výměr

Stavba: Vjezd do areálu SML Jihlava ul. Rantiřovská

Objekt: Komunikace MK SML

Část: Město Jihlava

JKSO:

Datum: 08.03.2019