Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

na realizaci akce „Demolice RD č. p. 35 včetně studny, 01.012 Ochrana území obce NH, stavba č. 5756“

uzavřené, dne 12.11.2018 mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Povodí Odry, státní podnik

sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava; doručovací číslo  701 26

IČO: 	70890021

Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č.584

Zhotovitel:	VAPEC CZ s. r. o.

sídlo 	Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno

IČO:	03886182

DIČ:	CZ03886182

Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 87259

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 20. bod 20.1. dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

čl. 5.  Doba plnění   			- v bodě 5.1. se se mění termín dokončení díla

5.1.	Termín dokončení a předání díla objednateli je do 31.12..2019

- Důvodem prodloužení doby realizace akce je zákonná povinnost vyplývající ze zákona o státní památkové péči, tj. zajištění provedení archeologických výzkumů oprávněnou organizací.

- Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č.2 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

- za objednatele							za zhotovitele

V Ostravě dne  10.6.2019						v Nových Heřminovech dne  26.6.2019

- Ing. Jiří Tkáč							xxx

- generální ředitel