Smlouva o dílo

„ZČU - UNIVERZITNÍ 14, PLZEŇ – REKONSTRUKCE PODLAHY TĚLOCVIČNY UT“

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.z.“)

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu realizovaného mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Číslo smlouvy Objednatele: bude uvedeno v záznamu o uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy Zhotovitele: (nečíslujeme)

Smluvní strany

1.	Západočeská univerzita v Plzni

Sídlo:			Univerzitní 8, 301 00  Plzeň

Zastoupená:		XXXX

IČO:			497 77 513

DIČ:			CZ 49777513

Bankovní spojení:	4811530257/0100, Komerční banka, a.s., Plzeň – město

zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

2.	ROYAL TECH s.r.o.
	Sídlo:			Fáblovka 404, 533 52 Pardubice

Zastoupený:		XXXX

IČO:			275 58 657

DIČ:			CZ 27558657

Bankovní spojení:	43-4361030297/0100,  Komerční banka, a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku: C 25966 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

kontaktní osoba Zhotovitele: XXXX, tel.: XXXX e-mail: XXXX

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále též jako „smluvní strany“)

I.

Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je provedení díla pod názvem „ZČU - UNIVERZITNÍ 14, PLZEŇ – REKONSTRUKCE PODLAHY TĚLOCVIČNY UT“

- Zhotovitel se v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou a její přílohou č. 1, která je její nedílnou součástí, zavazuje provést dílo, a to rekonstrukci podlahy tělocvičny zahrnující demontáž původní podlahy vč. nosné konstrukce a vybudování nové dřevěné pružné podlahy vč. nosné konstrukce a umělého povrchu a lajnování. Zhotovitel si nechá Objednatelem odsouhlasit přesné provedení barevného značení na povrchu podlahy (lajnování). Zhotovitel provede likvidaci odpadů a závěrečný úklid stavby.

Podrobný popis provedení je následující:

- demontáž kompletní skladby podlahy vč. nosné konstrukce a izolace, vč. likvidace (1.176,58 m2)

- demontáž dřevěných zákrytů topení

- zhotovení nové hydroizolace z asfaltových oxidovaných pásů

- tepelná izolace ze sypaného polystyrenu

- trojitý pružný rošt z lepených dřevěných profilů, vč. rektifikace klíny a podložkami

- PE folie

- záklop z desek Multiplex – březová překližka v tl. 12 mm 4PD, pero/drážka, šroubovaná, vč. broušení, příp. tmelení

- sportovní umělý litý polyuretanový povrch tl. 6 mm (např. CONIPUR FULL PU) (1.176,58 m2)

- lajnování 4x volejbal, 4x basketbal, 3x badminton, 1x florbal plný

- olištování dřevěnou lištou po obvodu

- povrchová úprava stávající dřevěné podlahy v nářaďovnách (lakování) (53,8 m2)

- ostatní práce: přechodové lišty ve dveřích, atypický ocelový poklop v ploše podlahy vč. víčka, zpětná montáž dřevěných zákrytů topení, krycí víčka otvorů v podlaze pro volejbalové kůly, doprava, montáže

- Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla .

- Podrobný rozsah díla  je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.

- Nedílnou součástí plnění dle této smlouvy je:

- zajištění zařízení staveniště dle potřeby pro řádné provedení díla včetně jeho zřízení, údržby, odstranění a likvidace,

- vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu místa montáže,

- dodání dokumentů nezbytných pro provozování předmětu díla - technickou dokumentaci (např. uživatelské příručky, návody na obsluhu a údržbu, prohlášení o shodě, revizní zprávy apod.), a to v českém jazyce, v písemné či elektronické formě, popř. v obou uvedených formách, a to vše v místě provádění díla.

- zajištění uložení a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu

1.7.    Podkladem pro provedení díla je soupis prací, který je Přílohou č. 1 této smlouvy a pokyny udělené Objednatelem zejm. při prohlídce místa provádění díla.

- Předmět díla bude prováděn při dodržení platných právních předpisů, příslušných technických norem (ČSN a ČSN EN) a dalších předpisů, zejména z oblasti hygienických, bezpečnostních a požárních předpisů.

- Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu uvedenou v čl. III této smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly a Zhotovitel určil, že osobou oprávněnou k jednání za Zhotovitele ve věcech, které se týkají této Smlouvy a její realizace je:

jméno:	XXXX

e-mail:	XXXX

tel.:	XXXX

1.11 	Smluvní strany se dohodly a Objednatel určil, že osobou oprávněnou k jednání za Objednatele ve věcech, které se týkají této Smlouvy a její realizace je:

jméno:  XXXX

telefon: XXXX

e-mail: XXXX

  - Změna oprávněných osob dle odst.  1.10 a 1.11. musí být oznámena druhé smluvní straně písemně, přičemž je účinná okamžikem doručení tohoto oznámení.

II.

Doba a místo plnění

  - Zhotovitel začne plnit dílo dle této smlouvy ihned po nabytí účinnosti smlouvy, s tím, že stavební práce na místě budou zahájeny nejdříve 1. 7. 2019. Dílo bude řádně dokončeno a předáno  Objednateli  nejpozději do 27. 9. 2019.

  - Objednatel předá staveniště Zhotoviteli do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy (nejdříve dne 1.7.2019). Rozsah staveniště bude vymezen v předávacím protokolu.

  - Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo dle této smlouvy jeho řádným ukončením a předáním Objednateli. Ukončeným dílem pro účely této smlouvy se rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal veškeré doklady dle čl. VII. odst. 7.14. této smlouvy.

  - O předání díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran. V případě, že Objednatel dílo převezme s vadami či nedodělky, budou tyto uvedeny v předávacím protokolu spolu se lhůtou, v níž je Zhotovitel povinen vady odstranit.

  - Zhotovitel se zavazuje, že písemně vyzve Objednatele k převzetí díla nejméně 3 pracovní dny předem, jinak není Objednatel povinen dílo převzít.

  - Místem plnění je objekt Západočeské univerzity v Plzni, Univerzitní 14, Plzeň, tělocvična m.č. UT123.

III.

Cena díla a platební podmínky

  - Smluvní cena za dílo v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených je stanovena dohodou smluvních stran, vychází z cenové nabídky Zhotovitele a je stanovena ve výši 3 275 845,54,- Kč bez DPH. K uvedené ceně za dílo bude připočteno DPH ve výši stanovené platnými právními předpisy.

  - Smluvní cena je sjednána jako nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním předmětu  smlouvy, které nejsou  výslovně  uvedeny v této smlouvě, ale o kterých Zhotovitel při stanovení smluvní ceny vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniku a přesuny hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a Zhotovitele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště a místa montáže, veškerou dokumentaci pro provádění díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), provedení předepsaných či sjednaných zkoušek a revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, návodů, revizních zpráv a všech dalších dokumentů nezbytných k řádnému provozování díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle obecně závazných platných předpisů.

  - Smluvní cenu je možné překročit pouze na základě smluvených víceprací, kdy Zhotovitel provede práce, služby nebo dodávky, které nejsou součástí předmětu díla ke dni uzavření této smlouvy. Dohoda o vícepracích  musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě.

  - Smluvní cena bude Objednatelem zaplacena po řádném dokončení a předání díla bez vad a nedodělků na základě Zhotovitelem vystavené faktury. Přílohou faktury bude zjišťovací protokol - soupis skutečně provedených prací a dodávek potvrzený Objednatelem.

  - Daňový doklad - faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů a veškeré náležitosti dle této smlouvy. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu Objednateli.

  - Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Objednateli.

  - Objednatel neposkytuje zálohy.

  - Daňové doklady (faktury) musí splňovat náležitosti § 33 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Dále pak daňové doklady (faktury) budou obsahovat zejména:

- číslo a datum vystavení faktury, přesný název stavby dle čl. I., odst. 1.1.

- číslo smlouvy Objednatele (uvedené v záznamu o uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.),

- jméno osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu,

- označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v "Registru plátců DPH a identifikovaných osob" (dle § 96 ZDPH),

- IČO a DIČ Objednatele a Zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo.

IV.

Záruka za kvalitu díla

  - Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla ode dne jeho předání Objednateli. Záruka za dílo poskytnutá Zhotovitelem za dílo dle této smlouvy činí 60 měsíců a počíná běžet dnem podepsání protokolu o předání a převzetí ukončeného díla bez vad a nedodělků mezi Objednatelem a Zhotovitelem, nebo bylo-li dílo převzato s vadami či nedodělky dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady či nedodělku.

  - Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže užívat dílo pro vady, za které odpovídá Zhotovitel.

V.

Odpovědnost za vady

  - Dílo má vady, pokud není provedeno v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou.

  - Pro případ vady díla sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat a povinnost Zhotovitele poskytovat bezplatné odstranění vady po dobu záruky za dílo. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli záruční vady v záruční době bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace Objednatelem, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, pokud nebude dohodnuto jinak. V případě záručních závad havarijního charakteru požaduje Objednatel zahájení odstraňování vad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od nahlášení a jejich odstranění nejpozději do 72 hodin od nahlášení, bude-li to v daném případě technicky možné.

  - Reklamaci je Objednatel povinen učinit v písemné formě a zjištěné vady blíže popsat. Za písemnou formu reklamace se považuje i zaslání informace o výskytu vady e-mailovou zprávou na následující e-mailovou adresu XXXX

VI.

Smluvní pokuty

  - Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly smluvní strany dále uvedené smluvní pokuty, a to ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. o.z., jejichž ujednáním ani zaplacením není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou.

  - Jestliže Zhotovitel bude v prodlení s provedením díla dle této smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla (z celkové smluvní ceny bez DPH) za každý i započatý den prodlení.

  - Za každý kalendářní den prodlení s odstraněním vady dle odst. 5.2. věty třetí této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč/ za každý i započatý den prodlení.

  - Za prodlení s odstraněním vady havarijního charakteru dle odst. 5.2. věty čtvrté této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč/ za každou i započatou hodinu prodlení.

  - Smluvní pokuta je splatná do 30 (třiceti) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

  - Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení smluvních pokut či nároků na náhradu škody/újmy vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči Objednateli, vzniklé z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

VII.

Způsob provedení díla

  - Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později, v průběhu provádění díla, bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných Objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

  - Smluvní strany jsou si povinny navzájem poskytnout veškerou součinnost potřebnou k provedení díla.

  - Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla kontrolovat průběžný postup prací na díle. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele tuto součinnost umožnit.

  - Objednatel si vyhrazuje právo předem odsouhlasit veškeré postupy prací a dodávek a dále také použité materiály a povrchové úpravy.

  - Zhotovitel se zavazuje provádět práce s ohledem na provoz budovy Univerzitní 14, Plzeň.

  - Kontrolní dny stavby budou konány dle potřeby.

  - Objednatel Zhotoviteli protokolárně předá místo určené pro provedení díla (staveniště) v termínu uvedeném v čl. II. této smlouvy o dílo. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol. Při předání pracoviště bude Objednatelem určen způsob napojení na zdroj elektřiny, příp. vody. Přípojná místa na vnitřních rozvodech v objektu určí pověření zástupci Objednatele daných profesí při předání staveniště.

  - Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, a to minimálně ve stavu, který umožní nepřerušovaný provoz všech kanceláří v objektu, a to s ohledem na hygienické požadavky, BOZP apod. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat na stavbě předpisy požární ochrany a zavazuje se dodržovat pokyny požárního dozoru, příp. dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně díla.

  - Zhotovitel bude mít v průběhu provádění předmětu díla na pracovišti výhradní odpovědnost za:

- zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a

- zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště; a

- provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

  - Zhotovitel až do protokolárního předání díla zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

  - Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

  - Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, příp. zařízení staveniště, na vlastní náklady.

  - Ke dni předání předmětu díla bez vad a nedodělků Objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění prací.

  - Zhotovitel je povinen po dokončení celého díla předložit Objednateli tyto doklady:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení,

- předávací protokol díla,

- stavební deník – originál,

- doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod.,

- doklad o likvidaci a třídění odpadu,

- případně další doklady potřebné pro uvedení do trvalého užívání nebo další doklady pro potřeby Objednatele (návody, revize, apod.), a to v množství a v provedení dle této smlouvy.

  - Požadovaná kvalita konstrukcí a prací a způsob její kontroly se řídí platnými technickými normami, jakož i materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí být v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona a splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  - Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení v souladu s příslušným závazným předpisem nebo ČSN.

  - Zhotovitel je povinen neprodleně vyrozumět Objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět smlouvy znemožnit.

  - Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

  - Zhotovitel odpovídá Objednateli za majetkovou i nemajetkovou újmu způsobenou porušením povinností podle této smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem.

  - Zhotovitel prohlašuje, že po dobu účinnosti této smlouvy o dílo disponuje platným pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s předmětem činnosti dle smlouvy, a to v minimální výši 1.000.000,- Kč. Pojištění musí být sjednáno ve vztahu k území České republiky a ve vztahu ke všem podnikatelským oprávněním, která jsou nutná pro plnění předmětu této veřejné zakázky. Zhotovitel doklad o platném pojištění předložil Objednateli před podpisem této smlouvy. Zhotovitel je povinen udržet toto pojištění v platnosti a v účinnosti bez přerušení po celou dobu provádění díla až po jeho řádné předání Objednateli bez vad a nedodělků.

VIII.

Závěrečná ustanovení

  - Smluvní strany se dohodly, že ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., v platném znění, a dalšími příslušnými právními předpisy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.

Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Změna oprávněných osob dle článku I. odst. 1.10. a 1.11. neznamená změnu smlouvy a tedy nezakládá povinnost uzavírat dodatek.

  - Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je subjektem povinným uveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a dále to, že tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění dle citovaného zákona.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude Objednatelem uveřejněna v kompletní podobě (s výjimkou týkající se znečitelnění osobních údajů), pokud Zhotovitel nejpozději do uzavření této smlouvy nesdělí Objednateli ty údaje, resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

  - Zhotovitel je povinen tuto smlouvu uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jejím uzavření.

  - Tato Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

  - Nedílnou součástí této Smlouvy je následující příloha:

Příloha č 1: Oceněný soupis prací a dodávek – nabídkový rozpočet

  - Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, že se seznámily s celým textem smlouvy a s textem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Plzni dne …………………..			V Pardubicích dne ………………

Za Objednatele:					Za Zhotovitele:

……………………….......……			       	 …………………………..…

Západočeská univerzita v Plzni			ROYAL TECH s.r.o.

XXXX							XXXX

kvestorka						jednatel