**Smlouva o dílo**

uzavřená na základě ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

**Čl. I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel: Mateřská škola Vizovice, okres Zlín**

 Palackého nám. 888

 763 12 Vizovice

 IČO 70886229

 Zastoupený – Mgr. Ivana Petrů, ředitelka

**Zhotovitel: Podlahy Řepa s.r.o.**

 Brumovská 709

 766 01 Valašské Klobouky

 IČO 04210905

 DIČ CZ04210905

 Zastoupený – Miloš Řepa, jednatel

**Čl. II**

**Předmět a místo provedení díla**

Předmětem této smlouvy je provedení opravy podlahy na chodbě a schodišti dolní budovy Mateřské školy Vizovice, okres Zlín dle cenové nabídky ze dne 19. 6. 2019.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí zhotoviteli dohodnutou cenu.

Vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel až do jeho předání a převzetí objednatelem.

**Čl. II**

**Čas plnění**

Zahájení prací: **29. července 2019**

Dokončení prací a předání hotového díla: **12. srpna 2019**

Pokládka podlah může být prováděna pouze na dostatečně vyzrálé a rovné podklady dle platných norem. Posouzení provede zhotovitel, nedodržení těchto požadavků může mít vliv na termín dokončení díla.

Předání a převzetí řádně ukončeného díla bude zdokumentováno formou předávacího protokolu.

Podpisem zápisu o předání a převzetí díla dochází k předání díla objednateli.

**Čl. III**

**Cena díla a způsob úhrady**

Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky ve výši 174 158,- Kč s DPH.

Vzniklé vícepráce, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření či zúžení předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění a mohou být provedeny pouze na základě dodatku k této smlouvě

o dílo.

Objednatel je povinen uhradit dohodnutou cenu za dílo prostřednictvím faktury vystavené zhotovitelem s datem splatnosti 15 dnů.

**Čl. IV**

**Záruční doba, odpovědnost za vady**

Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude provedeno řádně podle podmínek této smlouvy

a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a technickými normami. V témže rozsahu zodpovídá za své subdodavatele.

Záruční doba na stavební část díla je stanovena na dobu 24 měsíců a počíná běžet dnem předání díla objednateli a podpisem všech dokumentů, které vymezují rozsah záruky.

**Čl. V**

**Důsledky porušení závazků a povinností**

Smluvní pokuta za prodlení při provádění a dokončení díla s termínem dokončení dle čl. II smlouvy se sjednává ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla dle čl. III za každý den prodlení.

Úrok z prodlení při nedodržení termínu splatnosti faktury uhradí objednatel zhotoviteli

ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

**Čl. VI**

**Ostatní ujednání**

Zhotovitel provede dodávku materiálu, hmot a zařízení, jejich montáž, předepsané zkoušky, zprovoznění, všechny práce včetně pomocných prací, které jsou nutné pro kompletní dodávku díla, při dodržení kvality a termínů určených v této smlouvě.

Zajistí odpovídající náklad a vykládku, zásobování, dovoz a skladování všech materiálů, hmot a zařízení nutných k provedení svých prací, jakož i provedení všech předepsaných zkoušek.

Zhotovitel zaručuje, že použité materiály, dodávky a zařízení jsou nové, první jakostní třídy, dle prováděcího projektu standardů určených objednatelem a odpovídají požadavkům kladeným na výrobky pro výstavbu podle § 47 zák. č. 50/1976 Sb., v platném znění a podle předpisů o certifikaci výrobků.

Náhradní materiály může zhotovitel použít jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, který bude podmíněn dohodou o jakosti a ceně.

Zhotovitel musí informovat objednatele neprodleně o mimořádných událostech, které zasáhly dílo.

Objednatel umožní připojení strojů na el. rozvod a odběr vody.

**Čl. VII**

**Závěrečná ustanovení**

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Obě smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna objednavatelem v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.

Měnit nebo doplňovat tuto smlouvu lze jen formou písemných dodatků, které budou platné, jen budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom podepsaném stejnopisu.

Valašské Klobouky 24. července 2019

……………………………………………………… …….………………………………………….

 Mgr. Ivana Petrů Miloš Řepa