- Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1119000043

Číslo smlouvy zhotovitele: 1ZHS190006

- České vysoké učení technické v Praze

- se sídlem na adrese: 	Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6

- IČ: 68407700	DIČ: CZ68407700

- Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Jiří Boháček, kvestor

- (dále též jen „objednatel“)

- na straně jedné

- a

- SMP CZ, a.s.

- se sídlem: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

- zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 9654

- IČ :271 95 147

- Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Jan Jech, místopředseda představenstva

- Ing. Jan Freudl, člen představenstva

- Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

- Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

- (dále též jen „zhotovitel“)

- na straně druhé

- (objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“ nebo „STRANY“, jednotlivě též

- jako „SMLUVNÍ STRANA“ nebo „STRANA“)

- Preambule

- V průběhu provádění stavebních prací byly zjištěny rozdíly skutečného stavu stavby oproti projektové dokumentaci. V průběhu provádění prací tak byly stranami projednány změnové listy č. ZL1-ZL10, kterými strany dohodly odlišnosti při provádění stavebních prací. Na základě této skutečnosti se proto strany dohodly na úpravě uzavřené smlouvy o dílo.

- Předmět dodatku

- 1.   Smluvní strany se dohodly na doplnění ustanovení odst. 2.1 smlouvy, takže toto ustanovení nadále zní takto:

- 2.1.	Dílem dle této smlouvy je zhotovení stavby „ČVUT – FSV Modernizace vodohospodářské halové laboratoře“ v objektu objednatele mezi ulicemi Kolejní a Bílá, spočívající v realizaci veškerých dodávek materiálů, prací a služeb v rozsahu a provedení definovaném v Dokumentaci pro provádění stavby, vypracované firmou Aqua Procon s.r.o. 08/2018 (dále jen DPS). Nedílnou součástí díla je i provedení prací v rozsahu změnových listů č. ZL1-ZL10.

- Ustanovení odst. 6.1 nadále zní:

- Smluvní strany se dohodly na celkové smluvní ceně díla Smluvní strany dohodly v průběhu provádění díla na provedení změn díla. Tyto změny byly dokumentovány v jednotlivých změnových listech č. ZL1-ZL10. V návaznosti na tyto změny došlo ke zvýšení ceny díla o 443 958,03 Kč bez DPH a mění se částky v bodě 6.1 smlouvy takto:

- cena bez DPH: 17 437 302,03 Kč (sedmnáctmilionůtřistačtrnácttisícšestsettřicettřikorunypadesátdevěthaléřů)

- sazba DPH: 21%

- DPH: 3 661 833,43 Kč (třimilionyšestsettřicetšesttisícsedmdesáttřikorunypěthaléřů)

- Celková cena díla včetně DPH: 21 099 135,46 Kč

- (dvacetmilionůdevětsetpadesáttisícsedmsetšesttisícšedesátčtyřihaléře)

- S ohledem na úpravy rozsahu díla změnovými listy ZL1-ZL10 se strany dohodly na nahrazení přílohy 2 – POV vč. časového harmonogramu realizace (vč. finančního plnění) novou přílohou, která je přílohou tohoto dodatku.

- Dále se do ust. 29.7 doplňuje nový bod e) tohoto znění:

- e) Příloha 5 – Změnové listy ZL1-ZL10

- Další ustanovení smlouvy se nemění a zůstávající nadále v platnosti.

- Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

- Tento dodatek nabývá platnosti jejím podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

- V Praze, dne						V Praze, dne

- Za objednatele:					Za zhotovitele:

- ___________________________			___________________________

- Ing. Jiří Boháček					Ing. Jan Jech

- kvestor						místopředseda představenstva

- SMP CZ, a.s.

- ___________________________

- Ing. Jan Freudl

- Člen představenstva

- SMP CZ, a.s.