Dodatek č. 1 ke SOD

na stavební práce pod názvem:

Nová učebna - koridor

##### uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

- Smluvní strany:

1.1 Objednatel:	Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek,

Mírové nám. 1466

IČ:			70943125

DIČ:			CZ70943125

Sídlo:			Mírové nám. 1466, 397 01 Písek

1.2 Zhotovitel: 		            Jiří Hašek

IČO: 			735 26 380

DIČ:

Sídlo:

- Předmět dodatku:

Rozsah prací byl navýšen o zbourání komínu.

- Cena díla:

| Smluvní cena ……… | … …413.409 Kč……… | ..bez DPH.. |
| --- | --- | --- |
| Zbourání komínu | 19.116 Kč | bez DPH |
| Celkem | 432. 525 Kč | bez DPH |

Ostatní body smlouvy se nemění.

V Písku dne  25.7.2019				V Písku, dne 25.7. 2019

za zhotovitele: 		       za objednatele:

_________________________			___________________________

Jiří Hašek				                        Mgr. Filip Rádr, ředitel