Objednávka č. 50/19

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 134/2016 Sb.,

mezi

1.

Objednatel:	Vodohospodářské sdružení Turnov, 
Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

IČ: 		49295934

DIČ:  		CZ49295934

telefon:

fax:

bankovní spojení:

Smluvně i technicky je oprávněn za objednatele jednat:

Ing. Milan Hejduk – Ředitel svazku

Zástupce pro věci technické:

Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK

dále jen „objednatel“

2.

Zhotovitel:		KUNST, spol. s.r.o. Hranice

Kontaktní adresa:	 	Palackého 1906, 753 01 Hranice

IČ:	 	19010591

DIČ:		CZ 19010591

telefon:

fax:

bankovní spojení	:

Zástupce pro věci smluvní:

Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D.,

Pracovník pověřený řízením stavby:

Článek 1.

Předmět objednávky

Objednávkáme zhotovení prací na výměně technologie elektro a ASŘ části na vstupní ČS při nátoku na ČOV Semily. Jedná se o obnovení a optimalizaci rozvaděčů elektro. Místem předmětu díla je ČOV Semily na parcele St. 354 v KÚ Bítouchov u Semil.

Práce zahrnují odpojení, demontáž a likvidaci stávajícího dosluhujícícho a často poruchového zařízení, projektovou dokumentaci na nové optimalizované řešení, novou technologii ČS včetně ASŘ a jejich montáže, úpravu ovládacího SW, revize, zkoušky, uvedení do provozu.

Cílem je minimalizovat nutnost odlehčení natékajících OV do přilehlé vodoteče a optimalizovat nátok na technologické linky ČOV s využitím její plné kapacity.

Článek 2.
Cena díla a platební podmínky

  - Cena díla, specifikovaného v čl. 1 této objednávky, je sjednána dle nabídky zhotovitele ze dne 1.7.2019.

  - Faktury budou vystavovány měsíčně se splatností 28 dnů ode dne průkazného doručení faktury objednateli. Součástí faktury bude podepsaný soupis prací, odsouhlasený objednatelem.

  - Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná za vymezený rozsah plnění, platná po celou dobu realizace díla:

Celková cena díla bez DPH 		315 862,50 Kč

DPH 	21%			              	  66 331,13 Kč

Celkem včetně DPH 			382 193,63 Kč

Článek 3.
Souběh provozu a stavby

  - Stavba bude probíhat za plného provozu ČOV, kterou provozuje SčVK, a.s. Konkrétní postup při výstavbě projedná zhotovitel v návaznosti na zpracovávaný harmonogram prací a podléhá schválení zadavatele i provozovatele majetku.

    - Kontakt na provozovatele:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Oblastní závod Turnov, místní pracoviště Semily.

Zástupci za provozovatele:

Technolog provozovatele :

Článek 4.
Doba plnění

  - Termín předání díla a zahájení nejpozději do 20.8.2018.

  - Zhotovitel dílo dokončí a předá objednateli nejdéle do 30.11.2019.

  - Předání dokončeného díla objednateli bude provedeno formou finálního přejímacího řízení, které bude zahájeno na základě písemného avíza zhotovitele, a to nejdéle 5 pracovních dní předem.

Článek 5.
Záruky za dílo

    - Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, českými normami a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty, která činí 60 měsíců pro stavební část a 36 měsíců na technologickou část.

  - Záruční lhůta počíná běžet ode dne ukončení přejímacího řízení.

    - nebude - li dohodnuto jinak, odstranit vady ve lhůtě 14 dnů ode dne uplatnění reklamované vady, a to ať již vznikly provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu nebo z jiného důvodu, za který odpovídá zhotovitel,

Článek 6.
Přejímací řízení

  - Součástí díla jsou i doklady, které zhotovitel předá objednateli při přejímacím řízení::

    - dokumentaci skutečného provedení, dílenská dokumentace

    - atesty dodaných materiálů a výrobků včetně dokladů o vlastnostech, návody, záruční a technické listy, CE

    - kusovníky rozvaděčů

    - fotodokumentaci stavby na CD nebo DVD (foto tras sítí před zakrytím)

    - revize elektro (minimálně 3x podepsaný originál)

    - protokol o úspěšném komplexním odzkoušení díla

    - úpravy provozního řádu ČOV

    - úprava protokolu vnějších vlivů

    - CD se zálohou SW

6.2	Přejímací řízení bude zahájeno na základě písemné výzvy zhotovitele, kterou předloží objednateli minimálně 5 dní před smluvně stanoveným termínem dokončení díla. Na základě této výzvy zorganizuje zhotovitel přejímací řízení a předjedná s provozem.

V Turnově, dne 25. 07. 2019

Za objednatele

………………………………

Ing. Milan Hejduk

Ředitel svazku