Základní škola Orlová-Poruba Jarní 400 okres Karviná,

příspěvková organizace

IČ: 75026678

tel.: 596 520 329 nebo 739 651 328

www.zsjarni.org

e-mail: zsjarniorlova@seznam.cz, ______________________________________________________________________

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  v platném znění mezi těmito smluvními stranami:

OBJEDNAVATEL: Základní škola Orlová-Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace

Se sídlem: Jarní 400 Orlová

Oprávněný zástupce: Mgr. Věra Vrlíková

IČO: 75026678

a

ZHOTOVITEL:        Design Walek s.r.o.

Se sídlem: Karvinská 1505-1b, 736 01 Havířov-Město

Oprávněný zástupce: Lukáš Walek

IČ: 04537734

DIČ: CZ04537734

uzavírají Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)

I.

Prohlášení smluvních stran

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávnění tuto smlouvu uzavřít, podepsat a řádně plnit závazky v ní obsažené, a že k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

II.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní stanovených zavazuje provést pro objednavatele práce a objednavatel se zavazuje zhotovené práce převzít a zaplatit sjednanou cenu.

Předmětem Smlouvy je výměna podlahové krytiny ve třídě a kanceláři včetně odstranění stávající krytiny, vyrovnání povrchu a položení nové krytiny dle cenové nabídky zhotovitele.

Místo plnění předmětu díla: třída - Jarní 400 Orlová, kancelář - Slezská 200 Orlová

Termín zahájení díla:   31. července 2019

Termín dokončení a předání díla – nejpozději 19. srpna 2019

III. Cena za dílo

Sjednaná cena za provedení v rozsahu této smlouvy činí  76 025,60 Kč bez DPH.

Překročení sjednané ceny:

Sjednaná cena díla může být překročena pouze v případě nepředvídatelných víceprací a změně rozsahu prací. Veškeré tyto změny musí být předem odsouhlaseny objednavatelem.

IV. Platební podmínky

Smluvní strany se dohodly, že platba na účet zhotovitele bude zaslaná po zhotovení a předání prací.

V. Záruční doba

Zhotovitel poskytuje záruku za provedené práce 12 měsíců od převzetí objednavatelem.

VI. Závěrečná ustanovení

- smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy v písemné formě s tím, že změny této smlouvy je možné provádět pouze v písemné formě,

- tato smlouva nabývá platnost a účinnosti okamžikem připojení podpisu obou smluvních stran

- tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím Registru smluv zašle správci registru objednavatel.

V Orlové dne:   29. července 2019

………………………………………………………..                                      ………………………………………………………………..

Za objednavatele                                                                                      Za zhotovitele