DODATEK č. 1 D 357/2016/MG ke smlouvě č. S 344/2016/MG

(dále v textu pouze jako „dodatek“)

Který dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu pouze jako „občanský zákoník“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto

smluvní strany:

Moravská galerie v Brně

Se sídlem Husova 535/18, 662 26 Brno

IČ: 00094871

DIČ: CZ00094871

Bankovní spojení: účet č. 197734621/0710 vedený u České národní banky, pobočka Brno

Zastoupena panem Mgr. Janem Pressem, ředitelem

na straně jedné a dále v textu jen jako „objednatel“

a

PROMED Brno, spol. s r.o.

Se sídlem Žitná 1495/19, 621 00 Brno

IČ: 18825885

DIČ: CZ18825885

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1310

Zastoupena Ing. Kocsis Zsolt, jednatelem

na straně druhé a dále v textu jen jako „zhotovitel“

I.

Zhotovitel a Objednatel (dále společně také jen jako „smluvní strany“) mezi sebou uzavřeli dne 16. 6. 2016 Smlouvu č. S 344/2016/MG (dále také jen jako „Smlouva“, jejímž předmětem bylo (je) provedení níže
uvedeného díla – projekčních prací v souvislosti s následující stavební akcí:

Modernizace technologií a specifikace obnovy vnitřního vybavení budovy UMPRUM (uvedená stavební akce pro účely této smlouvy dále také jen jako „stavba“) týkajícího se části objektu č.p. 536 - budova v části obce
Brno-město (budova UMPRUM) na pozemku parcele č. 499, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Město Brno.

Smluvní strany se dohodly na navýšení rozsahu projekčních prací, které je specifikováno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Smluvní strany tímto dodatkem Smlouvu mění tak, že její článek I. odst. 1, bod F zní nově následovně:

F. Podrobný položkový rozpočet

přičemž zhotovitel je povinen provést dílo (tj. zejména zpracovat rozpočty dle článku I. odst. 1 písm.
A) bodu E. a F. této smlouvy) tak, aby kompletní předpokládané náklady na provedení stavby dle uvedených rozpočtů (zahrnující rovněž celkovou cenu díla podle článku III. odst. 1 této smlouvy) dle ceníku RTS (tj. ceníku stavebních a montážních prací, agregovaných položek a materiálů) platného v
době uzavření smlouvy nepřekročily částku 74.000.000,- Kč včetně DPH. Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. CRR/ŘO/IROP bude takové soubory/komplety a položky jednotlivě posuzovat z
pohledu formálních náležitostí a přijatelnosti a rozhodne o jejich uznatelnosti.

Součástí položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková

cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů/kompletů
či vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem
autorizovaného projektanta.

---

Smluvní strany tímto dodatkem Smlouvu mění tak, že její článek II. odst. 1 zní nově následovně:

---

- Zhotovitel a objednatel ujednávají, že dílo dle ujednání článku I. této smlouvy bude provedeno tak, že jeho jednotlivé části budou provedeny (viz článek I. odst. 5 smlouvy) v níže uvedených termínech:

| Lhůta provedení části díla A: | do 29. 7. 2016 |
| --- | --- |
| Lhůta provedení části díla B: | do 120 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy nebo nejpozději do písemného sdělení rozhodnutí Objednateli o případném získání finančních prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci kolové výzvy č. 21 – Muzea |
| Lhůta provedení části díla C: | do 120 kalendářních dnů od písemného sdělení rozhodnutí Objednateli o případném získání finančních prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci kolové výzvy č. 21 – Muzea. |
| Lhůta provedení části díla D: | do dne, než objednateli na základě pravomocného kolaudačního souhlasu či jiného obdobného rozhodnutí či jiné právní skutečnosti vznikne právo stavbu užívat |

(Za provedené dílo nebo jeho část se považuje v souladu s článkem I. odst. 4 a 5 této smlouvy dílo nebo jeho část řádně ukončené a řádně předané objednateli.)

---

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek Smlouvy nabývá účinnosti okamžikem jeho uzavření.

Tento dodatek ke Smlouvě byl vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti okamžikem jeho uzavření.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí, jsou si vědomy veškerých důsledků pro ně z dodatku vyplývajících a na důkaz toho pod dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

Příloha č. 2:	Přesné navýšení rozsahu projekčních prací

| V Brně, dne 30. 6. 2016 Za objednatele: _______________________________ Moravská galerie v Brně Mgr. Jan Press, ředitel | V Brně, dne 30. 6. 2016 Za zhotovitele: _______________________________ PROMED Brno spol. s r.o. Ing. Kocsis Zsolt, jednatel |
| --- | --- |